Suvestinė redakcija nuo 2016-04-22

Įsakymas paskelbtas: TAR 2015-03-13, i. k. 2015-03754

KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS
DĖL KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDROJO PLANO SPRENDINIŲ ĮGYVENDINIMO PROGRAMOS PATVIRTINIMO

2015 m. kovo 13 d. Nr. A-715
Kaunas

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 2 straipsnio 29 dalimi, 7 straipsnio 5 dalies 2 punktu ir 29 straipsniu, Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų sprendinių įgyvendinimo stebėsenos turinio ir stebėsenos atlikimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 7 d. įsakymu Nr. D1-21 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų sprendinių įgyvendinimo stebėsenos turinio ir stebėsenos atlikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“,
t v i r t i n u Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo programą (pridedama).

Administracijos direktorius	Dainius Ratkelis
PATVIRTINTA
Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus
2015 m. kovo 13 d.
įsakymu Nr. A-715

KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDROJO PLANO SPRENDINIŲ ĮGYVENDINIMO PROGRAMA

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo programa (toliau – Programa) – tai dokumentas, kuriame nustatomi Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano, patvirtinto Kauno miesto savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 10 d. sprendimu Nr. T-209 „Dėl Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano patvirtinimo“ (toliau – Bendrasis planas), sprendinių įgyvendinimo stebėsenos tikslai, uždaviniai, Bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo priemonės ir būdai, laukiami rezultatai, finansavimo šaltiniai ir vertinimo kriterijai, stebėsenos ataskaitų ir išvadų pateikimo tvarka.
2. Programa rengiama Bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo laikotarpiui. Bendrasis planas galioja neterminuotai, konkretūs sprendiniai Bendrajame plane numatyti 10 metų (2013–2023m.) laikotarpiui. Programą sudaro Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo priemonių planas (1 priedas) ir Savivaldybės bendrojo plano rodiklių, paskelbtų Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo stebėsenos informacinėje sistemoje, sąrašas (2 priedas).
3. Kauno miesto savivaldybės bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo priemonių planas (toliau – Priemonių planas) skirstomas į dalis pagal patvirtinto Bendrojo plano dalis. Bendrąjį planą sudaro šios dalys: tekstinė („Išorės aplinka“, „Miesto struktūra“, „Socialinė aplinka“, „Ekonominė aplinka“, „Nekilnojamojo kultūros paveldo aplinka“, „Gamtinė aplinka“, „Susisiekimas“, „Inžinerinės komunikacijos“) ir grafinė („Rezervuojamos valstybės poreikiams teritorijos“, „Sveikatos priežiūra ir socialinės paslaugos“, „Švietimas ir mokslas“, „Daugiabučių namų savininkų bendrijos ir socialinis būstas“, „Komercinės, pramoninės teritorijos“, „Žalieji plotai ir rekreacijos sistema“, „Želdynų sistemos formavimo prioritetai“, „Kraštovaizdžio apsauga (gamtinis karkasas, saugomos teritorijos)“, „Ekologinės apsaugos zonos“, „Nekilnojamojo kultūros paveldo tvarkymas“, „Kauno miesto tvirtovės schema“, „Susisiekimo infrastruktūra“, „Elektros energijos tiekimas“, „Centralizuotas šilumos tiekimas“, „Gamtinių dujų tiekimas“, „Vandentiekio tinklai“, „Buitinės nuotekos“, „Lietaus nuotekos ir atliekų tvarkymas“).

II SKYRIUS
PROGRAMOS TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

4. Programos tikslas – sukurti Bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo stebėsenossistemą, siekiant užtikrinti Priemonių plano įgyvendinimą: rinkti išsamią informaciją apie Bendrojo plano sprendinių įgyvendinimą ir esamos būklės kitimo tendencijas, teikti pasiūlymus dėl Bendrojo plano sprendinių keitimo ar koregavimo būtinumo, rengti Bendrojo plano sprendinių keitimo ar koregavimo darbų programas, atlikti Bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo stebėsenos duomenų ekspertinį įvertinimą ir parengti Bendrojo plano sprendinių įgyvendinimostebėsenos ataskaitas, atlikti ataskaitų viešinimo procedūras.
5. Programos uždaviniai:
5.1. analizuoti Kauno miesto savivaldybės teritorijos raidos tendencijas, jų įtaką įgyvendinant Bendrojo plano sprendinius ir pateikti ekspertinę analizę bei išvadas (pagal skirtingas sritis ir apibendrintai);
5.2. nustatyti Bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo prioritetus ir reikalingas investicijas, teikti pasiūlymus dėl Priemonių plano tobulinimo;
5.3. surinkti duomenis pagal 2 priede nurodytus rodiklius ir duomenis, reikalingus teikti Teritorijų planavimo stebėsenos informacinei sistemai.

IIISKYRIUS
PROGRAMOS VYKDYMO REIKALAVIMAI

6. Vykdant Programą, atliekami šie veiksmai:
6.1. nagrinėjami Kauno miesto savivaldybės tarybos patvirtinti specialiojo teritorijų planavimo dokumentų (išskyrus specialiojo teritorijų planavimo žemėtvarkos dokumentus) sprendiniai ir teikiami pasiūlymai, kaip jie turi būti integruojami į Bendrąjį planą (Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 22 straipsnio 2 dalis);
6.2. nustatoma, kurie teritorijų planavimo dokumentai, Teritorijų planavimo registre įregistruoti kaip detalieji planai pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. gegužės 24 d. nutarimą Nr. 617 „Dėl Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo taikymo patvirtintiems, pradėtiems ir iki šio įstatymo įsigaliojimo nebaigtiems rengti teritorijų planavimo dokumentams“, neatitinka šiuo metu teritorijų planavimo dokumentams nustatytų reikalavimų (kriterijų, turinio) ir yra koreguotini, keistini arba naikintini;
6.3. įvertinamas patvirtintų teritorijų planavimo dokumentų programų įgyvendinimas;
6.4. renkama ir analizuojama informacija apie Bendrojo plano sprendinių įgyvendinimą, įvertinamas Bendrojo plano grafinių ir tekstinių sprendinių vykdymas, pateikiamas ekspertinis vertinimas ir išvados skirtingų sričių sprendiniams įgyvendinti:
6.4.1. analizuojami per nagrinėjamą laikotarpį parengti teritorijų planavimo dokumentai (specialieji, detalieji planai, jų pakeitimai ir korektūros), techniniai projektai (pastatyti nauji įvairios paskirties pastatai);
6.4.2. rengiami pasiūlymai dėl miesto inžinerinės ir socialinės infrastruktūros plėtros prioritetų nustatymo (Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 2 straipsnio 13 dalis);
6.4.3. rengiami pasiūlymai dėl Bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo raidos prognozės, Bendrojo plano sprendinių keitimo ar koregavimo būtinybės;
6.4.4. nustatomi Bendrojo plano sprendiniai, kuriuos netikslinga arba nėra galimybių įgyvendinti;
6.4.5. nurodomos Bendrajam planui įgyvendinti reikalingos parengti sektorinės programos, galimybių studijos, sklypų formavimo ir objektų išdėstymo schemos;
6.5. atliekamas Bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo stebėsenos duomenų ekspertinis įvertinimas, teikiami pasiūlymai dėl Programos, Bendrojo plano rodiklių ir Kauno miesto savivaldybės strateginio planavimo dokumentų;
6.6. rengiamos teisės aktų reikalavimus atitinkančios Bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo ataskaitos. Rengiant ataskaitas vadovaujamasi teritorijų planavimą, statybą ir teritorijų planavimo dokumentų sprendinių įgyvendinimo stebėseną reglamentuojančiais teisės aktais, Kauno miesto savivaldybės strateginiais planais, strateginiais plėtros planais, su jais susijusiais Savivaldybės tarybos sprendimais, kitais teisės aktais. Ataskaitoms rengti gali būti pasitelkiami ekspertai, rengiamos apklausos, kurių duomenys papildo ataskaitas, sudaro galimybes pasiekti geresnių rezultatų ir į ataskaitos rengimą įtraukti platesnį visuomenės ratą. Ataskaitos rengiamos, bendradarbiaujant su visais Kauno miesto savivaldybės administracijos struktūriniais padaliniais, su jais derinami Bendrojo plano rodikliai ir ataskaitos pagal jų veiklos sritis. Visi Bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo stebėsenos etapai ir darbai, taip pat papildomi veiksmai ir (ar) pasitelkiamų ekspertų kandidatūros turi būti iš anksto suderinti su Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriumi ar jo įgaliotu asmeniu. Ataskaita rengiama trimis egzemplioriais (bylos ir skaitmeninės laikmenos *.pdf, *.ppt ir *.jpg formatu), parengiama jos santrauka (3 egzemplioriais), ataskaitos pristatymas Power Point programos formatu, pateikiami papildyti ir (ar) pakoreguoti Bendrojo plano rodikliai, geoinformacinės sistemos duomenų bazės (skaitmeniniai dokumentai), viešinimo ataskaitos (3 bylos ir 3 skaitmeninės kopijos), ekspertų išvados, apklausų duomenys ar kiti ataskaitų duomenis pagrindžiantys dokumentai;
6.7. rengiama Bendrojo plano keitimo ar koregavimo darbų programa, jei pagal 6.6 papunktyje nurodytų ataskaitų išvadas nusprendžiama keisti ar koreguoti Bendrąjį planą;
6.8. teisės aktų nustatyta tvarka atliekamos Bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo ataskaitų viešinimo procedūros, kurių metu visuomenė supažindinama su Bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo stebėsenos rezultatais ir ataskaitų duomenimis, pateikiama informacija apie vykdomą teritorijų planavimą, sudaroma galimybė visuomenei teikti pasiūlymus dėl Bendrojo plano ir kitų teritorijų planavimo dokumentų rengimo, keitimo ar koregavimo, į šiuos pasiūlymus teikiami motyvuoti atsakymai, vadovaujantis galiojančiais teisės aktais.

IV SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

7. Bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo stebėsenos ataskaitos tvirtinamos Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu ir aprobuojamos Kauno miesto savivaldybės taryboje. Patvirtintos ataskaitos skelbiamos Kauno miesto savivaldybės interneto tinklalapyje, taip pat teikiamos Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai.
8. Duomenys apie Bendrojo plano sprendinių įgyvendinimą praėjusiais kalendoriniais metais kiekvienų metų pirmame ketvirtyje pateikiami Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo stebėsenos informacinėje sistemoje.

__________________________

Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo programos
1 priedas

KAUNO MIESTO TERITORIJOS BENDROJO PLANO SPRENDINIŲ ĮGYVENDINIMO PROGRAMOS PRIEMONIŲ PLANAS

Nr.	Priemonės pavadinimas		Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Įgyvendinimo pradžia		Įgyvendinimo pabaiga	Įgyvendinimo data			Rezultato aprašymas
1. Išorės aplinka
1.1. Kauno ir Vilniaus dvimiesčio plėtojimas
1.1.1.	Geležinkelio ruožo Vilnius–Kaunas sujungimas su Kauno oro uosto terminalu		Geležinkelio ruožo Vilnius–Kaunas sujungimas su Kauno ir Vilniaus oro uostų terminalais (įrengtas elektrifikuoto geležinkelio ruožas Karmėlava–Pravieniškės (apie 11,5 km))	AB „Lietuvos geležinkeliai“	Valstybės biudžeto lėšos	2003		2020
1.1.2.	Geležinkelio ruožo Vilnius–Kaunas infrastruktūros modernizavimas		Padidės susisiekimo greitis iki 160 km/h ir pagerės eismo saugumas geležinkelio ruože Kaišiadorys–Kaunas	AB „Lietuvos geležinkeliai“	Valstybės biudžeto lėšos	2003		2020
1.2. Kauno kaip aplinkinio Baltijos regiono ir Lietuvos Respublikos pramonės, mokslo, kultūros, turizmo centro plėtra
1.2.1.	Keleivinio ir krovininio vandens transporto vystymas		Sukurta Nemuno vandens kelio E 41 infrastruktūra. Parengta studija	Kauno miesto savivaldybė, Kauno rajono savivaldybė	Kitos lėšos	2017		2020
1.2.2.	Transporto plėtra ir modernizavimas Kauno priemiesčiuose		Parengtas transporto plėtros ir modernizavimo planas (studija)	Kauno miesto savivaldybė, Kauno rajono savivaldybė	Valstybės biudžeto lėšos	2016		2020
2. Miesto struktūra
2.1. Naujamiesčio gyvybingumo didinimas
2.1.1.	Intensyvios plėtros skatinimas		Parengtas kompleksinio teritorijų planavimo dokumentas	Urbanistikos ir architektūros skyrius	Savivaldybės biudžeto lėšos	2016		2020
2.2. Pramonės ir logistikos teritorijų plėtojimas
2.2.1.	Pramonės centrų infrastruktūros plėtra		Pastatytas intermodalinis terminalas Kauno viešajame logistikos centre (Palemone)	Miesto tvarkymo skyrius, / Investicijų ir strateginio planavimo skyrius	Savivaldybės biudžeto lėšos	2013		2015
2.2.2.	Pramonės ir logistikos centro prie Vakarinio aplinkkelio infrastruktūros sukūrimas		Parengtas Briuselio gatvės techninis projektas	Miesto tvarkymo skyrius	Savivaldybės biudžeto lėšos	2015		2020
2.2.3	Pramonės centro Julijanavoje plėtra		Parengtas teritorijų planavimo dokumentas	Urbanistikos ir architektūros skyrius	Savivaldybės biudžeto lėšos	2016		2019
2.3. Metropolinių ir lokalių urbanistinių ašių plėtojimas
2.3.1.	Metropolinių urbanistinių ašių (prie Žemaičių pl., Raudondvario pl., Veiverių g., A. Juozapavičiaus pr., Vaidoto g.; planuojamo Europos pr. tęsinio Vakarinio aplinkkelio link; Savanorių pr. ties Kalniečiais) kokybinė plėtra		Parengta metropolinių urbanistinių ašių plėtojimo studija	Urbanistikos ir architektūros skyrius	Savivaldybės biudžeto lėšos	2016		2020
2.3.2.	Lokalių urbanistinių ašių (prie Žemaičių g., trasa iš Varnių, Nuokalnės gatvių, Tvirtovės alėjos ir Taikos pr., A. Juozapavičiaus pr., Europos pr. – jo tęsinys iki Vakarinio aplinkkelio) kokybinė plėtra		Parengta lokalių urbanistinių ašių plėtojimo studija	Urbanistikos ir architektūros skyrius	Savivaldybės biudžeto lėšos	2016		2020
2.4. Teritorijų visuomenės poreikiams paėmimas
2.4.1.	Pietrytinio aplinkkelio (Ateities pl.) teritorijos rezervavimas		Parengtas teritorijų planavimo dokumentas. Paimta žemė (210 ha) visuomenės poreikiams	Urbanistikos ir architektūros skyrius, Turto skyrius	Savivaldybės biudžeto lėšos	2011		2017
2.4.2.	Teritorijos rezervavimas Briuselio g. suprojektuoti		Paimta žemė (6,79 ha) visuomenės poreikiams	Turto skyrius	Savivaldybės biudžeto lėšos	2015		2020
2.4.3.	Europos pr. šiaurinės dalies paėmimas visuomenės poreikiams		Paimta žemė (19,02 ha) visuomenės poreikiams	Turto skyrius	Savivaldybės biudžeto lėšos	2015		2020
2.4.4.	Technikumo g. dalies (nuo Naujokų g. iki Kalvarijos g.) teritorijos rezervavimas		Parengtas teritorijų planavimo dokumentas. Paimta žemė (8 ha) visuomenės poreikiams	Urbanistikos ir architektūros skyrius, Turto skyrius	Savivaldybės biudžeto lėšos	2015		2020
2.4.5.	Šeštokų g. dalies (tęsinys iki planuojamo Šeštokų žiedo) teritorijos rezervavimas		Parengtas teritorijų planavimo dokumentas	Urbanistikos ir architektūros skyrius	Savivaldybės biudžeto lėšos	2017		2020
2.5. Kauno miesto identiteto formavimas
2.5.1.	Kultūros paveldo išsaugojimas buvusiose ir esamose pramoninėse, inžinerinėse teritorijose, buvusių dvarų sodybose, specialios paskirties teritorijose, vykdant rekonstrukciją, konversiją		Parengti 2 techniniai projektai	Kultūros paveldo skyrius	Savivaldybės biudžeto lėšos	2015		2020
2.5.2.	Užstatytų miesto dalių funkcinių architektūrinių ženklų išsaugojimas, vykdant rekonstrukciją, konversiją		Patvirtintas Naujamiesčio specialusis planas. Parengti teritorijos apsaugos reglamentai	Kultūros paveldo skyrius	Savivaldybės biudžeto lėšos	2013		2015
2.5.3.	Kauno pilies restauravimas ir pritaikymas visuomenės reikmėms (III etapas)		Parengtas Kauno pilies restauravimo techninis projektas	Kultūros paveldo skyrius	Savivaldybės biudžeto lėšos	2014		2016
2.5.4.	Vytauto Didžiojo karo muziejaus renovacija		Renovuotas muziejus	Krašto apsaugos ministerija	Kitos lėšos	2013		2014
2.6. Sutartinių simbolių naudojimas ir tvarkymas
2.6.1.	Jiesios piliakalnio sutvarkymas, pritaikymas turizmui		Parengtas piliakalnio sutvarkymo projektas	Kultūros paveldo skyrius, Aplinkos apsaugos skyrius	Savivaldybės biudžeto lėšos	2015		2020
2.6.2.	Lietuvos zoologijos sodo rekonstrukcija ir plėtra		Lietuvos zoologijos sodo teritorijos galimybių studijos ir detaliojo plano parengimas. Parengtas techninis projektas	Aplinkos ministerija, Lietuvos zoologijos sodas	Europos Sąjungos paramos ir valstybės biudžeto lėšos	2014		2018
2.6.3.	VDU Kauno botanikos sodo pastatų atnaujinimas ir pritaikymas visuomenės poreikiams		Parengtas techninis projektas. Rekonstruota 2 992 m² patalpų	VDU	Kitos lėšos	2014		2018
2.6.4.	Dainų slėnio sutvarkymas		Suorganizuotas urbanistinis architektūrinis konkursas	Urbanistikos ir architektūros skyrius	Savivaldybės biudžeto lėšos	2015		2016
2.6.5.	Bendrajame plane (toliau – BP) numatytų žemesnio lygmens kompleksinio teritorijų planavimo, kvartalinės renovacijos dokumentų rengimas		Parengti 22 kompleksinio teritorijų planavimo dokumentai	Urbanistikos ir architektūros skyrius	Savivaldybės biudžeto lėšos	2015		2023
2.6.6.	Urbanistinių ir architektūrinių idėjų įgyvendinimo projektų (programų) rengimas		Parengti 5 atskirų miesto dalių projektai (programos)	Urbanistikos ir architektūros skyrius	Savivaldybės biudžeto lėšos	2016		2023
3. Socialinė aplinka
3.1. Gyvenamųjų rajonų aplinkos kokybės gerinimas, siekiant sumažinti vidinę migraciją
3.1.1.	Daugiabučių namų renovacijos programos vykdymas		Renovuota 113 daugiabučių	Statybos skyrius	Europos Sąjungos paramos ir valstybės biudžeto lėšos	2014		2020
3.1.2	Daugiabučių namų kiemų infrastruktūros ir želdynų gerinimo programos rengimas ir vykdymas		Suformuoti sklypai prie daugiabučių namų. Patvirtinta programa	Seniūnijos, Miesto tvarkymo skyrius, Aplinkos apsaugos skyrius	Europos Sąjungos paramos ir valstybės biudžeto lėšos	2015		2020
3.2. Socialinio būsto kokybės gerinimo ir plėtros programos įgyvendinimas
3.2.1.	Naujų daugiabučių statybos projektų įgyvendinimas		Pastatyti 2 daugiabučiai	Statybos skyrius	Savivaldybės biudžeto lėšos	2017		2023
3.3. Visuomeninės paskirties objektų statyba ir plėtra
3.3.1.	Kauno kongresų ir parodų rūmų statyba		Parengtas teritorijų planavimo dokumentas. / Parengtas techninis projektas	Urbanistikos ir architektūros skyrius, Statybos skyrius	Kitos lėšos	2014		2017
3.4. Socialinės infrastruktūros objektų kokybės gerinimas ir plėtra
3.4.1.	Sveikatos priežiūros įstaigų infrastruktūros ir paslaugų kokybės gerinimas		Parengti 2 techniniai projektai		Kitos lėšos	2015		2022
3.4.2.	Bendrojo ugdymo mokyklų infrastruktūros kokybės gerinimas		Parengti 2 techniniai projektai	Švietimo, kultūros ir turizmo plėtros reikalų valdyba, Statybos skyrius	Kitos lėšos	2015		2020
4. Ekonominė aplinka
4.1. Verslo ir pramonės teritorijų plėtra, modernizavimas, konversija
4.1.1	Verslo ir pramonės teritorijų plėtra (teritorijų ties Vakariniu aplinkkeliu Linkuvoje ir Kazliškiuose, ties Marijampolės plentu Rokuose)	Parengta 13 teritorijų planavimo dokumentų. Parengtos 3 poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos		Urbanistikos ir architektūros skyrius	Kitos lėšos	2016		2023
4.1.2.	Kokybinė plėtra gerinant susisiekimo, inžinerinių sistemų būklę, pastatų ir teritorijų estetinį vaizdą (modernizavimas)	Parengti techniniai projektai		Statybos skyrius, Miesto tvarkymo skyrius	Savivaldybės biudžeto lėšos	2015		2018
4.1.3.	Buvusių gamybinių (pramonės) teritorijų konversija (Aleksote, Petrašiūnuose, Naujamiestyje)	Parengti 3 teritorijų planavimo dokumentai (techniniai projektai)		Urbanistikos ir architektūros skyrius	Kitos lėšos	2015		2020
4.1.4.	Esamų gamybinių teritorijų, išsidėsčiusių šalia upių, konversija	Parengti 3 teritorijų planavimo dokumentai		Urbanistikos ir architektūros skyrius	Kitos lėšos	2018		2023
4.2. Komercijai skirtų teritorijų plėtra, gerinant infrastruktūros ir jų aplinkos būklę
4.2.1.	Komercijai skirtų teritorijų šalia pagrindinių miesto transporto ašių kokybinė plėtra		Parengtas 1 teritorijų planavimo dokumentas. Parengti 2 techniniai projektai	Urbanistikos ir architektūros skyrius, Statybos skyrius	Kitos lėšos	2015		2020
4.2.2.	Esamos infrastruktūros rekonstravimas ir komercinių teritorijų užstatymo sutankinimas		Parengti 2 techniniai projektai	Miesto tvarkymo skyrius	Kitos lėšos	2015		2020
4.3. Rekreacinės infrastruktūros kūrimas, palaikymas ir gerinimas
4.3.1.	Aukštosios Fredos rekreacinės zonos suformavimas		Parengta rekreacijos plėtojimo studija. Įsteigtas Antanavos parkas, įrengta apžvalgos aikštelė Antakalnio g. gale, įrengti dviračių ir (ar) pėsčiųjų takai tarp šių teritorijų	Seniūnijos, Aplinkos apsaugos skyrius, / Švietimo, kultūros ir turizmo plėtros reikalų valdyba	Kitos lėšos	2015		2020
4.3.2.	Rekreacinės paskirties mažosios architektūros objektų atnaujinimas ir plėtra		Parengtos schemos	Seniūnijos	Savivaldybės biudžeto lėšos	2015		2018
4.3.3.	Paplūdimių įrengimas		Įrengti 6 paplūdimiai	Seniūnijos, Miesto tvarkymo skyrius	Savivaldybės biudžeto lėšos	2015		2020
4.3.4.	Esamos laisvalaikio infrastruktūros atnaujinimas		Parengtas teritorijų planavimo dokumentas. Parengtos schemos ir techniniai projektai	Seniūnijos, Miesto tvarkymo skyrius	Savivaldybės biudžeto lėšos	2016		2021
4.3.5.	Apžvalgos aikštelių infrastruktūros įrengimas ir priežiūra		Parengta 12 aikštelių sutvarkymo projektinių pasiūlymų. / Atnaujintos 9 aikštelės	Seniūnijos, Miesto tvarkymo skyrius	Savivaldybės biudžeto lėšos	2015		2016
4.3.6.	Nemuno salos su parku sutvarkymas		Parengtas teritorijų planavimo dokumentas	Urbanistikos ir architektūros skyrius	Savivaldybės biudžeto lėšos	2013		2015
4.3.7.	Viešųjų zonų infrastruktūros atnaujinimo programos rengimas		Parengta programa	Seniūnijos, Miesto tvarkymo skyrius	Savivaldybės biudžeto lėšos	2016		2019
4.3.8.	Rekreacinių zonų viešosios infrastruktūros įrengimo, atnaujinimo ir palaikymo programos rengimas		Parengta programa. / Parengta turizmo paviljonų išdėstymo rekreacinėse zonose schema	Kultūros ir turizmo plėtros skyrius, Urbanistikos ir architektūros skyrius	Europos Sąjungos paramos lėšos	2016		2019
4.3.9.	Visuomeninės paskirties sklypų daugiabučių namų kvartaluose formavimas, numatant viešąsias zonas		Parengti teritorijų planavimo dokumentai	Urbanistikos ir architektūros skyrius	Savivaldybės biudžeto lėšos	2016		2020
4.4. Profesionaliojo ir neprofesionaliojo sporto objektų vystymas
4.4.1.	Sporto komplekso, skirto boksui, dziudo, fechtavimui, įkūrimas		Parengtas techninis projektas	Kūno kultūros ir sporto skyrius	Kitos lėšos	2015		2018
4.4.2.	Irklavimo trasos Lampėdžio ežere įrengimas		Parengtas techninis projektas. Įrengta 2 km irklavimo trasa	Kūno kultūros ir sporto skyrius	Kitos lėšos	2015		2018
4.4.3.	Techninių sporto šakų bazės įkūrimas		Parengtas techninis projektas	Kūno kultūros ir sporto skyrius	Savivaldybės biudžeto lėšos	2016		2022
4.4.4.	Stadiono Kareivinių g. rekonstrukcija		Parengtas techninis projektas	Kūno kultūros ir sporto skyrius	Savivaldybės biudžeto lėšos	2016		2022
4.4.5.	Regbio stadiono rekonstrukcija		Parengtas techninis projektas	Kūno kultūros ir sporto skyrius	Savivaldybės biudžeto lėšos	2016		2020
4.4.6.	S. Dariaus ir S. Girėno sporto centro stadiono ir Sporto halės renovacija		Parengtas techninis projektas	Kūno kultūros ir sporto skyrius	Savivaldybės biudžeto lėšos	2017		2023
4.4.7.	Sporto mokyklų infrastruktūros (stadionų, aikščių, salių) atnaujinimas		Parengti techniniai projektai	Kūno kultūros ir sporto skyrius	Savivaldybės biudžeto lėšos	2015		2023
4.4.8.	Viešųjų sporto kompleksų ir pavienių atvirų viešųjų sporto objektų nuolatinės priežiūros ir tvarkymo programos rengimas ir vykdymas		Parengta programa	Kūno kultūros ir sporto skyrius	Savivaldybės biudžeto lėšos	2015		2020
4.4.9.	Neprofesionaliojo sporto ir laisvalaikio objektų vystymas		Parengtos sutvarkymo schemos	Kūno kultūros ir sporto skyrius, Statybos skyrius	Savivaldybės biudžeto lėšos	2016		2019
4.4.10.	Sporto ir aktyvaus laisvalaikio zonų (teritorijų) daugiabučių namų kvartaluose inventorizacija		Parengti teritorijų planavimo dokumentai. Parengti techniniai projektai	Seniūnijos, Urbanistikos ir architektūros skyrius	Savivaldybės biudžeto lėšos	2016		2023
4.4.11.	Sporto kompleksų įkūrimas		Įkurtas sporto kompleksas prie Kauno kolegijos	Kūno kultūros ir sporto skyrius	Savivaldybės biudžeto lėšos	2014		2017
4.4.12.	Kauno sporto miestelio įkūrimas		Parengtas techninis projektas	Kūno kultūros ir sporto skyrius	Savivaldybės biudžeto lėšos	2016		2019
4.4.13.	Buriavimo centro įkūrimas		Parengtas techninis projektas	Kūno kultūros ir sporto skyrius	Savivaldybės biudžeto lėšos	2016		2020
5. Nekilnojamojo kultūros paveldo aplinka
5.1. Regiono savitumą atspindinčio kultūros paveldo išsaugojimas ir atgaivinimas
5.1.1.	Urbanistinių vietovių išsaugojimas		Parengti teritorijų paveldotvarkos projektai	Kultūros paveldo departamentas, Kultūros paveldo skyrius	Valstybės biudžeto lėšos	2014		2020
5.1.2.	Ąžuolyno teritorijos sutvarkymas		Parengtas parko paveldotvarkos projektas	Kultūros paveldo skyrius	Savivaldybės biudžeto lėšos	2015		2020
5.1.3.	Istorinių miesto dalių, turinčių kultūros vertybės požymių, paveldosauginis įvertinimas ir įrašymas į Kultūros vertybių registrą		Atliktas paveldosauginis vertinimas, įrašyta į Kultūros vertybių registrą (2 vnt.)	Kultūros paveldo departamentas, Kultūros paveldo skyrius	Valstybės biudžeto lėšos	2015		2020
5.1.4.	Kauno tvirtovės objektų tvarkymas ir priežiūra		Nustatytos Kauno tvirtovės apsaugos zonos. Parengti komplekso tvarkymo nuostatai. Parengtas VI forto techninis projektas. Įkurtas Kauno tvirtovės istorinis architektūrinis parkas	Kultūros paveldo skyrius, VšĮ „Kauno tvirtovės projektai“	Kitos lėšos	2014		2020
5.1.5.	Bendros informacinės sistemos sukūrimas informacijai apie Kauno tvirtovę skleisti		Sukurta informacinė sistema	Kultūros paveldo skyrius	Kitos lėšos	2016		2018
5.1.6.	Informacinės sistemos sukūrimas informacijai apie Kauno tarpukario laikotarpio kultūros paveldą skleisti		Sukurta informacinė sistema	Kultūros paveldo skyrius	Savivaldybės biudžeto lėšos	2015		2018
5.1.7.	Informacinių nuorodų į kapinėse esančius kultūros paveldo objektus įrengimas		Įrengtos informacinės nuorodos	Kultūros paveldo skyrius, Švietimo, kultūros ir turizmo plėtros reikalų valdyba, Miesto tvarkymo skyrius	Savivaldybės biudžeto lėšos	2015		2018
5.1.8.	Piliakalnių ir jų apsaugos zonų tvarkymas pagal apsaugos reglamentus		Parengti apsaugos reglamentai	Kultūros paveldo skyrius, Švietimo, kultūros ir turizmo plėtros reikalų valdyba	Savivaldybės biudžeto lėšos	2015		2020
5.1.9.	Kauno miesto kultūros paveldo apsaugos ir tinkamo panaudojimo sprendinių įgyvendinimo stebėsenos vykdymas		Parengta stebesėnos ataskaita	Kultūros paveldo skyrius	Savivaldybės biudžeto lėšos	2015		2015
6. Gamtinės aplinka
6.1. Ekologinės apsaugos teritorijų plėtojimas
6.1.1.	Kauno miesto paviršinių vandens telkinių pakrančių apsaugos juostų tvarkymas		Parengtas specialusis planas	Aplinkos apsaugos skyrius	Savivaldybės biudžeto lėšos	2016		2020
6.1.2.	Viešųjų erdvių – aikščių, ypač prie svarbesnių gatvių sankryžų, greta vystomų komercinių, gyventojų aptarnavimo centrų įkūrimas naujose urbanizuojamose ir esamose užstatytose rekonstruojamose ar konvertuojamose teritorijose		Įkurtos 3 viešosios erdvės	Aplinkos apsaugos skyrius	Savivaldybės biudžeto lėšos	2017		2021
6.1.3.	Naujų vietinės reikšmės rekreacinių želdynų išdėstymas		Parengtas specialusis planas	Aplinkos apsaugos skyrius	Savivaldybės biudžeto lėšos	2016		2018
6.1.4.	Apsauginių želdynų juostų pramoninėse teritorijose, esančiose ar naujai įkuriamose greta gyvenamųjų mikrorajonų, formavimas ir įteisinimas		Parengti teritorijų planavimo dokumentai	Aplinkos apsaugos skyrius, / Urbanistikos ir architektūros skyrius	Savivaldybės biudžeto lėšos	2018		2020
6.1.5.	Atskirųjų želdynų sklypų ribų įteisinimas		Parengti teritorijų planavimo dokumentai	Aplinkos apsaugos skyrius	Savivaldybės biudžeto lėšos	2015		2018
6.1.6.	Šlaitų teritorijų išsaugojimas		Parengtas specialusis planas	Aplinkos apsaugos skyrius	Savivaldybės biudžeto lėšos	2016		2019
7. Susisiekimas
7.1. Valstybinės reikšmės automobilių kelių infrastruktūros plėtra ir rekonstravimas
7.1.1.	Kauno miesto pietrytinio aplinkkelio įrengimas		Parengtas techninis projektas	Urbanistikos ir architektūros skyrius, Miesto tvarkymo skyrius	Savivaldybės biudžeto lėšos	2005		2020
7.1.2.	Raudondvario pietinio aplinkkelio su nauju tiltu per Nevėžį įrengimas		Parengtas techninis projektas	Susisiekimo ministerija, / Miesto tvarkymo skyrius	Valstybės biudžeto lėšos	2016		2020
7.1.3.	A1 kelio Vilnius–Kaunas–Klaipėda ruožo ties Kaunu rekonstravimas (praplėtimas iki 6 eismo juostų)		Parengtas techninis projektas	Susisiekimo ministerija, / Miesto tvarkymo skyrius	Valstybės biudžeto lėšos	2016		2020
7.1.4.	Miesto gatvių tinklo integravimas į nepertraukiamo eismo aplinkkelių sistemą, įrengiant naujas gatvių trasas ir skirtingų lygių jungtis		Parengti sankryžų techniniai projektai	Miesto tvarkymo skyrius	Savivaldybės biudžeto lėšos	2020		2023
7.1.5.	Magistralinio geležinkelio vieno lygio pervažų su pagrindinėmis gatvėmis panaikinimas, įrengiant skirtingo lygio sankirtas		Parengti skirtingo lygio sankirtų techniniai projektai	Susisiekimo ministerija, / Miesto tvarkymo skyrius	Valstybės biudžeto lėšos	2016		2020
7.2. Miesto transporto problemų sprendimas
7.2.1.	Panemunės tilto rekonstrukcija		Pastatytas tiltas	Miesto tvarkymo skyrius	Savivaldybės biudžeto lėšos	2012		2016
7.2.2.	Radialinio-žiedinio B kategorijos gatvių tinklo formavimas (įrengiant Kėdainių gatvės trasą su tiltu per Nemuną ir gerinant H. ir O. Minkovskių gatvės parametrus kairiajame Nemuno krante iki pat M. K. Čiurlionio tilto)		Parengtas Kėdainių tilto techninis projektas	Miesto tvarkymo skyrius	Savivaldybės biudžeto lėšos	2020		2023
7.2.3.	Trūkstamų gatvių jungčių projektavimas (Vijūkų g., Europos pr., Minkovskių g., Briuselio g.)		Parengti 4 techniniai projektai	Miesto tvarkymo skyrius	Savivaldybės biudžeto lėšos	2015		2021
7.3. Darniųjų susisiekimo būdų infrastruktūros plėtra
7.3.1.	Kauno miesto susisiekimo sistemos indikatorių nustatymas ir pokyčių stebėsena		Parengta indikatorių ir stebėsenos sistema	Transporto ir eismo organizavimo skyrius	Savivaldybės biudžeto lėšos	2015		2017
7.3.2.	Intelektinių eismo valdymo sistemų diegimas B1, B2 ir svarbiausiose C1, C2 kategorijų gatvėse		Įkurtas eismo valdymo centras	Transporto ir eismo organizavimo skyrius	Savivaldybės biudžeto lėšos	2016		2020
7.3.3.	Avaringumo situacijos mieste stebėsena		Parengti avaringumo žemėlapiai	Transporto ir eismo organizavimo skyrius	Savivaldybės biudžeto lėšos	2015		2016
7.4. Viešojo transporto sistemos modernizavimas
7.4.1.	Planuojamų autobusų ir troleibusų viešojo transporto trasų plėtra		Pakoreguota viešojo susisiekimo transporto schema	Transporto ir eismo organizavimo skyrius	Savivaldybės biudžeto lėšos	2020		2023
7.4.2.	Automobilių stovėjimo aikštelių „Parkuok ir važiuok“ įrengimas		Parengti 4 aikštelių techniniai projektai	Transporto ir eismo organizavimo skyrius, Miesto tvarkymo skyrius	Savivaldybės biudžeto lėšos	2020		2023
7.4.3.	Persėdimo punktų įrengimas		Parengti 3 persėdimo punktų techniniai projektai	Transporto ir eismo organizavimo skyrius, Miesto tvarkymo skyrius	Savivaldybės biudžeto lėšos	2018		2020
7.5. Dviračių infrastruktūros plėtra
7.5.1.	Dviračių trasų įrengimas prie naujų gatvių		Parengti techniniai projektai	Aplinkos apsaugos skyrius	Savivaldybės biudžeto lėšos	2015		2019
7.5.2.	Dviračių ir pėsčiųjų takų ir tilto įrengimas		Įrengta trasos Senamiestis–Aleksotas–Naujamiestis – 8 km, Eiguliai–Kalniečiai–Žaliakalnis – 5,4 km (per Nuokalnės g. virš esamos pėsčiųjų perėjos (Žaliakalnio ir Kalniečių miesto dalių sujungimas))	Seniūnijos	Europos Sąjungos paramos ir valstybės biudžeto lėšos	2016		2020
7.6. Laivybos infrastruktūros plėtra
7.6.1.	Vietų keleivinių laivų prieplaukoms įrengti rezervavimas		Parengtas teritorijų planavimo dokumentas	Urbanistikos ir architektūros skyrius	Savivaldybės biudžeto lėšos	2016		2019
7.6.2.	Vidaus vandens transporto infrastruktūros objektų plėtra Nemuno upėje		Parengtas techninis projektas	Miesto tvarkymo skyrius	Savivaldybės biudžeto lėšos	2018		2023
7.6.3.	Vidaus vandens transporto infrastruktūros objektų plėtra Neries upėje		Parengtas techninis projektas	Miesto tvarkymo skyrius	Savivaldybės biudžeto lėšos	2018		2023
8. Inžinerinės komunikacijos
8.1. Šilumos tiekimo sistemos plėtra ir modernizavimas
8.1.1.	Atliekas deginančios katilinės statyba ir jos integravimas į bendrą Kauno miesto centralizuotą šilumos tiekimo sistemą		Pastatyta atliekas deginanti katilinė (Biruliškių k., Kauno r. ) ir sujungta su Kauno miesto centralizuota šilumos tiekimo sistema	Aplinkos apsaugos skyrius	Kitos lėšos		2015	2020
8.1.2.	Kauno miesto šilumos ūkio specialiojo plano atnaujinimas		Atnaujintas specialusis planas	Energetikos skyrius	Savivaldybės biudžeto lėšos		2015	2022
8.2. Elektros sektoriaus infrastruktūros plėtra
8.2.1.	Kauno elektros energijos paskirstymo tinklo plėtra		Įrengtos 110 kV ir 330 kV kabelinės elektros linijos	Energetikos skyrius	Kitos lėšos		2015	2020
8.2.2.	Esamo elektros energijos paskirstymo tinklo plėtra		Nutiesta 35 km elektros energijos paskirstymo tinklo	Energetikos skyrius	Kitos lėšos		2015	2020
8.2.3.	Naujų paskirstymo tinklų kabelinėmis linijomis tiesimas		Nutiesta 35 km paskirstymo tinklų kabelinėmis linijomis	Energetikos skyrius	Kitos lėšos		2015	2020
8.2.4.	Esamų transformatorinių rekonstravimas ar naujų įrengimas		Įrengtos 23 transformatorinės	Energetikos skyrius	Kitos lėšos		2015	2020
8.2.5.	Naujų elektros linijų tiesimas BP numatytuose komunikaciniuose koridoriuose		Nutiesta 35 km elektros linijų	Energetikos skyrius	Kitos lėšos		2015	2020
8.3. Dujotiekio plėtra
8.3.1.	Dujotiekio skirstomojo tinklo plėtra		Nutiesta 20 km dujotiekio skirstomojo tinklo	Urbanistikos ir architektūros skyrius	Kitos lėšos		2015	2020
8.3.2	Naujų vidutinio slėgio dujotiekių tiesimas BP numatytuose infrastruktūros koridoriuose		Nutiesta 20 km vidutinio slėgio tinklo	Urbanistikos ir architektūros skyrius	Kitos lėšos		2015	2020
8.4. Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra
8.4.1.	Vandentiekio tinklų plėtra numatomose mažo ir vidutinio užstatymo intensyvumo gyvenamosiose zonose		Nutiesta 56,5 km vandentiekio tinklų	UAB „Kauno vandenys“	Kitos lėšos		2015	2020
8.4.2.	Buitinių nuotekų tinklų plėtra		Nutiesta 80,6 km buitinių nuotekų tinklų	UAB „Kauno vandenys“	Kitos lėšos		2015	2020
8.4.3.	Naujų nuotekų surinkimo tinklų plėtra esamose ir naujai užstatomose teritorijose		Nutiesta 80,6 km naujų nuotekų surinkimo tinklų	UAB „Kauno vandenys“	Kitos lėšos		2015	2020
8.4.4.	Paviršinių nuotekų, išleidžiamų į atvirus vandens telkinius, užterštumo kontrolės vykdymas		Parengta stebėsenos ataskaita	Aplinkos apsaugos skyrius	Kitos lėšos		2015	2020
8.4.5.	Paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra ir / rekonstrukcija esamose ir naujai užstatomose teritorijose (Žaliakalnyje ir Aleksote)		Lietaus nuotėkio plotas, iš kurio surenkamam paviršiniam vandeniui tvarkyti įrengta ir (ar) rekonstruota infrastruktūra, – 549 ha. Prioritetas teikiamas paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros (įskaitant valymo įrenginius) plėtrai ir rekonstrukcijai Kauno miesto integruotoje teritorijų vystymo programoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2016 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. 1V-32, išskirtose tikslinėse teritorijose (Žaliakalnyje ir Aleksote)	UAB „Kauno vandenys“	Europos Sąjungos paramos lėšos		2016	2019

____________________________________________________________

Priedo pakeitimai:
Nr. A-1134, 2016-04-21, paskelbta TAR 2016-04-21, i. k. 2016-10165

Kauno miesto savivaldybės teritorijos
bendrojo plano sprendinių
įgyvendinimo programos
2 priedas
SAVIVALDYBĖS BENDROJO PLANO RODIKLIŲ, PASKELBTŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJŲ PLANAVIMO STEBĖSENOS INFORMACINĖJE SISTEMOJE, SĄRAŠAS

Eil. Nr.	Rodiklių grupė	Rodikliai
1.	Aplinkosauginiai rodikliai	Atliekų susidarymas ir tvarkymas žemės ūkyje, miškininkystėje ir žuvininkystėje, t
2.	Aplinkosauginiai rodikliai	Dienų skaičius, kai buvo viršyta leistina oro tarša iš mobilių taršos šaltinių, sk.
3.	Aplinkosauginiai rodikliai	Dienų skaičius, kai buvo viršyta leistina oro tarša iš stacionarių taršos šaltinių, sk.
4.	Aplinkosauginiai rodikliai	Išmetamų teršalų kiekis, tenkantis 1 km2, t/ km2
5.	Aplinkosauginiai rodikliai	Paimta vandens iš viso, tūkst. m3
6.	Aplinkosauginiai rodikliai	Sunaudota vandens energetikos reikmėms, tūkst. m3
7.	Aplinkosauginiai rodikliai	Sunaudota vandens kitoms reikmėms, tūkst. m3
8.	Aplinkosauginiai rodikliai	Sunaudota vandens ūkio ir buities reikmėms, tūkst. m3
9.	Aplinkosauginiai rodikliai	Teršalų išmetimas į atmosferą iš stacionarių taršos šaltinių, kg/1 gyv.
10.	Aplinkosauginiai rodikliai	Teršalų išmetimas į atmosferą iš stacionarių taršos šaltinių, t
11.	Aplinkosauginiai rodikliai	Ūkio, buities ir gamybos nuotekų išleidimas į paviršinius vandenis, tūkst. m3
12.	Baziniai rodikliai	0-15 metų gyventojų amžiaus skaičius metų pradžioje, gyv. sk.
13.	Baziniai rodikliai	Bendrųjų planų korektūrų skaičius, vnt.
14.	Baziniai rodikliai	Detaliųjų planų korektūrų skaičius, vnt.
15.	Baziniai rodikliai	Gyventojų skaičius metų pradžioje, gyv. sk.
16.	Baziniai rodikliai	Gyventojų skaičius mieste metų pradžioje, gyv. sk.
17.	Baziniai rodikliai	Gyventojų tankis metų pradžioje, gyv. sk./ km2
18.	Baziniai rodikliai	Gyventojų tankis užstatytose teritorijose, gyv. sk./ha
19.	Baziniai rodikliai	Kitos paskirties žemė, proc.

Eil. Nr.	Rodiklių grupė	Rodikliai
20.	Baziniai rodikliai	Kompaktiškai užstatytų teritorijų dalis miestuose, proc.
21.	Baziniai rodikliai	Kompaktiškai užstatytų teritorijų dalis, proc.
22.	Baziniai rodikliai	Konservacinės paskirties žemė, proc.
23.	Baziniai rodikliai	Miestų skaičius, vnt.
24.	Baziniai rodikliai	Miškų ūkio paskirties žemė, proc.
25.	Baziniai rodikliai	Numatomų statyti aukštybinių pastatų, pagal išduotus statybą leidžiančius dokumentus, skaičius, vnt.
26.	Baziniai rodikliai	Numatomų statyti butų, pagal išduotus statybą leidžiančius dokumentus, skaičius, vnt.
27.	Baziniai rodikliai	Numatomų statyti pastatų, pagal išduotus statybą leidžiančius dokumentus, skaičius, vnt.
28.	Baziniai rodikliai	Numatomų statyti prekybos statinių, pagal išduotus statybą leidžiančius dokumentus, skaičius, vnt.
29.	Baziniai rodikliai	Pakeistų detaliųjų planų skaičius, vnt.
30.	Baziniai rodikliai	Pakeistų kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų skaičius, vnt.
31.	Baziniai rodikliai	Pakeistų savivaldybės bendrųjų planų skaičius, vnt.
32.	Baziniai rodikliai	Pakeistų savivaldybės dalių bendrųjų planų skaičius, vnt.
33.	Baziniai rodikliai	Pakeistų specialiojo teritorijų planavimo dokumentų skaičius, vnt.
34.	Baziniai rodikliai	Pakeistų valstybei svarbių projektų teritorijų planavimo dokumentų skaičius, vnt.
35.	Baziniai rodikliai	Pastatai – apdengtas stogu statinys, kurio didžiausią dalį sudaro patalpos, km2
36.	Baziniai rodikliai	Pastatai – apdengtas stogu statinys, kurio didžiausią dalį sudaro patalpos, vnt.
37.	Baziniai rodikliai	Patvirtintų detaliųjų planų skaičius, vnt.
38.	Baziniai rodikliai	Patvirtintų kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų skaičius, vnt.
39.	Baziniai rodikliai	Patvirtintų savivaldybės bendrųjų planų skaičius, vnt.
40.	Baziniai rodikliai	Patvirtintų savivaldybės dalių bendrųjų planų skaičius, vnt.
41.	Baziniai rodikliai	Patvirtintų specialiojo teritorijų planavimo dokumentų skaičius, vnt.
42.	Baziniai rodikliai	Patvirtintų valstybei svarbių projektų teritorijų planavimo dokumentų skaičius, vnt.
43.	Baziniai rodikliai	Specialiųjų planų korektūrų skaičius, vnt.
44.	Baziniai rodikliai	Specialiųjų planų, kurie patvirtinti, kaip bendrojo plano dalis, skaičius, vnt.

Eil. Nr.	Rodiklių grupė	Rodikliai
45.	Baziniai rodikliai	Statybos leidimai statyti gamybos ir pramonės objektus, vnt.
46.	Baziniai rodikliai	Statybos leidimai statyti garažus, vnt.
47.	Baziniai rodikliai	Statybos leidimai statyti gydymo objektus, vnt.
48.	Baziniai rodikliai	Statybos leidimai statyti gyvenamosios paskirties pastatus, vnt.
49.	Baziniai rodikliai	Statybos leidimai statyti gyvenamuosius (dviejų butų) pastatus, vnt.
50.	Baziniai rodikliai	Statybos leidimai statyti gyvenamuosius (trijų ir daugiau butų-daugiabučių) pastatus, vnt.
51.	Baziniai rodikliai	Statybos leidimai statyti gyvenamuosius (vieno buto) pastatus, vnt.
52.	Baziniai rodikliai	Statybos leidimai statyti gyvenamuosius (įvairioms socialinėms grupėms) pastatus, vnt.
53.	Baziniai rodikliai	Statybos leidimai statyti hidrotechnikos statinius, vnt.
54.	Baziniai rodikliai	Statybos leidimai statyti kitos paskirties statinius, vnt.
55.	Baziniai rodikliai	Statybos leidimai statyti kitus transporto statinius, vnt.
56.	Baziniai rodikliai	Statybos leidimai statyti kultūros objektus, vnt.
57.	Baziniai rodikliai	Statybos leidimai statyti maitinimo objektus, vnt.
58.	Baziniai rodikliai	Statybos leidimai statyti mokslo objektus, vnt.
59.	Baziniai rodikliai	Statybos leidimai statyti negyvenamosios paskirties pastatus, vnt.
60.	Baziniai rodikliai	Statybos leidimai statyti oro uostus, vnt.
61.	Baziniai rodikliai	Statybos leidimai statyti paslaugų objektus, vnt.
62.	Baziniai rodikliai	Statybos leidimai statyti poilsio objektus, vnt.
63.	Baziniai rodikliai	Statybos leidimai statyti prekybos objektus, vnt.
64.	Baziniai rodikliai	Statybos leidimai statyti religinius objektus, vnt.
65.	Baziniai rodikliai	Statybos leidimai statyti sandėliavimo objektus, vnt.
66.	Baziniai rodikliai	Statybos leidimai statyti sporto objektus, vnt.
67.	Baziniai rodikliai	Statybos leidimai statyti sporto paskirties inžinerinius statinius, vnt.
68.	Baziniai rodikliai	Statybos leidimai statyti transporto objektus, vnt.

Eil. Nr.	Rodiklių grupė	Rodikliai
69.	Baziniai rodikliai	Statybos leidimai statyti vandens uostus, vnt.
70.	Baziniai rodikliai	Statybos leidimai statyti viešbučius, vnt.
71.	Baziniai rodikliai	Statybos leidimai tiesti dujų tinklus, vnt.
72.	Baziniai rodikliai	Statybos leidimai tiesti elektros tinklus, vnt.
73.	Baziniai rodikliai	Statybos leidimai tiesti geležinkelius, vnt.
74.	Baziniai rodikliai	Statybos leidimai tiesti inžinerinius tinklus, vnt.
75.	Baziniai rodikliai	Statybos leidimai tiesti kelius, vnt.
76.	Baziniai rodikliai	Statybos leidimai tiesti naftos tinklus, vnt.
77.	Baziniai rodikliai	Statybos leidimai tiesti nuotekų šalinimo tinklus, vnt.
78.	Baziniai rodikliai	Statybos leidimai tiesti ryšių (telekomunikacijų) tinklus, vnt.
79.	Baziniai rodikliai	Statybos leidimai tiesti susisiekimo komunikacijas, vnt.
80.	Baziniai rodikliai	Statybos leidimai tiesti vandentiekio tinklus, vnt.
81.	Baziniai rodikliai	Statybos leidimai tiesti šilumos tinklus, vnt.
82.	Baziniai rodikliai	Užstatytų teritorijų dalis, proc.
83.	Baziniai rodikliai	Vandens ūkio paskirties žemė, proc.
84.	Baziniai rodikliai	Vėjo malūnai, kitos vėjo jėgainės, vnt.
85.	Baziniai rodikliai	Žemės ūkio paskirties žemė, proc.
86.	Ekonominiai rodikliai	Apgyvendinimo įstaigos tenkančios 1000 gyventojų, sk./1000 gyv.
87.	Ekonominiai rodikliai	Apgyvendinimo įstaigos, vnt.
88.	Ekonominiai rodikliai	Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos, EUR
89.	Ekonominiai rodikliai	Gyventojų dalis, gyvenanti žemiau skurdo rizikos ribos, proc.
90.	Ekonominiai rodikliai	Kempingų skaičius, vnt.
91.	Ekonominiai rodikliai	Motelių skaičius, vnt.
92.	Ekonominiai rodikliai	Mėnesinis BRUTO darbo užmokestis, EUR
93.	Ekonominiai rodikliai	Mėnesinis NETO darbo užmokestis, EUR

Eil. Nr.	Rodiklių grupė	Rodikliai
94.	Ekonominiai rodikliai	Nakvynės namų skaičius, vnt.
95.	Ekonominiai rodikliai	Sanatorijų ir reabilitacijos centrų skaičius, vnt.
96.	Ekonominiai rodikliai	Poilsio namų (namelių) skaičius, vnt.
97.	Ekonominiai rodikliai	Registruoti bedarbiai, tūkst.
98.	Ekonominiai rodikliai	Savivaldybių biudžetų išlaidos, tūkst. EUR
99.	Ekonominiai rodikliai	Savivaldybių biudžetų pajamos, tūkst. EUR
100.	Ekonominiai rodikliai	Turistų skaičius, sk.
101.	Ekonominiai rodikliai	Užimtieji, tūkst.
102.	Ekonominiai rodikliai	Vienam gyventojui tenkančios materialinės investicijos, EUR
103.	Ekonominiai rodikliai	Vienam gyventojui tenkančios tiesioginės užsienio investicijos, metų pabaigoje, EUR
104.	Ekonominiai rodikliai	Viešbučio tipo apgyvendinimo paslaugas teikiančios įmonės (viešbučiai, moteliai, nakvynės namai), vnt.
105.	Ekonominiai rodikliai	Viešbučių skaičius, vnt.
106.	Fiziniai rodikliai	Apleista žemė, km2
107.	Fiziniai rodikliai	Drėkinama žemė, km2
108.	Fiziniai rodikliai	Dviračių infrastruktūra, km
109.	Fiziniai rodikliai	Elektros energijos tiekimo tinklų ilgis, km
110.	Fiziniai rodikliai	Gamtinių dujų tinklų ilgis, km
111.	Fiziniai rodikliai	Gatvių ilgis miestuose, km
112.	Fiziniai rodikliai	Geležinkelių ilgis, km
113.	Fiziniai rodikliai	Gyvenamasis fondas metų pabaigoje, tūkst. m2
114.	Fiziniai rodikliai	Gyventojų, prisijungusių prie centralizuotų šilumos tinklų, dalis, proc.
115.	Fiziniai rodikliai	Gyventojų, prisijungusių prie centralizuotų šilumos tinklų, skaičius, gyv. sk.
116.	Fiziniai rodikliai	Gyventojų, prisijungusių prie nuotekų tvarkymo tinklų, dalis, proc.
117.	Fiziniai rodikliai	Gyventojų, prisijungusių prie nuotekų tvarkymo tinklų, skaičius, gyv. sk.

Eil. Nr.	Rodiklių grupė	Rodikliai
118.	Fiziniai rodikliai	Gyventojų, prisijungusių prie vandens tiekimo tinklų, dalis, proc.
119.	Fiziniai rodikliai	Gyventojų, prisijungusių prie vandens tiekimo tinklų, skaičius, gyv. sk.
120.	Fiziniai rodikliai	Inžineriniai komunikaciniai koridoriai, km2
121.	Fiziniai rodikliai	Inžineriniai komunikaciniai koridoriai, tenkantys 1000 gyventojų, km2/1000 gyv.
122.	Fiziniai rodikliai	Kelių plotas, km2
123.	Fiziniai rodikliai	Kita žemė, km2
124.	Fiziniai rodikliai	Kitos paskirties žemė, km2
125.	Fiziniai rodikliai	Kitos paskirties žemė, tenkanti 1000 gyventojų, km2/1000 gyv.
126.	Fiziniai rodikliai	Kompaktiškai užstatytos teritorijos, km2
127.	Fiziniai rodikliai	Kompaktiškai užstatytų teritorijų dalis miestuose, km2
128.	Fiziniai rodikliai	Konservacinės paskirties žemė, km2
129.	Fiziniai rodikliai	Konservacinės paskirties žemė, tenkanti 1000 gyventojų, km2/1000 gyv.
130.	Fiziniai rodikliai	Krašto kelių ilgis, km
131.	Fiziniai rodikliai	Kultūros vertybių teritorijos plotas, km2
132.	Fiziniai rodikliai	Kultūros vertybių teritorijos plotas, tenkantis 1000 gyventojų, km2/1000 gyv.
133.	Fiziniai rodikliai	Lietuvos kelių tankis, proc.
134.	Fiziniai rodikliai	Magistralinių kelių ilgis, km
135.	Fiziniai rodikliai	Miesto gyventojų, keliaujančių į darbą automobiliais, dalis, proc.
136.	Fiziniai rodikliai	Miesto gyventojų, keliaujančių į darbą dviračiu, dalis, proc.
137.	Fiziniai rodikliai	Miesto gyventojų, keliaujančių į darbą pėsčiomis, dalis, proc.
138.	Fiziniai rodikliai	Miesto gyventojų, keliaujančių į darbą viešuoju transportu, dalis, proc.
139.	Fiziniai rodikliai	Miesto keliai, km2
140.	Fiziniai rodikliai	Miesto kelių tankis, proc.
141.	Fiziniai rodikliai	Miesto kita žemė, km2

Eil. Nr.	Rodiklių grupė	Rodikliai
142.	Fiziniai rodikliai	Miesto miškai, km2
143.	Fiziniai rodikliai	Miesto užstatyta teritorija, km2
144.	Fiziniai rodikliai	Miesto vandenys, km2
145.	Fiziniai rodikliai	Miestų teritorijos plotas, km2
146.	Fiziniai rodikliai	Miškų plotas, km2
147.	Fiziniai rodikliai	Miškų plotas, tenkantis 1 gyventojui, km2/1 gyv.
148.	Fiziniai rodikliai	Miškų ūkio paskirties žemė, km2
149.	Fiziniai rodikliai	Miškų ūkio paskirties žemė, tenkanti 1000 gyventojų, km2/1000 gyv.
150.	Fiziniai rodikliai	Naudingas plotas, tenkantis vienam gyventojui, m2/1 gyv.
151.	Fiziniai rodikliai	Nekilnojamojo turto registre įregistruotos žemės plotas, km2
152.	Fiziniai rodikliai	Nusausinta žemė, km2
153.	Fiziniai rodikliai	Rajoninių kelių ilgis, km
154.	Fiziniai rodikliai	Renovacija, vnt.
155.	Fiziniai rodikliai	Saugomų teritorijų plotas, km2
156.	Fiziniai rodikliai	Saugomų teritorijų plotas, tenkantis 1000 gyventojų, km2/1000 gyv.
157.	Fiziniai rodikliai	Teritorija metų pradžioje, km2
158.	Fiziniai rodikliai	Teritorijos plotas, tenkantis 1000 gyventojų, km2/1000 gyv.
159.	Fiziniai rodikliai	Užstatymo tankis kompaktiškai užstatytose teritorijose, proc.
160.	Fiziniai rodikliai	Užstatymo tankis miestų užstatytoje teritorijoje, proc.
161.	Fiziniai rodikliai	Užstatymo tankis užstatytoje teritorijoje, proc.
162.	Fiziniai rodikliai	Užstatyta teritorija, km2
163.	Fiziniai rodikliai	Užstatytos teritorijos plotas, tenkantis 1000 gyventojų, km2/1000 gyv.
164.	Fiziniai rodikliai	Vandens ūkio paskirties žemė, km2
165.	Fiziniai rodikliai	Vandentiekio ir nuotekų tinklų ilgis, km
166.	Fiziniai rodikliai	Vidutinis buto dydis, m2

Eil. Nr.	Rodiklių grupė	Rodikliai
167.	Fiziniai rodikliai	Viešasis transportas, keleivių sk./metus
168.	Fiziniai rodikliai	Visuomeninės erdvės, km2
169.	Fiziniai rodikliai	Visuomeninės erdvės, tenkančios 1000 gyventojų, km2/1000 gyv.
170.	Fiziniai rodikliai	Šilumos tiekimo tinklų ilgis, km
171.	Fiziniai rodikliai	Žaliosios teritorijos, km2
172.	Fiziniai rodikliai	Žaliosios teritorijos, tenkančios 1000 gyventojų, km2/1000 gyv.
173.	Fiziniai rodikliai	Žemė, užimta vandens telkinių, km2
174.	Fiziniai rodikliai	Žemės ūkio naudmenų plotas, km2
175.	Fiziniai rodikliai	Žemės ūkio naudmenų plotas, tenkantis 1000 gyventojų, m2/1000 gyv.
176.	Fiziniai rodikliai	Žemės ūkio paskirties žemė, km2
177.	Fiziniai rodikliai	Žemės ūkio paskirties žemė, tenkanti 1000 gyventojų, km2/1000 gyv.
178.	Socialiniai rodikliai	Bendrojo ugdymo mokyklos, vnt.
179.	Socialiniai rodikliai	Bendrojo ugdymo mokyklų skaičius, tenkantis 1000 gyventojų, vnt./1000 gyv.
180.	Socialiniai rodikliai	Ištirtų nusikalstamų veikų dalis, proc.
181.	Socialiniai rodikliai	Išvykę iš šalies mokyklinio amžiaus vaikai, nesimokantys mokykloje, sk.
182.	Socialiniai rodikliai	Konferencijų centrai, vnt.
183.	Socialiniai rodikliai	Konferencijų centrų skaičius, tenkantis 1000 gyventojų, vnt./1000 gyv.
184.	Socialiniai rodikliai	Kultūros centrai metų pabaigoje, vnt.
185.	Socialiniai rodikliai	Kultūros centrų skaičius metų pabaigoje, tenkantis 1000 gyventojų, vnt./1000 gyv.
186.	Socialiniai rodikliai	Ligoninių skaičius Sveikatos apsaugos ministerijos sistemoje, tenkantis 1000 gyventojų, vnt./1000 gyv.
187.	Socialiniai rodikliai	Ligoninių skaičius Sveikatos apsaugos ministerijos sistemoje, vnt.
188.	Socialiniai rodikliai	Medianinis gyventojų amžius metų pradžioje, metai
189.	Socialiniai rodikliai	Natūrali gyventojų kaita, asm. sk.
190.	Socialiniai rodikliai	Natūrali gyventojų kaita, asm. sk./ 1000 gyv.
191.	Socialiniai rodikliai	Neto migracija, asm. sk.

Eil. Nr.	Rodiklių grupė	Rodikliai
192.	Socialiniai rodikliai	Užregistruotos nusikalstamos veikos, sk./100 000 gyv.
193.	Socialiniai rodikliai	Užregistruotų nusikalstamų veikų skaičius, sk.
194.	Socialiniai rodikliai	Valstybinio socialinio draudimo netekto darbingumo (invalidumo) pensiją gaunančių asmenų skaičius, tenkantis 1 tūkst. darbingo amžiaus gyventojų, asm. sk.
195.	Socialiniai rodikliai	Valstybinio socialinio draudimo pensijas gaunančių asmenų skaičius, tenkantis 1 tūkst. darbingo amžiaus gyventojų, asm. sk.
196.	Socialiniai rodikliai	Valstybinio socialinio draudimo senatvės pensiją gaunančių asmenų skaičius, tenkantis 1 tūkst. darbingo amžiaus gyventojų, asm. sk.
197.	Socialiniai rodikliai	Vidutinis šeimos dydis, asm. sk.
198.	Socialiniai rodikliai	Vietų skaičius ikimokyklinio ugdymo įstaigose, tenkantis 100 lankančių šias įstaigas vaikų, sk./100 vaikų

__________________________

Pakeitimai:

1.
Kauno miesto savivaldybės administracija, Įsakymas
Nr. A-1134, 2016-04-21, paskelbta TAR 2016-04-21, i. k. 2016-10165
Dėl Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. kovo 13 d. įsakymo Nr. A-715 „Dėl Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo programos patvirtinimo“ pakeitimo