Suvestinė redakcija nuo 2023-12-06

Įsakymas paskelbtas: TAR 2015-09-03, i. k. 2015-13476

LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS

ĮSAKYMAS
DĖL TELŠIŲ REGIONO INTEGRUOTOS TERITORIJŲ VYSTYMO PROGRAMOS PATVIRTINIMO

2015 m. rugsėjo 3 d. Nr. 1V-684
Vilnius

Vadovaudamasis Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą, taisyklių, pavirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. birželio 4 d. nutarimu Nr. 528 „Dėl Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą“, 7.8.7 papunkčiu,
Preambulės pakeitimai:
Nr. 1V-891, 2018-12-03, paskelbta TAR 2018-12-03, i. k. 2018-19570

t v i r t i n u Telšių regiono integruotą teritorijų vystymo programą (pridedama).

Vidaus reikalų ministras	Saulius Skvernelis

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų
ministro 2015 m. rugsėjo 3 d.
įsakymu Nr.1V-684

TELŠIŲ REGIONO INTEGRUOTA TERITORIJŲ VYSTYMO PROGRAMA

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1.	Telšių regiono integruotoje teritorijų vystymo programoje (toliau – Telšių regiono ITV programa) pateikiama Telšių regiono ITV programos įgyvendinimo teritorijos situacijos analizė, vystymo tikslai, uždaviniai ir priemonės, programos veiksmų planas.
2. Telšių regiono ITV programoje ir jos prieduose vartojami šie sutrumpinimai:
2.1. BIVP – bendruomenės inicijuota vietos plėtra.
2.2. KM – Kultūros ministerija.
2.3. SM – Susisiekimo ministerija.
2.4. VRM – Vidaus reikalų ministerija.
2.5. VVG – vietos veiklos grupė.
2.6. AB – akcinė bendrovė.

II SKYRIUS
TELŠIŲ REGIONO ITV PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO TERITORIJOS SITUACIJOS ANALIZĖ

3. Atliekant Telšių regiono ITV programos įgyvendinimo teritorijos situacijos analizę analizuojama apie regioną (apskritį) ir savivaldybes pateikiama statistinė ir kita informacija, ir, jeigu tokia informacija prieinama, statistinė ir kita informacija apie gyvenamąsias vietoves ar jų dalis (Telšių regiono ITV programoje nurodytas tikslines ir susietas teritorijas).
4. Rengiant Telšių regiono ITV programą vadovaujamasi šių Telšių regiono ITV programos įgyvendinimo teritorijai taikomų planavimo ir teritorijų planavimo dokumentų ir teisės aktų nuostatomis:
4.1. Lietuvos Respublikos partnerystės sutarties, patvirtintos 2014 m. birželio 20 d. Europos Komisijos sprendimu Nr. C(2014) 4234 (toliau – Partnerystės sutartis) 1.1 dalies „Teritorinė plėtra ir regioninė politika“, 3.1 dalies „Integruotas teritorinės plėtros požiūris“, 3.1.2 dalies „Integruotos teritorinės investicijos (ITI)“ nuostatomis.
4.2. 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos, patvirtintos Europos Komisijos 2014 m. rugsėjo 8 d. sprendimu Nr. C(2014) 6397 (toliau – Veiksmų programa), 4 skirsnio „Integruotos teritorinės plėtros aprašymas“, 7 ir 8 prioritetų „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ bei „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ nuostatomis.
4.3. 2014–2020 metų nacionalinės pažangos programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. lapkričio 28 d. nutarimu Nr. 1482 „Dėl 2014–2020 metų nacionalinės pažangos programos patvirtinimo“ (toliau – Nacionalinės pažangos programa), nuostatomis.
4.4. 2014–2020 metų nacionalinės pažangos programos horizontaliojo prioriteto „Regioninė plėtra“ tarpinstitucinio veiklos plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. vasario 19 d. nutarimu Nr. 172 „Dėl 2014–2020 metų nacionalinės pažangos programos horizontaliojo prioriteto „Regioninė plėtra“ tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo“, nuostatomis: tikslu –„didinti teritorinę sanglaudą regionuose“; uždaviniu – „spręsti tikslinėms teritorijoms (gyvenamosioms vietovėms) būdingas problemas, didinant konkurencingumą ir gyvenamosios vietos patrauklumą, skatinant ekonomikos augimą“.
4.5. Integruotų teritorijų vystymo programų rengimo ir įgyvendinimo gairėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2014 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. 1V-480 „Dėl Integruotų teritorijų vystymo programų rengimo ir įgyvendinimo gairių patvirtinimo“.
4.6. Telšių apskrities teritorijos bendruoju (generaliniu) planu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. rugsėjo 8 d. nutarimu Nr. 1299 „Dėl Telšių apskrities teritorijos bendrojo (generalinio) plano patvirtinimo“ (toliau – Telšių apskrities bendrasis planas).
5. Didžiausią įtaką socialinei, ekonominei, demografinei, aplinkos būklei, šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimams (klimato kaitai) Telšių regione daro šie veiksniai:
5.1. Telšių regionas pasižymi mažėjančiu gyventojų skaičiumi, tačiau santykinai gera demografine struktūra:
5.1.1. 2001–2014 m. laikotarpiu gyventojų skaičius Telšių regione sumažėjo 19,1 proc. gyventojų, tokiu pačiu dydžiu mažėjo ir gyventojų tankumas miestuose (kuriuose gyvena 60 proc. regiono gyventojų); gyventojų skaičius apskrityje ypač mažėjo dėl migracijos: 2013 metais iš Telšių regiono išvyko 5,4 tūkst. gyventojų daugiau, palyginti su 2007-aisiais, 2013 metais išvykusiųjų skaičius sumažėjo 10,5 proc.; tačiau neto migracija vis dar yra neigiama – 2013 metais iš regiono išvyko 1,7 tūkst. gyventojų daugiau nei atvyko – tokios tendencijos mažina teritorijos ekonominio vystymo potencialą, menkina darbo jėgos pasiūlą – regionas tampa nepatrauklus verslui ir investicijoms;
5.1.2. Telšių regione vaikų iki 15 metų amžiaus dalis yra didžiausia Lietuvoje – 16,9 proc. visų regiono gyventojų yra vaikai iki 15 metų, darbingo amžiaus gyventojų dalis – 61,7 proc.; Telšių regiono demografinės senatvės koeficientas 2014 metų pradžioje buvo vienas mažiausių Lietuvoje (113), mažesnis buvo tik Vilniaus regione (106). Tai reiškia, kad nepaisant gyventojų skaičiaus mažėjimo, Telšių regione ir jį sudarančiose savivaldybėse demografinė struktūra yra gana palanki, todėl demografiniai procesai Telšių regione gali būti iš dalies valdomi (kas būtų sunkiai įmanoma, jeigu gyventojų skaičius mažėtų dėl per ilgą laikotarpį susiformavusios gyventojų amžiaus struktūros). Pašalinus gyventojų išvykimą iš regiono lemiančias socialines ir ekonomines priežastis, padidinus miestų patrauklumą, geriau pritaikius jų aplinką gyventojų poreikiams, skatinant vidaus investicijas, nukreiptas į naujų gerai apmokamų darbo vietų atsiradimą, galima stabdyti gyventojų išvykimą ir stabilizuoti demografinę situaciją regione;
5.2. Didelės materialinės investicijos, tačiau nepakankamai diversifikuota jų struktūra:
5.2.1. skaičiuojant vienam Telšių regiono gyventojui, materialinės investicijos 2013 metais buvo 1348 Eur; pagal šį rodiklį Telšių regionas yra vienas pirmaujančių šalyje; daugiau į ilgalaikį materialųjį turtą investuojama tik Vilniaus ir Klaipėdos regionuose. Daugiausia regione investuojama Mažeikiuose veikiančiose stambiose įmonėse, todėl materialinių investicijų pokyčiai Telšių regione nėra tvarūs – pavyzdžiui, Mažeikių rajono savivaldybėje materialinės investicijos 2013 m. siekė 2143 Eur/gyv. (123 proc. šalies vidurkio), tuo tarpu 2010 m. (AB „Orlen Lietuva“ nevykdant didesnių investicijų) siekė tik 855 Eur, arba apie 64 proc. šalies vidurkio. T. y., AB „Orlen Lietuva“ arba kitoms didžiosioms Telšių regiono įmonėms pristabdžius investicinę veiklą ar patiriant ekonominių sunkumų, investicijos regiono savivaldybėse gali ženkliai (iki kelių kartų) sumažėti.

1 pav. Materialinės investicijos, tenkančios vienam gyventojui 2013 metais, Eur. Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas.

5.3. 3 didžiausiose Telšių regiono tikslinėse teritorijose (Telšiuose, Mažeikiuose ir Plungėje) ir šalia jų yra sutelkti stambūs ūkio subjektai, darantys didžiausią įtaką ekonominiam regiono vystymui (lemiantys tiek galimybes, tiek grėsmes); Telšių regione 2015 m. sausio 1 d. veikė 14 įmonių, kurių darbuotojų skaičius – daugiau kaip 250. Mažeikių, Telšių ir Plungės rajonų savivaldybėse veikiančiose didelėse įmonėse 2015 m. sausio 1 d. dirbo atitinkamai 3337, 2443 ir 1647 darbuotojų, trijose regione veikiančiose įmonėse darbuotojų skaičius viršijo 1000. Didelių įmonių koncentracija lemia tai, kad regiono darbo rinka yra priklausoma nuo specifinių sektorių, labiausiai jai turi įtakos įmonės, veikiančios naftos produktų gamybos ir prekybos, pieno perdirbimo, žuvies ir žuvies produktų perdirbimo, gamybos ir prekybos srityje, statyboje; tačiau kartu tokių įmonių veikla sudaro prielaidas regioninei ekonomikos specializacijai ir susijusių įmonių klasterizacijai pagal ūkio sektorių arba pridėtinės vertės grandinę;
5.4. 2007–2012 metais pasikeitė dirbančiųjų struktūra pagal ekonominės veiklas, augo paslaugų sektoriaus svarba: dirbančiųjų dalis Telšių regiono paslaugų sektoriaus įmonėse išaugo nuo 18,8 procento 2007 metais iki 24,5 procento 2012 metais, 2012 metais regiono paslaugų sektoriaus įmonėse vienas dirbantysis sukūrė 15,9 proc. daugiau pridėtinės vertės (gamybos kainomis), negu 2007 metais, tačiau šiame sektoriuje sukurtos darbo vietos nekompensuoja statybos ir apdirbamosios gamybos sektoriuose mažėjančio darbo vietų skaičiaus (pramonės modernizacijos, automatizacijos nulemto proceso);
5.5. Aukštas registruotų bedarbių ir darbingo amžiaus gyventojų santykis (toliau – registruotas nedarbas) ir ženklūs registruoto nedarbo netolygumai tarp regiono savivaldybių:
5.5.1. Telšių regiono registruotas nedarbas 2014 m. siekė 11,1 proc. ir buvo 17 proc. aukštesnis už vidutinį šalyje; palyginti su kitais Lietuvos regionais, Telšių regiono registruotas nedarbas buvo 5 didžiausias – didesnis negu 4 iš 5 regionų, kuriuose yra didieji miestai, mažesnis negu 4 iš 5 regionų, kuriuose nėra didžiųjų miestų ir artimas su Marijampolės ir Panevėžio regionų rodikliais. Tai yra, situacija yra kiek geresnė, lyginant su mažiau urbanizuotomis, kaimiškosiomis šalies teritorijomis, tačiau prastesnė, lyginant su regionais, kuriuose palankesnę darbo rinkos situaciją lemia didžiųjų miestų poveikis;
5.5.2. Telšių regiono savivaldybėse registruotas nedarbas 2014 m. siekė atitinkamai 14 proc. Mažeikių rajono savivaldybėje, 9,8 proc. Telšių rajono savivaldybėje, 8,7 proc. Plungės rajono savivaldybėje, 8,1 proc. Rietavo savivaldybėje. Tai yra, labiausiai prie santykinai aukšto registruoto nedarbo prisidėjo Mažeikių rajono savivaldybės situacija, nors šioje savivaldybėje yra didžiausias regiono pramonės centras – Mažeikiai; įvairesnę užimtumo struktūrą turinčiose regiono savivaldybėse situacija buvo palankesnė. Po 2009 m. finansinės krizės ir sekusios ekonominės recesijos, 2011–2014 m. registruoto nedarbo lygis regione sparčiai (beveik 30 proc.) mažėjo, daugiausia dėl augančio užimtųjų skaičiaus vis didesnę reikšmę įgaunančiame paslaugų sektoriuje. 3 iš 4 regiono savivaldybių (išskyrus Mažeikių rajono savivaldybę) registruoto nedarbo mažėjimo tempas buvo nuo 16 proc. (Plungės rajono savivaldybėje) iki 30 proc. (Rietavo savivaldybėje) spartesnis, negu vidutinis šalyje.
5.6. Gerėjančios jaunimo užimtumo galimybės: 2010 metais iki 54,5 proc. padidėjęs jaunimo nedarbo lygis jau nuosekliai mažėja, 2013 metais jau buvo 27,6 proc.; regiono gyventojai turi galimybių neišvykdami toli nuo namų įgyti profesiją trijose savivaldybėse veikiančiose profesinio mokymo įstaigose, aukštąjį neuniversitetinį išsilavinimą teikiančioje Žemaitijos kolegijoje (trijuose fakultetuose, esančiuose skirtingose savivaldybėse), aukštąjį universitetinį išsilavinimą – Vilniaus dailės akademijos Telšių fakultete, tačiau neretai profesines mokyklas ar net universitetus baigę jaunuoliai negauna darbo pagal įgytą išsilavinimą, todėl siekiant padidinti jaunų žmonių įsidarbinimo regione galimybes, būtina didinti darbo vietų įvairovę, skatinti darbdavių ir mokslo įstaigų bendradarbiavimą.
5.7. Žema gyventojų perkamoji galia. Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis Telšių apskrityje iki 2009 metų augo, 2010 metais mažėjo, o nuo 2011 metų vėl augo. Tačiau 2013 metais vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (593 Eur) buvo vienas žemesnių Lietuvoje ir buvo tik 88,1 proc. Lietuvos vidurkio. 2013 metais, palyginti su Vilniaus apskritimi, už tą patį ar labai panašų darbą atlyginimai Telšių apskrityje buvo mažesni vidutiniškai 168 Eur per mėnesį.
5.8. Esminės su aplinkos tarša ir šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimais (klimato kaita) susijusios problemos tiesiogiai siejasi su ekonomine veikla miestuose ir įmonėse, esančiuose prie miestų. Pagrindinis oro užterštumo šaltinis yra dujinės ir skystosios medžiagos. Teršalų į atmosferą iš stacionarių taršos šaltinių Telšių apskrityje išmetama daugiausia šalyje – 38 proc. visų šalyje į atmosferą iš stacionarių taršos šaltinių išmetamų teršalų. Didelis oro užterštumo šaltinis yra autotransportas. Rajoniniame kelyje Nr. 4604 (Telšiai – Mažeikiai) vidutinis metinis paros eismo intensyvumas (1023 automobiliai per parą) – triskart didesnis negu vidutiniškai šalyje, krašto keliuose – eismo intensyvumas taip pat didesnis negu šalyje (žr. 2 pav.). Nemaži užteršto grunto taršos židiniai yra buvusiose pramonės ir karinių miestelių teritorijose.
6. Problemas ir vystymo galimybes lemia šie Telšių regiono ir jame esančių tikslinių teritorijų urbanistinės struktūros ypatumai:
6.1. Telšių regionas, esantis Lietuvos šiaurės vakaruose, apima Žemaitijos etnografinio regiono šiaurinę dalį. Telšių regionas atitinka Telšių apskritį, kuri yra viena iš 10 aukštesniųjų teritorijos administracinių vienetų, į kurias suskirstyta Lietuvos Respublikos teritorija (pagal teritorijos plotą). Telšių regionas šiaurėje ribojasi su Latvijos Respublikos teritorija, vakaruose – su Klaipėdos, rytuose – su Šiaulių, pietuose – su Tauragės regionais. Telšių regiono plotas – 4350 km2, arba 6,7 proc. visos Lietuvos teritorijos, pagal teritorijos plotą tai mažiausias Lietuvos regionas (apskritis). Regiono teritoriją kerta 1-ojo rango automagistralė Vilnius–Klaipėda, tarptautinis transporto koridorius TINA (Klaipėda–Šiauliai–Panevėžys–Vilnius–Lyda), tarptautinė geležinkelio linija Minskas–Vilnius–Šiauliai–Klaipėda. Regiono vaidmenį stiprina gera susisiekimo sistema su stambiais aplink esančiais ekonominiais centrais. Atstumai nuo Telšių iki Klaipėdos jūrų uosto – 89 km, iki Palangos oro uosto – 88 km. Intensyviausiai naudojami Telšių regiono transporto koridoriai, kurie jungia tikslines teritorijas ir integruoja regioną su pagrindinėmis šalies urbanistinės integracijos ašimis ir metropoliniais centrais susikerta ties Plungės miestu (žr. 2 pav.), bendras (suminis) paros eismo intensyvumas ties Plungės miesto riba esančių magistralinių ir krašto kelių ruožuose viršija 200 tūkst. automobilių per parą.

2 pav. Vidutinis metinis paros eismo intensyvumas magistraliniuose ir krašto keliuose. Šaltinis: Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos

6.2. Telšių apskritis išsiskiria savo krašto istorija, kultūros vertybėmis. Telšių miesto, Žemaitijos sostinės, Žemaitijos katalikybės centro, įsikūrusio Žemaičių aukštumoje, ant septynių kalvų, prie Masčio ežero, centrinė dalis yra urbanistikos paminklas. Vaizdingiausios regiono teritorijos priskirtos Žemaitijos nacionaliniam, Varnių ir Ventos regioniniams parkams.
6.3. Telšių apskrities bendruoju planu Telšių regiono urbanistinėje sistemoje išskiriamas perspektyvinis atraminis gyvenamųjų vietovių tinklas, kurį sudaro 2 hierarchijos lygmenų (regioniniai ir pagrindiniai lokaliniai) centrai:
6.3.1. regioniniai centrai: regioninis B kategorijos urbanistinis centras (apskrities centras) – Telšiai ir regioninis C kategorijos subcentras – Mažeikiai;
6.3.2. vienas a kategorijos pagrindinis lokalinis centras – esamas palaikomas savivaldybės centras – Plungė ir trys b kategorijos pagrindiniai lokaliniai centrai: savivaldybės centras Rietavas ir mažų miestų pagrindu plėtojami vietiniai aptarnavimo centrai (Varniai ir Seda).
6.3.3. Vadovaujantis Telšių apskrities bendruoju planu, apskrities ir savivaldybių centruose prioritetas teikiamas intensyvaus (sutankinto) užstatymo plotų plėtrai, plėtojama susisiekimo sistema, renovuojami pastatai, plėtojama infrastruktūra, pramonė ir komunalinis ūkis, valdymo infrastruktūra, palaikomas istorinių miestų dalių urbanistinis architektūros savitumas, aktyviai remiamas esamų nekilnojamųjų kultūros vertybių išsaugojimas, atkūrimas ir naudojimas; skatinama formuoti apsauginių ir rekreacinių želdynų sistemą, plėtoti dviračių transportą, trumpalaikio poilsio ir sporto įrenginių zonas.
6.4. Telšių regiono tikslinės teritorijos (miestai) pasižymi santykinai nedideliu apgyvendinimo tankumu: Telšių miesto teritorijos gyventojų apgyvendinimo tankumas – 10,5 gyv./ha, Mažeikių miesto – 15,8 gyv./ha, Plungės miesto – tik 6,4 gyv./ha ir Rietavo miesto – 7,4 gyv./ha. T. y. nė viename iš regiono miestų nėra 30 gyv./ha tankumo, kuriam esant kuriama inžinerinė ir socialinė infrastruktūra finansiškai atsiperka.
7. Plungės miestui ir jį supančioms teritorijoms būdingi aktyvūs funkciniai ryšiai ir stipri tiesioginė sąveika (bendras infrastruktūros naudojimas) dėl Plungės miesto geografinės padėties (pagrindinių transporto koridorių sankirtoje) ir apgyvendinimo tankumo (retai gyvenamos miesto teritorijos nuosekliai pereina į priemiestines gyvenamąsias vietoves):
7.1. į 5 km spinduliu Plungės miestą supančias teritorijas perkeltos pramonės įmonės, kuriose apie ketvirtadalis darbuotojų yra Plungės miesto gyventojai.
7.2. Plungės miestą supančios teritorijos su miestu sujungtos pagrindine inžinerine infrastruktūra: vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo bei susisiekimo.
7.3. Už miestų ribų priemiestinėje dalyje sparčiai vykdoma gyvenamųjų namų statyba.
7.4. Aplink Plungės miestą intensyviausiai (lyginant su kitomis regiono teritorijomis) vyksta transporto judėjimas Rietavo (toliau į magistralę A1) ir Klaipėdos kryptimis, TINA koridoriumi Telšių (toliau į Šiaulius ir magistralę A12), Kretingos ir Palangos kryptimis, Mažeikių (toliau į Latviją) kryptimi, todėl aplink Plungės miestą išsidėsčiusios teritorijos turi gerą pramonės ir logistikos paslaugų plėtros potencialą.
8. Telšių regiono ITV programa įgyvendinama šiose tikslinėse teritorijose (žr. 3 pav.):
8.1. išskirtose vidaus reikalų ministro 2014 m. birželio 19 d. įsakymu Nr.1V-429 „Dėl tikslinių teritorijų išskyrimo iš miestų, turinčių nuo 6 iki 100 tūkst. gyventojų, ir mažesnių savivaldybių centrų“:
8.1.1. Plungės mieste;
8.1.2. Rietavo mieste.
8.2. 2007–2013 m. finansiniam laikotarpiui nustatytose tikslinėse teritorijose – regioniniuose ekonomikos augimo centruose, kurie vadovaujantis Partnerystės sutarties 3.1.2 dalies „Integruotos teritorinės investicijos (ITI)“ nuostatomis yra laikomi pereinamojo laikotarpio tikslinėmis teritorijomis:
8.2.1. Mažeikių mieste;
8.2.2. Telšių mieste.
9. Atsižvelgus į Telšių regiono ITV programos 7 punkte nurodytus Plungės miestui ir jį supančioms teritorijoms būdingus funkcinius ryšius ir tiesioginę sąveiką, taip pat į Plungės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. liepos 30 d. sprendimo Nr. T-1-183 „Dėl pritarimo Telšių regiono integruotos teritorijų vystymo programos projektui“ 2 punktą, nustatyta ši su Telšių regiono tikslinėmis teritorijomis susieta teritorija, kuriose taip pat įgyvendinama Telšių regiono ITV programa – su Plungės miestu besiribojanti teritorija (Babrungo, Glaudžių, Jovaišiškės, Kaušėnų, Macenių, Prūsalių, Noriškių, Pakerų, Truikių, Varkalių kaimai), išsidėsčiusi 5 kilometrų spinduliu aplink Plungės miestą (žr. 3 pav.);
10. Tikslinių teritorijų, kuriose įgyvendinama Telšių regiono ITV programa gyventojų skaičius, remiantis ITV programos rengimo metu paskutiniais paskelbtais Lietuvos statistikos departamento duomenimis – 61,7 tūkst. gyventojų; su Telšių regiono tikslinėmis teritorijomis susietų teritorijų gyventojų skaičius – 4,2 tūkst. gyventojų;

3 pav. Tikslinės ir susietos teritorijos. Šaltiniai: Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, UAB „Hnit-Baltic“, VĮ „Registrų centras“.

III SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

11. Telšių regiono ITV programos įgyvendinimo teritorijos vystymo tikslai, uždaviniai ir priemonės dėstomi Telšių regiono ITV programos 2 priede, programos veiksmų planas dėstomas Telšių regiono ITV programos 3 priede.
12. Telšių regiono ITV programa įgyvendinama Integruotų teritorijų vystymo programų rengimo ir įgyvendinimo gairių nustatyta tvarka.
____________________

Telšių regiono integruotos teritorijų vystymo programos,
patvirtintos Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro
2015 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr. 1V-684
1 priedas

### STIPRYBIŲ, SILPNYBIŲ, GALIMYBIŲ IR GRĖSMIŲ LENTELĖ

Stiprybės	Aktualumo įvertinimas	Suteiktą įvertinimą pagrindžianti informacija, prielaidos
1. Gera geografinė padėtis. Geras susisiekimas. Gausūs gamtiniai ir kultūros ištekliai. Regiono identitetas.	3	Telšių regioną kerta 1-ojo rango automagistralė Vilnius–Klaipėda, tarptautinis transporto koridorius TINA (Vilnius–Šiauliai–Klaipėda), tarptautinė geležinkelio linija Minskas–Vilnius–Šiauliai–Klaipėda. Atstumas nuo Telšių iki Klaipėdos jūrų uosto – 89 km, iki Palangos oro uosto – 88 km. Vaizdingiausios teritorijos paskelbtos Žemaitijos nacionaliniu, Varnių ir Ventos regioniniais parkais.
2. Pagal materialines investicijas vienam gyventojui Telšių regionas ir toliau išlieka tarp pirmaujančių regionų šalyje.	3	Skaičiuojant vienam Telšių regiono gyventojui, materialinės investicijos 2013 metais buvo 1348 Eur; pagal šį rodiklį Telšių regionas yra vienas pirmaujančių šalyje; daugiau į ilgalaikį materialųjį turtą investuojama tik Vilniaus ir Klaipėdos regionuose. Veiksnys įvertintas kaip vidutiniškai svarbus, nes investicijos nediversifikuotos (apimtis priklauso nuo stambių įmonių momentinių investicijų).
3. Regione vaikų iki 15 metų amžiaus dalis yra didžiausia Lietuvoje, demografinės senatvės koeficientas vienas mažiausių Lietuvoje.	4	2014 m. pradžioje 16,9 proc. visų apskrities gyventojų buvo vaikai iki 15 metų (Lietuvoje – 15,7 proc.), demografinės senatvės koeficientas buvo vienas mažiausių Lietuvoje (113), mažesnis buvo tik Vilniaus apskrityje (106).

Silpnybės	Aktualumo įvertinimas	Suteiktą įvertinimą pagrindžianti informacija, prielaidos
1. Mažėjantis gyventojų skaičius	4	2001–2014 m. laikotarpiu Telšių regiono gyventojų skaičius sumažėjo 19,1 proc.
2. Aukštas registruoto nedarbo lygis (ypač Mažeikių rajono savivaldybėje)	5	2014 m. Telšių regione registruotų bedarbių ir darbingo amžiaus gyventojų santykis (nepaisant spartaus mažėjimo) siekė 11,1 proc. ir viršijo šalies vidurkį 17 procentų. Didžiausias ir lėčiausiai mažėjantis registruotas nedarbas fiksuojamas Mažeikių rajono savivaldybėje, kurioje yra didžiausiais regiono (ir vienas didžiausių šalyje) pramonės centras – Mažeikiai.
3. Žema gyventojų perkamoji galia	3	2013 m. vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (593 Eur) buvo vienas žemesnių Lietuvoje ir siekė tik 88,1 proc. Lietuvos vidurkio.

Galimybės	Aktualumo įvertinimas	Suteiktą įvertinimą pagrindžianti informacija, prielaidos
1. Paslaugų sektoriaus pridėtinės vertės augimas ir aukštos materialinės investicijos.	4	Dirbančiųjų skaičius Telšių regiono paslaugų sektoriaus įmonėse didėjo nuo 18,8 procento 2007 m. iki 24,5 procento 2012 m. Prielaidas paslaugų sektoriaus augimui sudarys mažėjanti darbo jėgos paklausa žemės ūkyje ir pramonėje ir augantis šių sektorių našumas (atitinkamai, šių sektorių dirbantieji gaus didesnes pajamas ir galės skirti daugiau išlaidų vartojimui).
2. Pažangių technologijų plėtra versle ir jos finansavimas Europos Sąjungos paramos lėšomis	3	2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programoje numatyti uždaviniai: 3.1.1 „Padidinti verslumo lygį“, 3.3.1 „Padidinti MVĮ produktyvumą“, 3.3.2 „Padidinti MVĮ investicijas į ekoinovacijas ir kitas efektyviai išteklius naudojančias technologijas“ – pažangioms technologijoms diegti ir finansuoti.

Grėsmės	Aktualumo įvertinimas	Suteiktą įvertinimą pagrindžianti informacija, prielaidos
1. Darbo rinka priklausoma nuo specifinių sektorių ir juose veiklą vykdančių stambių įmonių, kurios susiduria su eksporto sumažėjimo rizika.	4	Regione naftos produktų gamybos ir prekybos, pieno perdirbimo, žuvies ir žuvies produktų perdirbimo srityje veikia 3 įmonės, kuriose darbuotojų skaičius yra didesnis kaip 1000. Bet kurios iš šių įmonių ekonominės padėties pablogėjimas gali labai pabloginti ekonominę situaciją regione.
2. Įmonių konkurencingumo mažėjimas dėl gyventojų skaičiaus (ir reikiamos kvalifikacijos darbuotojų) mažėjimo	3	2001–2014 m. laikotarpiu Telšių regiono gyventojų skaičius sumažėjo 19,1 proc. Toliau mažėjant gyventojų skaičiui, mažės reikiamos kvalifikacijos darbuotojų skaičius.
3. Miestų infrastruktūros santykinių išlaikymo kaštų didėjimas dėl gyventojų skaičiaus mažėjimo	3	Apskrities miestuose nėra 30 gyv./ha tankio reikalingo, kad finansiškai atsipirktų kuriama techninė ir socialinė infrastruktūra. Mažėjant gyventojų skaičiui, vienam gyventojui tenkantys miestų infrastruktūros išlaikymo kaštai augs.

___________________________________

Telšių regiono integruotos teritorijų vystymo programos
2 priedas

TELŠIŲ REGIONO INTEGRUOTOS TERITORIJŲ VYSTYMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO TERITORIJOS VYSTYMO TIKSLAI, UŽDAVINIAI IR PRIEMONĖS

1.	Tikslas: padidinti patrauklumą darbui ir investicijoms

1. Nustatant tikslą, atlikus stiprybių, silpnybių, galimybių ir grėsmių (toliau – SSGG) analizę, didelio nedarbo lygio problemą (silpnybę) siekiama spręsti, išnaudojant paslaugų sektoriaus vystymo potencialą. Tam galima panaudoti regiono stiprybę, tai, kad regione vaikų iki 15 metų amžiaus dalis yra didžiausia Lietuvoje, demografinės senatvės koeficientas vienas mažiausių Lietuvoje ir išvengti regionui būdingos grėsmės, kurią sukelia priklausoma nuo specifinių sektorių ir juose veiklą vykdančių stambių įmonių darbo rinka (susidurianti su eksporto sumažėjimo rizika).
2. Įvertinti alternatyvūs tikslai: „Padidinti patrauklumą darbui ir investicijoms“ ir „Sumažinti nedarbo lygį, skatinant tiesiogines užsienio investicijas“. Daugiakriterės analizės metodu buvo atrinkta tikslo alternatyva „Padidinti patrauklumą darbui ir investicijoms“, surinkusi aukščiausią įvertinimą pagal strateginio pagrįstumo ir poveikio ekonomikai, socialinei sričiai, demografijai, aplinkai ir klimato kaitai kriterijus.
3. Tikslui priskirtas efekto rodiklis: Dirbančiųjų dalis paslaugų sektoriaus įmonėse, lyginant su darbingo amžiaus gyventojų skaičiumi regione, proc. 2023 metais siekiama reikšmė – 11,5.

Programos efektas:
Kodas	Efekto rodiklio pavadinimas, matavimo vienetai	Pradinė reikšmė / (2013 m.)	Siekiama reikšmė (2020 m.)	Siekiama reikšmė (2023 m.)
1-E-1	Dirbančiųjų dalis paslaugų sektoriaus įmonėse, palyginti su darbingo amžiaus gyventojų skaičiumi regione, proc.	10,1 (2012 m.)	10,9	11,5

Programos rezultatai:
Kodas	Rezultato rodiklio pavadinimas, matavimo vienetai	Pradinė reikšmė / (2013 m.)	Siekiama reikšmė / (2020 m.)	Siekiama reikšmė / (2023 m.)
1-R-1	Pridėtinė vertė gamybos kainomis, sukurta regiono paslaugų sektoriuje, tenkanti vienam šios srities dirbančiajam, tūkst. eurų per metus	10,2 (2012 m.)	11,1	11,7
1-R-2	Materialinės investicijos, tenkančios vienam regiono gyventojui, eurais per metus	1348	1388	1415

Programos efekto ir rezultatų pasiekimo grafikas:
Kodas	Rodiklio pavadinimas, matavimo vienetai					Siekiama reikšmė
		2014 m.	2015 m.	2016 m.	2017 m.	2018 m.	2019 m.	2020 m.	2021 m.	2022 m.	2023 m.
1-E-1	Dirbančiųjų dalis paslaugų sektoriaus įmonėse, palyginti su darbingo amžiaus gyventojų skaičiumi regione, proc.	10,1	10,2	10,3	10,4	10,5	10,7	10,9	11,1	11,3	11,5
1-R-1	Pridėtinė vertė gamybos kainomis, sukurta regiono paslaugų sektoriuje, tenkanti vienam šio sektoriaus dirbančiajam, tūkst. eurų per metus	10,4	10,5	10,6	10,7	10,8	10,9	11,1	11,3	11,5	11,7
1-R-2	Materialinės investicijos, tenkančios vienam regiono gyventojui, eurais per metus	1 352	1 357	1 362	1 368	1 374	1 381	1 388	1 396	1 405	1 415

1.1. Uždavinys: padidinti ūkinės veiklos įvairovę
1. Uždaviniu siekiama išnaudoti stiprybę „Pagal materialines investicijas vienam gyventojui Telšių apskritis ir toliau išlieka prie pirmaujančių apskričių šalyje“, pasinaudojant galimybe „Paslaugų sektoriaus pridėtinės vertės augimas ir aukštos materialinės investicijos“. Prielaidas paslaugų sektoriaus augimui sudarys mažėjanti darbo jėgos paklausa žemės ūkyje ir pramonėje ir augantis šių sektorių našumas (atitinkamai, šių sektorių dirbantieji gaus didesnes pajamas ir galės skirti daugiau išlaidų vartojimui), todėl investicijos į aktyvių mietų traukos centrų formavimą gali prisidėti prie paslaugų sektoriaus įmonių sukuriamos pridėtinės vertės didėjimą ir naujų darbo vietų kūrimą.
2. Svarstytos uždavinio alternatyvos: „Padidinti ūkinės veiklos įvairovę“, „Paskatinti gyventojų verslumą ir pagerinti gyventojų verslumo, lyderystės įgūdžius“ ir „Sudaryti palankias verslo klimato sąlygas ir paskatinti verslo iniciatyvas“. Daugiakriterės analizės metodu buvo atrinkta uždavinio alternatyva „Padidinti ūkinės veiklos įvairovę“.
3. Uždaviniui priskirtas programos rezultatas: Pridėtinė vertė gamybos kainomis, sukurta regiono paslaugų sektoriuje, tenkanti vienam šio sektoriaus dirbančiajam, tūkst. eurų per metus, 2023 metais siekiama reikšmė – 11,7.
Produktų sukūrimo grafikas (kaupiamuoju būdu):
Kodas	Rodiklio pavadinimas, matavimo vienetai	Siekiama reikšmė
		2014 m.	2015 m.	2016 m.	2017 m.	2018 m.	2019 m.	2020 m.	2021 m.	2022 m.	2023 m.
1.1-P-1	Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse, m2 (P.B.238)	0	0	0	0	0	200 917,24	771 807,04	771 807,04	1 330 130,04	1 354 291,04
1.1-P-2	Pastatyti arba atnaujinti viešieji arba komerciniai pastatai miestų vietovėse, m2 (P.B.239)	0	0	0	0	0	0	501,69	501,69	501,69	501,69
1.1-P-3	Modernizuoti kultūros infrastruktūros objektai, skaičius (P.N.304)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2
1.1-P-4	Sutvarkyti, įrengti ir pritaikyti lankymui gamtos ir kultūros paveldo objektai ir teritorijos, skaičius (P.S.335)	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2
1.1-P-5	Numatomų apsilankymų remiamuose kultūros ir gamtos paveldo objektuose bei turistų traukos vietose skaičiaus padidėjimas, apsilankymai per metus (P.B.209)	0	0	0	0	0	0	4 147	4 147	4 147	4 607
1.1-P-6	Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis, km (P.B.214)	0	0	0	0	0	0,58	2,26	3,97	6,50	6,50
1.1-P-7	Įdiegtos saugų eismą gerinančios ir aplinkosaugos priemonės, vnt. (P.S.342)	0	0	0	0	0	1	2	4	9	9
1.1-P-8	Įrengtų naujų dviračių ir / ar pėsčiųjų takų ir / ar trasų ilgis, km (P.S.321)	0	0	0	0	0	0	1,53	1,53	1,53	2,91
1.1-P-9	Rekonstruotų dviračių ir / ar pėsčiųjų takų ir / ar trasų ilgis, km (P.S.322)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,38
1.1-P-10	Teritorijų, kuriose įgyvendintos kraštovaizdžio formavimo priemonės, plotas, ha (R.N.091)	0	0	0	0	0	2	2,20	2,20	8,29	8,29
1.1-P-11	Kraštovaizdžio ir (ar) gamtinio karkaso formavimo aspektais pakeisti ar pakoreguoti savivaldybių ar jų dalių bendrieji planai, skaičius (P.N.092)	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1
1.1-P-12	Rekultivuotos atvirais kasiniais pažeistos žemės, skaičius (P.N.094)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
1.1-P-13	Išsaugoti, sutvarkyti ar atkurti įvairaus teritorinio lygmens kraštovaizdžio arealai, skaičius (P.S.338)	0	0	0	0	0	1	1	1	2	2
1.1-P-14	Parengti darnaus judumo planai, vnt. (P.N.507)	0	0	0	0	3	3	3	3	3	3
1.1-P-15	Įrengtos elektromobilių įkrovimo stotelės, vnt. (P.N.509)	0	0	0	0	0	0	8	8	8	8
1.1-P-16	Įgyvendintos darnaus judumo priemonės, vnt. (P.S.323)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	6
1.1-P-17	BIVP projektų veiklų dalyviai, skaičius (P.S.376)	0	0	0	10	22	37	50	50	50	50
1.1-P-18	Projektai, kuriuos visiškai arba iš dalies įgyvendino socialiniai partneriai ar nevyriausybinės organizacijos (toliau – NVO) skaičius (P.B.020)	0	0	0	5	11	18	24	24	24	24
1.1-P-19	Investicijas gavusių inkubatorių infrastruktūros plotas, m2	0	0	0	0	300	300	300	300	300	300
1.1-P-20	Socialiniai verslai, sukurti gavus Europos socialinio fondo (toliau – ESF) investicijas, skaičius (P.S.373)	0	0	1	1	2	3	5	5	5	5
1.1-P-21	Subsidijas gaunančios įmonės, skaičius (P.B.202)	0	0	1	4	7	9	11	11	11	11

Uždavinio įgyvendinimo priemonės:	Lėšų poreikis (iš viso) tūkst. eurų	Iš jų viešosios lėšos, tūkst. eurų	Iš jų ES lėšos, tūkst. eurų	Sukuriamas produktas (produkto rodiklio pavadinimas, matavimo vienetai, kiekybinė reikšmė)
1.1.1(v) Viešųjų materialinių ir (ar) nematerialinių investicijų (Europos Sąjungos (toliau – ES), valstybės, savivaldybių biudžetų ir kitų viešųjų lėšų) lėšomis numatomos įgyvendinti priemonės (kurios programos veiksmų plane bus detalizuotos iki veiksmų) (toliau – Viešųjų investicijų priemonės):
1.1.1.1. Modernizuoti tikslinių teritorijų viešąsias erdves, stiprinant traukos centrus, skatinant naujos ekonominės veiklos atsiradimą (sutvarkyti Rietavo kunigaikščių Oginskių dvarvietę ir pritaikyti bendruomeniniams poreikiams, naujų paslaugų teikimui, sutvarkyti viešąsias erdves su prieigomis Rietavo miesto Laisvės gatvėje, įrengiant žemės ūkio produktų turgelį, sutvarkyti Babrungo upės slėnio estrados teritoriją ir jos prieigas bei jungtis su Plungės miesto centrine dalimi, sukurti aktyvaus poilsio ir pramogų zoną Plungės miesto M. Oginskio dvaro teritorijoje, prie autobusų stoties, sutvarkyti Ventos upės slėnį Mažeikiuose, įrengiant rekreacinę ir aktyvaus poilsio zoną, modernizuoti Telšių kultūros centrą, modernizuoti Žemaičių muziejų „Alka“), atnaujinti pagrindines jungtis tarp miestams svarbių viešųjų erdvių, siekiant padidinti teritorijų prieinamumą (rekonstruoti Telšių miesto Pramonės gatvę, gerinti techninius parametrus Rietavo miesto Daržų gatvės atkarpoje nuo Žaliosios iki Palangos gatvės ir Rietavo miesto Pamiškės gatvėje, gerinti Plungės miesto Telšių, Laisvės, Rietavo ir Minijos gatvių atkarpų techninius parametrus ir diegti eismo saugos priemones, rekonstruoti Mažeikių miesto Pavenčių gatvės važiuojamąją dalį, įdiegiant inžinerines saugaus eismo priemones, įrengti pėsčiųjų ir dviračių takus Telšių mieste palei Masčio ežerą nuo Muziejaus gatvės iki Parko gatvės, Mažeikiuose Pavenčių gatvėje ir Rietavo mieste Aušros alėjoje), suformuoti Jūros upės kraštovaizdį gamtinio karkaso teritorijoje Rietavo mieste, pagerinti kraštovaizdžio būklę Plungės rajone.	25 894	25 894	17 062	Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miesto vietovėje – 1 330 130,04 m2 / Pastatyti arba atnaujinti viešieji arba komerciniai pastatai miesto vietovėje – 501,69 m2 / Įrengtų naujų dviračių ir (ar) pėsčiųjų takų, ir (ar) trasų ilgis – 2,91 km / Rekonstruotų dviračių ir (ar) pėsčiųjų takų, ir (ar) trasų ilgis – 1,38 km / Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis –6,50 km / Įdiegtos saugų eismą gerinančios ir aplinkosaugos priemonės – 9 vnt. / Teritorijų, kuriose įgyvendintos kraštovaizdžio formavimo priemonės – 8,29 ha / Kraštovaizdžio ir (ar) gamtinio karkaso formavimo aspektais pakeisti ar pakoreguoti savivaldybių ar jų dalių bendrieji planai – 1 vnt. / Rekultivuotos atvirais kasiniais pažeistos žemės – 1 vnt. / Išsaugoti, sutvarkyti ar atkurti įvairaus teritorinio lygmens kraštovaizdžio arealai – 2 vnt. / Modernizuoti kultūros infrastruktūros objektai, skaičius, 2 vnt.
1.1.1.2. Kompleksiškai sutvarkyti Rietavo miesto viešąsias erdves.	794	794	675	Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse – 24 161 m2
1.1.1.3. Aktualizuoti kultūros paveldo objektus, prisidedant prie naujos kokybės viešųjų erdvių sukūrimo, pritaikant kultūros, edukacinėms ir rekreacijos reikmėms: Rietavo Oginskių kultūros istorijos muziejų ir Plungės M. Oginskio dvaro sodybos pastatą – žirgyną.	1 172	1 172	696	Sutvarkyti, įrengti ir pritaikyti lankymui gamtos ir kultūros paveldo objektai ir teritorijos – 2 vnt. / Numatomų apsilankymų remiamuose kultūros ir gamtos paveldo objektuose bei turistų traukos vietose skaičiaus padidėjimas – 4 607 apsilankymai per metus
1.1.1.4. Parengti darnaus judumo planus, siekiant patenkinti šiandienos ir rytojaus žmonių darnaus mobilumo reikmes Mažeikių, Telšių ir Plungės miestuose.	94	94	52	Parengti darnaus judumo planai – 3 vnt.
1.1.1.5. Įrengti elektromobilių įkrovimo stoteles, prisidedant prie miesto patrauklumo gyventojams ir verslui didinimo: Mažeikių ir Telšių miestuose.	129	129	109	Įrengtos elektromobilių įkrovimo stotelės – 8 vnt.
1.1.1.6. Diegti darnaus judumo priemones, taikant universalaus dizaino principus: įdiegti darnaus judumo priemones Telšiuose, įdiegti darnaus judumo priemones Mažeikiuose.	1 169	1 169	982	Įgyvendintos darnaus judumo priemonės – 6 vnt.

1.1.2.(v) Priemonės, siūlomos įgyvendinti per bendruomenės inicijuotos vietos plėtros iniciatyvą:
1.1.2.1. Pagal miestų teritorijose veikiančių VVG parengtas vietos plėtros strategijas (bendradarbiaujant savivaldybei, įmonėms ir verslo asociacijoms, bendruomenėms ir kitoms NVO) įgyvendinti: vietos bendruomenių socialines ir kultūrines iniciatyvas socialinei integracijai didinti, jaunimo bei socialinio verslumo iniciatyvas, plėtoti kūryba paremtas partnerystes ir iniciatyvas, skatinančias profesionalių menininkų įtraukimą į atskirtį patiriančių grupių įtraukimą į visuomenės gyvenimą ir kt.	X	X	X	BIVP projektų veiklų dalyviai, 325 asmenys. / Projektai, kuriuos visiškai arba iš dalies įgyvendino socialiniai partneriai ar NVO – 21 vnt. / Sukurtų naujų paslaugų skaičius – 9 vnt. / Išplėstų paslaugų skaičius – 8 vnt.
1.1.3.(v) Priemonės, siūlomos įgyvendinti per konkurso būdu atrenkamus veiksmus:
1.1.3.1. Kurti socialinius verslus Mažeikių mieste.	X	X	X	Socialiniai verslai, sukurti gavus ESF investicijas – 5 vnt.
1.1.3.2. Diegti technologines ekoinovacijas Mažeikių mieste.	X	X	X	Subsidijas gaunančios įmonės – 5 vnt.
1.1.3.3. Diegti modernias technologijas gamybos ir paslaugų sektoriuose Rietavo mieste, Plungės mieste ir susietose teritorijose.	X	X	X	Subsidijas gaunančios įmonės – 4 vnt.
Lėšų poreikis uždaviniui įgyvendinti:	29 252	29 252	19 576

1.2. Uždavinys: pritaikyti neišnaudotas teritorijas investicijų pritraukimui
1. 1 tikslo 2 uždaviniu siekiama išnaudoti stiprybę „Gera geografinė padėtis. Geras susisiekimas. Gausūs gamtiniai ir kultūros ištekliai. Regiono identitetas“, šalinant grėsmę „Miestų infrastruktūros santykinių išlaikymo kaštų didėjimas dėl gyventojų skaičiaus mažėjimo“. Minėta stiprybė gali būti išnaudota pritraukinat naujas investicijas (kuriančias gerai apmokamas darbo vietas), ir optimizuoti santykinius kaštus, išlaikant dėl gyventojų skaičiaus mažėjimo santykinai brangstančią viešąją ir privačią infrastruktūrą.
2. Svarstytos uždavinio alternatyvos: „Pritaikyti neišnaudotas teritorijas investicijų pritraukimui“, „Plėtoti aktyvaus ir pasyvaus poilsio, rekreacijos ir sveikatinimo infrastruktūrą pagrindinėse apleistose tikslinių teritorijų viešosiose erdvėse“ ir „Skatinti viešos ir privačios partnerystės iniciatyvas apleistose, nenaudojamose ir nepakankamai naudojamose viešosiose erdvėse“. Daugiakriterės analizės metodu buvo atrinkta uždavinio alternatyva „Pritaikyti neišnaudotas teritorijas investicijų pritraukimui“.
3. Uždaviniui priskirtas programos rezultatas: Materialinės investicijos, tenkančios vienam regiono gyventojui, eurais per metus, 2023 metais siekiama reikšmė – 1415.

Produktų sukūrimo grafikas (kaupiamuoju būdu):
Kodas	Rodiklio pavadinimas, matavimo vienetai	Siekiama reikšmė
		2014 m.	2015 m.	2016 m.	2017 m.	2018 m.	2019 m.	2020 m.	2021 m.	2022 m.	2023 m.
1.2-P-1	Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse, m2 (P.B.238)	0	0	0	0	126 008	126 008	133 796	156 059,3	156 059,3	247 515,3
1.2-P-2	Teritorijos, kurioje inventorizuotos galinčios būti užterštos teritorijos, plotas, kv. km	0	0	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005
1.2-P-3	Atlikti ekogeologiniai tyrimai, skaičius	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1
1.2-P-4	Bendras rekultivuotos žemės plotas, ha (P.B.222)	0	0	0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
1.2-P-5	Subsidijas gaunančios įmonės, skaičius (P.B.202)	0	0	0	0	2	2	2	2	2	2
1.2-P-6	Naujos darbo vietos tvarkomose teritorijose, vnt. (R.N.922)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15
1.2-P-7	Vietos vienetų investicijos tvarkomose teritorijose, tūkst. Eur (R.N.921)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500

Uždavinio įgyvendinimo priemonės:	Lėšų poreikis (iš viso) tūkst. eurų	Iš jų viešosios lėšos, tūkst. eurų	Iš jų ES lėšos, tūkst. eurų	Sukuriamas produktas (produkto rodiklio pavadinimas, matavimo vienetai, kiekybinė reikšmė)
1.2.1. (v) Viešųjų investicijų priemonės:
1.2.1.1. Neišnaudotų, apleistų teritorijų konversija, pritaikant jas naujai komercinei veiklai: rekonstruoti apleistos teritorijos tarp Karaliaus Mindaugo gatvės ir geležinkelio Šiauliai–Klaipėda, Telšių mieste, infrastruktūrą, įrengti poilsio ir rekreacijos zoną šalia Rietavo kunigaikščių Oginskių dvarvietės, sukurti Plungės miesto poilsio ir rekreacijos zonas prie Babrungo upės ir Gondingos hidroelektrinės tvenkinio bei sutvarkyti prieigas prie jų; Rietavo miesto apleistos teritorijos L. Ivinskio g. 16 atnaujinimas ir plėtra.	6 015	6 015	5 110	Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse – 247 515,3 m2 / Vietos vienetų investicijos tvarkomose teritorijose – 1 500,0 tūkst. Eur / Naujos darbo vietos tvarkomose teritorijose – 15 vnt.
1.2.2. Priemonės, siūlomos įgyvendinti per konkurso būdu atrenkamus veiksmus:
1.2.2.1. Atlikti užterštos teritorijos, esančios urbanizuotoje vietovėje tarp Karaliaus Mindaugo gatvės ir geležinkelio Šiauliai–Klaipėda, Telšių mieste, poveikio vertinimą.	X	X	X	Teritorijos, kurioje inventorizuotos galinčios būti užterštos teritorijos, plotas, 0,005 kv. km / Atlikti ekogeologiniai tyrimai – 1 vnt.
1.2.2.2. Išvalyti užterštą teritoriją, esančią tarp Karaliaus Mindaugo gatvės ir geležinkelio Šiauliai–Klaipėda, Telšių mieste.	X	X	X	Bendras rekultivuotos žemės plotas – 0,5 ha
1.2.2.3. Diegti naujas technologijas Telšių miesto pramonėje ir paslaugų sektoriuje	X	X	X	Subsidijas gaunančios įmonės – 1 vnt.
1.2.2.4. Diegti ir skatinti technologines ekoinovacijas Telšių mieste.	X	X	X	Subsidijas gaunančios įmonės – 1 vnt.
Lėšų poreikis uždaviniui įgyvendinti:	6 015	6 015	5 110

______________________
Priedo pakeitimai:
Nr. 1V-891, 2018-12-03, paskelbta TAR 2018-12-03, i. k. 2018-19570
Nr. 1V-271, 2019-03-19, paskelbta TAR 2019-03-19, i. k. 2019-04295
Nr. 1V-152, 2020-02-20, paskelbta TAR 2020-02-20, i. k. 2020-03677
Nr. 1V-765, 2020-08-05, paskelbta TAR 2020-08-05, i. k. 2020-16925
Nr. 1V-1293, 2020-12-10, paskelbta TAR 2020-12-10, i. k. 2020-26934
Nr. 1V-237, 2021-03-23, paskelbta TAR 2021-03-23, i. k. 2021-05743
Nr. 1V-486, 2021-06-04, paskelbta TAR 2021-06-04, i. k. 2021-12928
Nr. 1V-154, 2022-03-03, paskelbta TAR 2022-03-03, i. k. 2022-04328
Nr. 1V-359, 2022-05-10, paskelbta TAR 2022-05-10, i. k. 2022-09898
Nr. 1V-146, 2023-03-15, paskelbta TAR 2023-03-15, i. k. 2023-04605
Nr. 1V-173, 2023-03-30, paskelbta TAR 2023-03-30, i. k. 2023-05762
Nr. 1V-626, 2023-10-03, paskelbta TAR 2023-10-03, i. k. 2023-19295
Nr. 1V-776, 2023-12-05, paskelbta TAR 2023-12-05, i. k. 2023-23505

Telšių regiono integruotos teritorijų vystymo programos
3 priedas

TELŠIŲ REGIONO INTEGRUOTOS TERITORIJŲ VYSTYMO PROGRAMOS VEIKSMŲ PLANAS

1. Tikslas: padidinti patrauklumą darbui ir investicijoms
1.1. Uždavinys: padidinti ūkinės veiklos įvairovę:
1.1.1v Veiksmas: Rietavo kunigaikščių Oginskių dvarvietės sutvarkymas ir pritaikymas bendruomeniniams poreikiams, naujų paslaugų teikimui (planuojama sutvarkyti tvenkinio pakrantes, įrengti mažosios architektūros elementus, vaizdo stebėjimo kameras, apšvietimo sistemas, lauko sporto treniruoklių ir sporto aikštynus, vaikų žaidimų aikšteles, atnaujinti gatvių, pėsčiųjų ir dviračių takų infrastruktūros plėtrą, modernizuoti automobilių stovėjimo aikšteles, apželdinti teritorijas, nugriauti pastatą).
Pradžia (metai)	Pabaiga (metai)	Vykdytojas	Ministerija	Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir pavadinimas					Veiksmo atrankos būdas (R, V, –)
2020	2022	Rietavo savivaldybės administracija	VRM	7.1.1.	Padidinti ūkinės veiklos įvairovę ir pagerinti sąlygas investicijų pritraukimui, siekiant kurti naujas darbo vietas tikslinėse teritorijose (miestuose)				R
1.1.1v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai
Iš viso veiksmui įgyvendinti (Eur):	Valstybės biudžeto lėšos (Eur):		Savivaldybės biudžeto lėšos (Eur):		Kitos viešosios lėšos (Eur):		Privačios lėšos (Eur):		ES lėšos (Eur):
	Iš viso:	iš jų bendrasis finansavimas (toliau – BF):	Iš viso:	iš jų BF:	Iš viso:	iš jų BF:	Iš viso:	iš jų BF:
618 292,56	61 829,26	61 829,26	30 914,64	30 914,64	0	0	0	0	525 548,66

1.1.2v Veiksmas: Viešosios erdvės su prieigomis sutvarkymas Rietavo miesto Laisvės gatvėje, įrengiant žemės ūkio produktų turgelį (planuojamas teritorijos sutvarkymas: dangų įrengimas, želdinių sutvarkymas; prekybos vietų, viešojo tualeto kapitalinis remontas ir kitos viešosios infrastruktūros elementų įrengimas; privažiavimo kelių ir automobilių stovėjimo vietų sutvarkymas, vaizdo stebėjimo kamerų įrengimas).
Pradžia (metai)	Pabaiga (metai)	Vykdytojas	Ministerija	Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir pavadinimas					Veiksmo atrankos būdas / (R, V, –)
2018	2019	Rietavo savivaldybės administracija	VRM	7.1.1.	Padidinti ūkinės veiklos įvairovę ir pagerinti sąlygas investicijų pritraukimui, siekiant kurti naujas darbo vietas tikslinėse teritorijose (miestuose)					R
1.1.2v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai
Iš viso veiksmui įgyvendinti (Eur):	Valstybės biudžeto lėšos (Eur):		Savivaldybės biudžeto lėšos (Eur):		Kitos viešosios lėšos (Eur):		Privačios lėšos (Eur):			ES lėšos (Eur):
	Iš viso:	iš jų BF:	Iš viso:	iš jų BF:	Iš viso:	iš jų BF:	Iš viso:	iš jų BF:
334 742,33	32 697,76	32 697,76	24 113,60	24 113,60	0	0	0	0		277 930,97
1.1.3v Veiksmas: Babrungo upės slėnio estrados teritorijos ir jos prieigų bei jungčių su Plungės miesto centrine dalimi sutvarkymas (Babrungo upės slėnio estrados teritorijos sutvarkymas, lauko estrados su vietomis žiūrovams ir viešo tualeto įrengimas; Laisvės alėjos teritorijos sutvarkymas; Babrungo upės slėnio estrados prieigų – miesto gatvių atkarpų sutvarkymas; inžinerinių sistemų atnaujinimas ir plėtra (pėsčiųjų, dviračių takų atnaujinimas ir apšvietimo, vaizdo kamerų, automobilių stovėjimo aikštelių ir kt. įrengimas), mažosios architektūros įrengimas ir atnaujinimas).
Pradžia (metai)	Pabaiga (metai)	Vykdytojas	Ministerija	Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir pavadinimas					Veiksmo atrankos būdas / (R, V, –)
2017	2020	Plungės rajono savivaldybės administracija	VRM	7.1.1.	Padidinti ūkinės veiklos įvairovę ir pagerinti sąlygas investicijų pritraukimui, siekiant kurti naujas darbo vietas tikslinėse teritorijose (miestuose)					R
1.1.3v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai
Iš viso veiksmui įgyvendinti (Eur):	Valstybės biudžeto lėšos (Eur):		Savivaldybės biudžeto lėšos (Eur):		Kitos viešosios lėšos (Eur):		Privačios lėšos (Eur):			ES lėšos (Eur):
	Iš viso:	iš jų BF:	Iš viso:	iš jų BF:	Iš viso:	iš jų BF:	Iš viso:	iš jų BF:
3 399 173,16	254 937,99	254 937,99	254 937,99	254 937,99	0	0	0	0		2 889 297,18
1.1.4v Veiksmas: Aktyvaus poilsio ir pramogų zonos sukūrimas Plungės miesto M. Oginskio dvaro teritorijoje, prie autobusų stoties (Plungės M. Oginskio dvaro teritorijoje numatoma sukurti aktyvaus poilsio ir pramogų įvairaus amžiaus asmenims zoną. Numatomos įgyvendinti pagrindinės veiklos: aikštelių su lauko treniruokliais įrengimas; paplūdimio tinklinio aikštelės įrengimas; poilsio zonos įvairaus amžiaus asmenims; teritorijos, želdynų sutvarkymas, pėsčiųjų-dviračių takų įrengimas; infrastruktūros bendruomenės komunikacijai įrengimas (informaciniai stendai, suoliukai ir pan.); automobilių stovėjimo aikštelės įrengimas; apšvietimo, vaizdo kamerų įrengimas ir kt.), estrados su patalpomis bendruomenės veikloms vykdyti rekonstravimo ir įrengimo darbai).

Pradžia (metai)	Pabaiga (metai)	Vykdytojas	Ministerija	Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir pavadinimas					Veiksmo atrankos būdas / (R, V, –)
2017	2020	Plungės rajono savivaldybės administracija	VRM	7.1.1.	Padidinti ūkinės veiklos įvairovę ir pagerinti sąlygas investicijų pritraukimui, siekiant kurti naujas darbo vietas tikslinėse teritorijose (miestuose)					R
1.1.4v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai
Iš viso veiksmui įgyvendinti (Eur):	Valstybės biudžeto lėšos (Eur):		Savivaldybės biudžeto lėšos (Eur):		Kitos viešosios lėšos (Eur):		Privačios lėšos (Eur):			ES lėšos (Eur):
	Iš viso:	iš jų BF:	Iš viso:	iš jų BF:	Iš viso:	iš jų BF:	Iš viso:	iš jų BF:
2 142 215,15	160 666,13	160 666,13	160 666,14	160 666,14	0	0	0	0		1 820 882,88
1.1.5v Veiksmas: Ventos upės slėnio sutvarkymas, įrengiant rekreacinę ir aktyvaus poilsio zoną (planuojamas teritorijos sutvarkymas, apšvietimas, pėsčiųjų ir dviračių takų, apžvalgos aikštelių, poilsio aikštelių, pliažo, stovyklaviečių, vaikų žaidimo ir krepšinio aikštelių įrengimas. Sutvarkius Mažeikių miesto pietinėje dalyje esančią rekreacinę, reprezentacinę erdvę, planuojama padidinti joje besilankančių gyventojų skaičių, kad viešoji erdvė taptų patraukli ir privataus verslo plėtrai, kuriant naujas darbo vietas. Numatoma įrengti prekybinių kioskų vietas, didesnis lankytojų srautas sudarys sąlygas sportinio inventoriaus (pvz., dviračių) nuomai, vandens pramogų, smulkios prekybos, maitinimo ir kt. panašiai veiklai vykdyti).
Pradžia (metai)	Pabaiga (metai)	Vykdytojas	Ministerija	Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir pavadinimas					Veiksmo atrankos būdas / (R, V, –)
2017	2020	Mažeikių rajono savivaldybės administracija	VRM	7.1.1.	Padidinti ūkinės veiklos įvairovę ir pagerinti sąlygas investicijų pritraukimui, siekiant kurti naujas darbo vietas tikslinėse teritorijose (miestuose)					V
1.1.5v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai
Iš viso veiksmui įgyvendinti (Eur):	Valstybės biudžeto lėšos (Eur):		Savivaldybės biudžeto lėšos (Eur):		Kitos viešosios lėšos (Eur):		Privačios lėšos (Eur):			ES lėšos (Eur):
	Iš viso:	iš jų BF:	Iš viso:	iš jų BF:	Iš viso:	iš jų BF:	Iš viso:	iš jų BF:
1 099 288,60	76 025,25	76 025,25	161 643,80	161 643,80	0	0	0	0		861 619,55
1.1.6v Veiksmas: Telšių kultūros centro modernizavimas, pritaikant visuomenės poreikiams (numatoma atnaujinti kultūros centro techninę bazę, sudarant sąlygas gerinti organizuojamų renginių kokybę bei patrauklumą, taip pat aptarnauti didesnius renginius).
Pradžia (metai)	Pabaiga (metai)	Vykdytojas	Ministerija	Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir pavadinimas					Veiksmo atrankos būdas / (R, V, –)
2017	2022	Telšių rajono savivaldybės administracija	KM	7.1.1.	Padidinti ūkinės veiklos įvairovę ir pagerinti sąlygas investicijų pritraukimui, siekiant kurti naujas darbo vietas tikslinėse teritorijose (miestuose)					R
1.1.6v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai
Iš viso veiksmui įgyvendinti (Eur):	Valstybės biudžeto lėšos (Eur):		Savivaldybės biudžeto lėšos (Eur):		Kitos viešosios lėšos (Eur):		Privačios lėšos (Eur):			ES lėšos (Eur):
	Iš viso:	iš jų BF:	Iš viso:	iš jų BF:	Iš viso:	iš jų BF:	Iš viso:	iš jų BF:
2 406 767,62	1 245 302,14	0	483 262,93	483 262,93	0	0	0	0		678 202,55
1.1.7v Veiksmas: Telšių miesto Pramonės gatvės rekonstravimas (bus rekonstruoti 1,6 km gatvės. Veiksmas prisidės prie sugaišto kelionės automobilių keliais laiko mažėjimo. Rezultato rodiklis bus nustatytas parengus investicinį projektą).
Pradžia (metai)	Pabaiga (metai)	Vykdytojas	Ministerija	Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir pavadinimas					Veiksmo atrankos būdas / (R, V, –)
2018	2020	Telšių rajono savivaldybės administracija	SM	6.2.1.	Padidinti regionų judumą plėtojant regionų jungtis su pagrindiniu šalies transporto tinklu ir diegiant eismo saugos priemones					R
1.1.7v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai
Iš viso veiksmui įgyvendinti (Eur):	Valstybės biudžeto lėšos (Eur):		Savivaldybės biudžeto lėšos (Eur):		Kitos viešosios lėšos (Eur): (Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos)		Privačios lėšos (Eur):			ES lėšos (Eur):
	Iš viso:	iš jų BF:	Iš viso:	iš jų BF:	Iš viso:	iš jų BF:	Iš viso:	iš jų BF:
1 722 862,94	0	0	491 134,94	491 134,94	99 870	99 870	0	0		1 131 858
1.1.8v Veiksmas: Rietavo miesto Daržų gatvės atkarpos nuo Žaliosios iki Palangos gatvės techninių parametrų gerinimas (bus rekonstruoti 0,58 km gatvės. Veiksmas prisidės prie sugaišto kelionės automobilių keliais laiko mažėjimo. Konkretus rezultato rodiklis (sugaišto kelionės laiko sumažėjimas) bus nustatytas parengus investicinį projektą ir pasirinkus optimalią jo įgyvendinimo alternatyvą).
Pradžia (metai)	Pabaiga (metai)	Vykdytojas	Ministerija	Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir pavadinimas					Veiksmo atrankos būdas / (R, V, –)
2017	2018	Rietavo savivaldybės administracija	SM	6.2.1.	Padidinti regionų judumą plėtojant regionų jungtis su pagrindiniu šalies transporto tinklu ir diegiant eismo saugos priemones					R
1.1.8v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai
Iš viso veiksmui įgyvendinti (Eur):	Valstybės biudžeto lėšos (Eur):		Savivaldybės biudžeto lėšos (Eur):		Kitos viešosios lėšos (Eur): / (Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos)		Privačios lėšos (Eur):			ES lėšos (Eur):
	Iš viso:	iš jų BF:	Iš viso:	iš jų BF:	Iš viso:	iš jų BF:	Iš viso:	iš jų BF:
280 700,48	0	0	21 053,89	21 053,89	21 051,75	21 051,75	0	0		238 594,84
1.1.9v Veiksmas: Plungės miesto Telšių, Laisvės, Rietavo ir Minijos gatvių atkarpų techninių parametrų gerinimas ir eismo saugos priemonių diegimas (bus rekonstruoti 2,3 km miesto gatvių. Veiksmas prisidės prie sugaišto kelionės automobilių keliais laiko mažėjimo. Rezultato rodiklis bus nustatytas parengus investicinį projektą).
Pradžia (metai)	Pabaiga (metai)	Vykdytojas	Ministerija	Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir pavadinimas					Veiksmo atrankos būdas / (R, V, –)
2019	2022	Plungės rajono savivaldybės administracija	SM	6.2.1.	Padidinti regionų judumą plėtojant regionų jungtis su pagrindiniu šalies transporto tinklu ir diegiant eismo saugos priemones					R
1.1.9v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai
Iš viso veiksmui įgyvendinti (Eur):	Valstybės biudžeto lėšos (Eur):		Savivaldybės biudžeto lėšos (Eur):		Kitos viešosios lėšos (Eur): / (Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos)		Privačios lėšos (Eur):			ES lėšos (Eur):
	Iš viso:	iš jų BF:	Iš viso:	iš jų BF:	Iš viso:	iš jų BF:	Iš viso:	iš jų BF:
4 422 515,37	0	0	1 792 571,66	1 792 571,66	1 792 571,66	1 792 571,66	0	0		837 372,05
1.1.10v Veiksmas: Mažeikių miesto Pavenčių gatvės važiuojamosios dalies rekonstrukcija įdiegiant inžinerines saugaus eismo priemones (bus rekonstruoti 1,24 km gatvės. Veiksmas prisidės prie sugaišto kelionės automobilių keliais laiko mažėjimo. Konkretus rezultato rodiklis (sugaišto kelionės laiko sumažėjimas) bus nustatytas parengus investicinį projektą ir pasirinkus optimalią jo įgyvendinimo alternatyvą).
Pradžia (metai)	Pabaiga (metai)	Vykdytojas	Ministerija	Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir pavadinimas					Veiksmo atrankos būdas / (R, V, –)
2019	2022	Mažeikių rajono savivaldybės administracija	SM	6.2.1.	Padidinti regionų judumą plėtojant regionų jungtis su pagrindiniu šalies transporto tinklu ir diegiant eismo saugos priemones					R
1.1.10v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai
Iš viso veiksmui įgyvendinti (Eur):	Valstybės biudžeto lėšos (Eur):		Savivaldybės biudžeto lėšos (Eur):		Kitos viešosios lėšos (Eur): / (Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos)		Privačios lėšos (Eur):			ES lėšos (Eur):
	Iš viso:	iš jų BF:	Iš viso:	iš jų BF:	Iš viso:	iš jų BF:	Iš viso:	iš jų BF:
1 381 250,84	0	0	217 446,79	217 446,79	217 446,78	217 446,78	0	0		946 357,27
1.1.11v Veiksmas: Pėsčiųjų ir dviračių takų įrengimas Telšių mieste palei Masčio ežerą nuo Muziejaus g. iki Parko g. (bus įrengti 1,26 km naujų dviračių ir pėsčiųjų takų. Veiksmas prisidės prie gyventojų, besinaudojančių darnaus judumo priemonėmis (pėsčiųjų ir (ar) dviračių takais, ir (ar) dviračių juostomis), skaičiaus didėjimo. Konkretus rezultato rodiklis (gyventojų, besinaudojančių darnaus judumo priemonėmis skaičius) bus nustatytas parengus investicinį projektą ir pasirinkus optimalią jo įgyvendinimo alternatyvą).
Pradžia (metai)	Pabaiga (metai)	Vykdytojas	Ministerija	Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir pavadinimas					Veiksmo atrankos būdas / (R, V, –)
2018	2021	Telšių rajono savivaldybės administracija	SM	4.5.1.	Skatinti darnų judumą ir plėtoti aplinkai draugišką transportą, siekiant sumažinti anglies dioksido išmetimus					R
1.1.11v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai
Iš viso veiksmui įgyvendinti (Eur):	Valstybės biudžeto lėšos (Eur):		Savivaldybės biudžeto lėšos (Eur):		Kitos viešosios lėšos (Eur):		Privačios lėšos (Eur):			ES lėšos (Eur):
	Iš viso:	iš jų BF:	Iš viso:	iš jų BF:	Iš viso:	iš jų BF:	Iš viso:	iš jų BF:
272 149,45	0	0	110 540,45	110 540,45	0	0	0	0		161 609
1.1.12v Veiksmas: Pėsčiųjų ir dviračių takų rekonstrukcija ir nauja statyba Pavenčių g., Mažeikiuose (bus įrengti 0,13 km naujų dviračių ir pėsčiųjų takų ir rekonstruoti 0,26 km dviračių ir pėsčiųjų takų. Veiksmas prisidės prie gyventojų, besinaudojančių darnaus judumo priemonėmis (pėsčiųjų ir (ar) dviračių takais, ir (ar) dviračių juostomis), skaičiaus didėjimo).
Pradžia (metai)	Pabaiga (metai)	Vykdytojas	Ministerija	Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir pavadinimas					Veiksmo atrankos būdas / (R, V, –)
2019	2023	Mažeikių rajono savivaldybės administracija	SM	4.5.1.	Skatinti darnų judumą ir plėtoti aplinkai draugišką transportą, siekiant sumažinti anglies dioksido išmetimus					R
1.1.12v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai
Iš viso veiksmui įgyvendinti (Eur):	Valstybės biudžeto lėšos (Eur):		Savivaldybės biudžeto lėšos (Eur):		Kitos viešosios lėšos (Eur):		Privačios lėšos (Eur):			ES lėšos (Eur):
	Iš viso:	iš jų BF:	Iš viso:	iš jų BF:	Iš viso:	iš jų BF:	Iš viso:	iš jų BF:
535 981,42	0	0	388 524,77	388 524,77	0	0	0	0		147 456,65
1.1.13v Veiksmas: Rietavo miesto pėsčiųjų ir dviračių tako Aušros alėjoje įrengimas (projektu numatoma sujungti įrengtą pėsčiųjų ir dviračių taką Plungės gatvėje su pėsčiųjų ir dviračių taku L. Ivinskio gatvėje. Aušros alėjoje bus įrengtas pėsčiųjų ir dviračių takas (272 m) nuo Plungės g. iki L. Ivinskio gatvės. Projektu siekiama skatinti naudojimąsi dviračiais, mažinant automobilių naudojimą ir užtikrinti dviratininkų ir pėsčiųjų eismo saugumą). / Pradžia (metai) Pabaiga (metai) Vykdytojas Ministerija Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir pavadinimas Veiksmo atrankos būdas (R, V, –) / 2019 2020 Rietavo savivaldybės administracija SM 4.5.1. Skatinti darnų judumą ir plėtoti aplinkai draugišką transportą, siekiant sumažinti anglies dioksido išmetimus R / 1.1.13v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai / Iš viso veiksmui įgyvendinti (Eur): Valstybės biudžeto lėšos (Eur): Savivaldybės biudžeto lėšos (Eur): Kitos viešosios lėšos (Eur): Privačios lėšos (Eur): ES lėšos (Eur): / Iš viso: iš jų BF: Iš viso: iš jų BF: Iš viso: iš jų BF: Iš viso: iš jų BF: / 78 980,70 0 0 0 0 28 477,70 28 477,70 0 0 50 503 / 1.1.14v Veiksmas: Jūros upės kraštovaizdžio formavimas gamtinio karkaso teritorijoje Rietavo mieste (siekiant atstatyti pažeistą ekologinę būklę ir natūralų, iki upės atkarpos ištiesinimo buvusį kraštovaizdį, bus atliekami darbai, sudarantys sąlygas Jūros upės atkarpos Rietavo mieste renatūralizacijai. Kraštovaizdžio formavimo priemonės bus įgyvendinamos 2 ha plote). / Pradžia (metai) Pabaiga (metai) Vykdytojas Ministerija Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir pavadinimas Veiksmo atrankos būdas (R, V, –) / 2017 2020 Rietavo savivaldybės administracija AM 5.5.1. Pagerinti vietinės augalijos ir gyvūnijos rūšių, buveinių ir kraštovaizdžio arealų būklę R / 1.1.14v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai / Iš viso veiksmui įgyvendinti (Eur): Valstybės biudžeto lėšos (Eur): Savivaldybės biudžeto lėšos (Eur): Kitos viešosios lėšos (Eur): Privačios lėšos (Eur): ES lėšos (Eur): / Iš viso: iš jų BF: Iš viso: iš jų BF: Iš viso: iš jų BF: Iš viso: iš jų BF: / 107 486,81 0 0 16 123,40 16 123,40 0 0 0 0 91 363,41 / 1.1.15v Veiksmas: Kraštovaizdžio planavimas, tvarkymas ir būklės gerinimas Plungės rajone (planuojamas Plungės rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano koregavimas, prie Babrungo upės ir Gondingos hidroelektrinės tvenkinio, prieinančios teritorijos kraštovaizdžio formavimas ir ekologinės būklės gerinimas, po kasybos darbų pažeistos žemės Aviečių g., Žvirblaičių k., Plungės r. sav. tvarkymas. Pakeitus bendrojo plano sprendinius bus galima užtikrinti kraštovaizdžio ekologinę pusiausvyrą, tinkamai koordinuoti priemiestinio kraštovaizdžio urbanizaciją. Sutvarkius teritoriją, prieinančią prie Babrungo upės ir Gondingos hidroelektrinės tvenkinio, bus išsaugotas vietovės kraštovaizdis, pagerinta ekologinė būklė, visuomenei sudarytos galimybės pažinti ir naudoti kraštovaizdį švietimo, ugdymo ir rekreacijos tikslais. Sutvarkius po kasybos darbų pažeistą teritoriją Aviečių g., Žvirblaičių k., Plungės r. sav. bus sumažinta kraštovaizdžio fragmentacija ir teritorija išnaudota visuomenės poreikiams). / Pradžia (metai) Pabaiga (metai) Vykdytojas Ministerija Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir pavadinimas Veiksmo atrankos būdas (R, V, –) / 2017 2023 Plungės rajono savivaldybės administracija AM 5.5.1. Pagerinti vietinės augalijos ir gyvūnijos rūšių, buveinių ir kraštovaizdžio arealų būklę R / 1.1.15v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai / Iš viso veiksmui įgyvendinti (Eur): Valstybės biudžeto lėšos (Eur): Savivaldybės biudžeto lėšos (Eur): Kitos viešosios lėšos (Eur): Privačios lėšos (Eur): ES lėšos (Eur): / Iš viso: iš jų BF: Iš viso: iš jų BF: Iš viso: iš jų BF: Iš viso: iš jų BF: / 425 757,40 0 0 63 863,91 63 863,91 0 0 0 0 361 893,49 / 1.1.16v Veiksmas: Rietavo miesto viešųjų erdvių kompleksinis sutvarkymas (vaikų žaidimų aikštelių, lauko sporto treniruoklių įrengimas, mažosios architektūros elementų (įrengimas, baseinėlio remontas ir fontano įrengimas, apšvietimo sistemos, vaizdo stebėjimo kamerų įrengimas, miesto aikštės, skvero sutvarkymas, apželdinimas, , prieigų prie tvarkomų viešųjų erdvių atnaujinimas ir įrengimas).
Pradžia (metai)	Pabaiga (metai)	Vykdytojas	Ministerija	Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir pavadinimas					Veiksmo atrankos būdas / (R, V, –)
2019	2023	Rietavo savivaldybės administracija	VRM	7.1.1.	Padidinti ūkinės veiklos įvairovę ir pagerinti sąlygas investicijų pritraukimui, siekiant kurti naujas darbo vietas tikslinėse teritorijose (miestuose)					R
1.1.16v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai
Iš viso veiksmui įgyvendinti (Eur):	Valstybės biudžeto lėšos (Eur):		Savivaldybės biudžeto lėšos (Eur):		Kitos viešosios lėšos (Eur):		Privačios lėšos (Eur):			ES lėšos (Eur):
	Iš viso:	iš jų BF:	Iš viso:	iš jų BF:	Iš viso:	iš jų BF:	Iš viso:	iš jų BF:
793 843,57	59 538,27	59 538,27	59 538,27	59 538,27	0	0	0	0		674 767,03
1.1.17v Veiksmas: Rietavo Oginskių kultūros istorijos muziejaus kompleksinis sutvarkymas ir pritaikymas kultūrinėms, edukacinėms reikmėms (pastato pritaikymas ir būtinos įrangos ir baldų muziejaus įveiklinimui įsigijimas; edukacinio centro kamerinių renginių salėje įrengimas; trūkstamos apšvietimo sistemos, vaizdo stebėjimo kamerų įrengimas. Įgyvendinus veiksmą, bus teikiamos paslaugos bendruomenei – edukacinių renginių ir veiklų organizavimas, tai bus vieta bendruomenės susirinkimams ir laisvalaikio organizavimui, parodų organizavimui, komunikacijai. Patalpos gali būti panaudotos vietos veiklos grupės inicijuojamiems projektams įgyvendinti).
Pradžia (metai)	Pabaiga (metai)	Vykdytojas	Ministerija	Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir pavadinimas					Veiksmo atrankos būdas / (R, V, –)
2017	2020	Rietavo savivaldybės administracija	KM	5.4.1.	Padidinti kultūros ir gamtos paveldo aktualumą, lankomumą ir žinomumą, visuomenės informuotumą apie juos supančią aplinką					R
1.1.17v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai
Iš viso veiksmui įgyvendinti (Eur):	Valstybės biudžeto lėšos (Eur):		Savivaldybės biudžeto lėšos (Eur):		Kitos viešosios lėšos (Eur):		Privačios lėšos (Eur):			ES lėšos (Eur):
	Iš viso:	iš jų BF:	Iš viso:	iš jų BF:	Iš viso:	iš jų BF:	Iš viso:	iš jų BF:
171 919,59	0	0	59 955,48	59 955,48	0	0	0	0		111 964,11
1.1.18v Veiksmas: Plungės M. Oginskio dvaro sodybos pastato – žirgyno pritaikymas visuomenės kultūros ir rekreacijos reikmėms (I etapas) (veiksmo įgyvendinimo metu numatoma atnaujinti Plungės M. Oginskio dvaro sodybos pastatą – žirgyną. Atlikus esminius pastato sutvarkymo darbus, jis bus pritaikytas naujų paslaugų teikimui: simfoninių ir kamerinių koncertų, spektaklių, parodų, festivalių ir pan. renginių organizavimui).
Pradžia (metai)	Pabaiga (metai)	Vykdytojas	Ministerija	Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir pavadinimas					Veiksmo atrankos būdas / (R, V, –)
2018	2023	Žemaičių dailės muziejus	KM	5.4.1.	Padidinti kultūros ir gamtos paveldo aktualumą, lankomumą ir žinomumą, visuomenės informuotumą apie juos supančią aplinką					R
1.1.18v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai
Iš viso veiksmui įgyvendinti (Eur):	Valstybės biudžeto lėšos (Eur):		Savivaldybės biudžeto lėšos (Eur):		Kitos viešosios lėšos (Eur):		Privačios lėšos (Eur):			ES lėšos (Eur):
	Iš viso:	iš jų BF:	Iš viso:	iš jų BF:	Iš viso:	iš jų BF:	Iš viso:	iš jų BF:
999 711,84	0	0	415 700,56	415 700,56	0	0	0	0		584 011,28
1.1.19v Veiksmas: Mažeikių miesto darnaus judumo plano parengimas (bus parengtas 1 darnaus judumo planas).
Pradžia (metai)	Pabaiga (metai)	Vykdytojas	Ministerija	Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir pavadinimas					Veiksmo atrankos būdas / (R, V, –)
2017	2017	Mažeikių rajono savivaldybės administracija	SM	4.5.1.	Skatinti darnų judumą ir plėtoti aplinkai draugišką transportą, siekiant sumažinti anglies dioksido išmetimus				V
1.1.19v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai
Iš viso veiksmui įgyvendinti (Eur):	Valstybės biudžeto lėšos (Eur):		Savivaldybės biudžeto lėšos (Eur):		Kitos viešosios lėšos (Eur):		Privačios lėšos (Eur):			ES lėšos (Eur):
	Iš viso:	iš jų BF:	Iš viso:	iš jų BF:	Iš viso:	iš jų BF:	Iš viso:	iš jų BF:
38 899,08	0	0	8 399,08	8 399,08	0	0	0	0		30 500
1.1.20v Veiksmas: Telšių miesto darnaus judumo plano parengimas (bus parengtas 1 darnaus judumo planas).
Pradžia (metai)	Pabaiga (metai)	Vykdytojas	Ministerija	Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir pavadinimas					Veiksmo atrankos būdas / (R, V, –)
2017	2018	Telšių rajono savivaldybės administracija	SM	4.5.1.	Skatinti darnų judumą ir plėtoti aplinkai draugišką transportą, siekiant sumažinti anglies dioksido išmetimus					V

1.1.20v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai
Iš viso veiksmui įgyvendinti (Eur):	Valstybės biudžeto lėšos (Eur):		Savivaldybės biudžeto lėšos (Eur):		Kitos viešosios lėšos (Eur):		Privačios lėšos (Eur):			ES lėšos (Eur):
	Iš viso:	iš jų BF:	Iš viso:	iš jų BF:	Iš viso:	iš jų BF:	Iš viso:	iš jų BF:
41 745	0	0	20 645	20 645	0	0	0	0		21 100
1.1.21v Veiksmas: Plungės miesto darnaus judumo plano parengimas (bus parengtas 1 darnaus judumo planas).
Pradžia (metai)	Pabaiga (metai)	Vykdytojas	Ministerija	Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir pavadinimas					Veiksmo atrankos būdas / (R, V, –)
2017	2018	Plungės rajono savivaldybės administracija	–	–	–					–
1.1.21v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai
Iš viso veiksmui įgyvendinti (Eur):	Valstybės biudžeto lėšos (Eur):		Savivaldybės biudžeto lėšos (Eur):		Kitos viešosios lėšos (Eur):		Privačios lėšos (Eur):			ES lėšos (Eur):
	Iš viso:	iš jų BF:	Iš viso:	iš jų BF:	Iš viso:	iš jų BF:	Iš viso:	iš jų BF:
13 400	0	0	13 400	0	0	0	0	0		0
1.1.22v Veiksmas: Elektromobilių įkrovimo stotelių įrengimas Mažeikių mieste (bus įrengtos 2 elektromobilių įkrovimo stotelės. Veiksmas prisidės prie gyventojų, besinaudojančių darnaus judumo priemonėmis, skaičiaus didėjimo. Konkretus rezultato rodiklis bus nustatytas atsižvelgus į parengto darnaus judumo plano sprendinius, parengus investicinį projektą ir pasirinkus optimalią jo įgyvendinimo alternatyvą).
Pradžia (metai)	Pabaiga (metai)	Vykdytojas	Ministerija	Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir pavadinimas					Veiksmo atrankos būdas / (R, V, –)
2019	2021	Mažeikių rajono savivaldybės administracija	SM	4.5.1.	Skatinti darnų judumą ir plėtoti aplinkai draugišką transportą, siekiant sumažinti anglies dioksido išmetimus				V
1.1.22v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai
Iš viso veiksmui įgyvendinti (Eur):	Valstybės biudžeto lėšos (Eur):		Savivaldybės biudžeto lėšos (Eur):		Kitos viešosios lėšos (Eur):		Privačios lėšos (Eur):			ES lėšos (Eur):
	Iš viso:	iš jų BF:	Iš viso:	iš jų BF:	Iš viso:	iš jų BF:	Iš viso:	iš jų BF:
61 892,17	0	0	9 283,84	9 283,84	0	0	0	0		52 608,33
1.1.23v Veiksmas: Elektromobilių greitojo įkrovimo stotelių įrengimas Telšių mieste (bus įrengtos 2 elektromobilių įkrovimo stotelės. Veiksmas prisidės prie gyventojų, besinaudojančių darnaus judumo priemonėmis, skaičiaus didėjimo. Konkretus rezultato rodiklis bus nustatytas atsižvelgus į parengto darnaus judumo plano sprendinius, parengus investicinį projektą ir pasirinkus optimalią jo įgyvendinimo alternatyvą).
Pradžia (metai)	Pabaiga (metai)	Vykdytojas	Ministerija	Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir pavadinimas					Veiksmo atrankos būdas / (R, V, –)
2019	2021	Telšių rajono savivaldybės administracija	SM	4.5.1.	Skatinti darnų judumą ir plėtoti aplinkai draugišką transportą, siekiant sumažinti anglies dioksido išmetimus					V
1.1.23v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai
Iš viso veiksmui įgyvendinti (Eur):	Valstybės biudžeto lėšos (Eur		Savivaldybės biudžeto lėšos (Eur):		Kitos viešosios lėšos (Eur):		Privačios lėšos (Eur):			ES lėšos (Eur):
	Iš viso:	iš jų BF:	Iš viso:	iš jų BF:	Iš viso:	iš jų BF:	Iš viso:	iš jų BF:
66 762,81	0	0	10 014,41	10 014,41	0	0	0	0		56 748,40
1.1.24v Veiksmas: Darnaus judumo priemonių diegimas Telšių mieste (veiksmas prisidės prie gyventojų, besinaudojančių darnaus judumo priemonėmis, skaičiaus didėjimo. Projekto įgyvendinimo metu bus įrengti keleivių laukimo paviljonai, elektroninės švieslentės viešojo transporto stotelėse, gatvių ir šaligatvių infrastruktūra pritaikyta specialiųjų poreikių turintiems žmonėms).
Pradžia (metai)	Pabaiga (metai)	Vykdytojas	Ministerija	Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir pavadinimas					Veiksmo atrankos būdas / (R, V, –)
2020	2023	Telšių rajono savivaldybės administracija	SM	4.5.1.	Skatinti darnų judumą ir plėtoti aplinkai draugišką transportą, siekiant sumažinti anglies dioksido išmetimus					R
1.1.24v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai
Iš viso veiksmui įgyvendinti (Eur):	Valstybės biudžeto lėšos (Eur):		Savivaldybės biudžeto lėšos (Eur):		Kitos viešosios lėšos (Eur):		Privačios lėšos (Eur):			ES lėšos (Eur):
	Iš viso:	iš jų BF:	Iš viso:	iš jų BF:	Iš viso:	iš jų BF:	Iš viso:	iš jų BF:
715 441,08	0	0	119 160,69	119 160,69	0	0	0	0		596 280,39
1.1.25v Veiksmas: Darnaus judumo priemonių diegimas Mažeikiuose (veiksmas prisidės prie gyventojų, besinaudojančių darnaus judumo priemonėmis, skaičiaus didėjimo. Konkretūs sprendiniai ir rezultatai bus nustatyti atsižvelgus į parengtą darnaus judumo planą, parengus investicinį projektą ir pasirinkus optimalią jo įgyvendinimo alternatyvą).
Pradžia (metai)	Pabaiga (metai)	Vykdytojas	Ministerija	Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir pavadinimas					Veiksmo atrankos būdas / (R, V, –)
2021	2023	Mažeikių rajono savivaldybės administracija	SM	4.5.1.	Skatinti darnų judumą ir plėtoti aplinkai draugišką transportą, siekiant sumažinti anglies dioksido išmetimus					R
1.1.25v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai
Iš viso veiksmui įgyvendinti (Eur):	Valstybės biudžeto lėšos (Eur):		Savivaldybės biudžeto lėšos (Eur):		Kitos viešosios lėšos (Eur):		Privačios lėšos (Eur):			ES lėšos (Eur):
	Iš viso:	iš jų BF:	Iš viso:	iš jų BF:	Iš viso:	iš jų BF:	Iš viso:	iš jų BF:
454 307,78	0	0	68 146,17	68 146,17	0	0	0	0		386 161,61

1.1.26v Veiksmas: Rietavo miesto Pamiškės gatvės techninių parametrų gerinimas (bus rekonstruota 0,708 km gatvės. Veiksmas prisidės prie sugaišto kelionės automobilių keliais laiko mažėjimo. Projekte numatytas Rietavo miesto Pamiškės gatvės techninių parametrų gerinimas. Viešosios infrastruktūros gerinimas užtikrins saugumą ir sudarys prielaidas gyventojų poreikių tenkinimui ir vietos gyventojų veiklos sąlygų gerinimui. Minėti veiksniai prisidės prie spartesnės Telšių regiono ekonominės ir socialinės plėtros. Taigi projektas leis pasiekti socialinių bei ekonominių rezultatų, susijusių su Rietavo gyvenamosios ir verslo aplinkos gerinimu, ir didins gyvenamosios aplinkos patrauklumą šio miesto gyventojams).
Pradžia (metai)	Pabaiga (metai)	Vykdytojas	Ministerija	Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir pavadinimas					Veiksmo atrankos būdas (R, V, –)
2018	2022	Rietavo savivaldybės administracija	SM	6.2.1.	Padidinti regionų judumą plėtojant regionų jungtis su pagrindiniu šalies transporto tinklu ir diegiant eismo saugos priemones				R

1.1.26v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai
Iš viso veiksmui įgyvendinti (Eur):	Valstybės biudžeto lėšos (Eur):		Savivaldybės biudžeto lėšos (Eur):		Kitos viešosios lėšos (Eur):		Privačios lėšos (Eur):		ES lėšos (Eur):
	Iš viso:	iš jų BF:	Iš viso:	iš jų BF:	Iš viso:	iš jų BF:	Iš viso:	iš jų BF:
563 742,44	0	0	134 953,92	134 953,92	134 953,90	134 953,90	0	0	293 834,62
1.1.27v Veiksmas: Žemaičių muziejaus „Alka“ modernizavimas (muziejaus pastato modernizavimas, siekiant išplėsti kultūros paslaugų pasiūlą ir pritaikyti jį bendruomenės poreikiams).

Pradžia (metai)	Pabaiga (metai)	Vykdytojas	Ministerija	Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir pavadinimas					Veiksmo atrankos būdas (R, V, –)
2018	2023	Žemaičių muziejus „Alka“	KM	7.1.1.	Padidinti ūkinės veiklos įvairovę ir pagerinti sąlygas investicijų pritraukimui, siekiant kurti naujas darbo vietas tikslinėse teritorijose (miestuose)				V
1.1.27v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai
Iš viso veiksmui įgyvendinti (Eur):	Valstybės biudžeto lėšos (Eur):		Savivaldybės biudžeto lėšos (Eur):		Kitos viešosios lėšos (Eur):		Privačios lėšos (Eur):		ES lėšos (Eur):
	Iš viso:	iš jų BF:	Iš viso:	iš jų BF:	Iš viso:	iš jų BF:	Iš viso:	iš jų BF:
6 102 108,31	353 872,11	353 872,11	0	0	0	0	0	0	5 748 236,20

Iš viso pagal 1.1 uždavinį (Eur):		Valstybės biudžeto lėšos (Eur):				Savivaldybės biudžeto lėšos (Eur):				Kitos viešosios lėšos (Eur):				Privačios lėšos (Eur):				ES lėšos (Eur):
		Iš viso:		iš jų BF:		Iš viso:		iš jų BF:		Iš viso:		iš jų BF:		Iš viso:		iš jų BF:
29 251 938,50		2 244 868,91		999 566,77		5 135 996,33		5 122 596,33		2 294 371,79		2 294 371,79		0		0		19 576 701,47
1.2. Uždavinys: pritaikyti neišnaudotas teritorijas investicijų pritraukimui
1.2.1v Veiksmas: Apleistos teritorijos tarp Karaliaus Mindaugo gatvės ir geležinkelio Šiauliai–Klaipėda, Telšių mieste, infrastruktūros rekonstravimas, sudarant palankias sąlygas pramonės ir verslo aplinkos plėtrai ir kūrimui (siekiama išnaudoti Telšių miesto viešųjų erdvių ir pramoninių teritorijų investicinį potencialą. Pertvarkoma buvusio karinio miestelio teritorija. Siekiant atgaivinti teritoriją ir padidinti teritorijos patrauklumą naujų įmonių kūrimuisi, numatoma rekonstruoti teritorijos viešąją infrastruktūrą: įrengiant asfalto dangą, sankryžas, šaligatvius ir pėsčiųjų perėjas, automobilių stovėjimo aikšteles, apšvietimo tinklus; nugriauti apleistus statinius ir atlikti kitus teritorijos sutvarkymo darbus. Sutvarkytoje teritorijoje bus sudarytos palankios sąlygos naujų įmonių steigimuisi bei esamų įmonių plėtrai, investicijų pritraukimui).
Pradžia (metai)	Pabaiga (metai)		Vykdytojas		Ministerija		Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir pavadinimas										Veiksmo atrankos būdas (R, V, –)
2016	2018		Telšių rajono savivaldybės administracija		VRM		7.1.1.		Padidinti ūkinės veiklos įvairovę ir pagerinti sąlygas investicijų pritraukimui, siekiant kurti naujas darbo vietas tikslinėse teritorijose (miestuose)								V
1.2.1v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai
Iš viso veiksmui įgyvendinti (Eur):	Valstybės biudžeto lėšos (Eur):				Savivaldybės biudžeto lėšos (Eur):				Kitos viešosios lėšos (Eur):				Privačios lėšos (Eur):				ES lėšos (Eur):
	Iš viso:		iš jų BF:		Iš viso:		iš jų BF:		Iš viso:		iš jų BF:		Iš viso:		iš jų BF:
1 324 630,88	99 347,32		99 347,32		99 347,31		99 347,31		0		0		0		0		1 125 936,25
1.2.2v Veiksmas: poilsio ir rekreacijos zonos įrengimas šalia Rietavo kunigaikščių Oginskių dvarvietės (numatomos pagrindinės veiklos: prieigų prie vandens sutvarkymas; želdynų sutvarkymas; paplūdimio, persirengimo kabinų įrengimas; pėsčiųjų, dviračių takų įrengimas ir atnaujinimas, velotrasos, apšvietimo, vaizdo kamerų, prieigų prie rekreacijos ir poilsio zonos, pavėsinės įrengimas; mažosios architektūros elementų, vaikų žaidimų ir sporto aikštelių įrengimas).
Pradžia (metai)	Pabaiga (metai)		Vykdytojas		Ministerija		Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir pavadinimas										Veiksmo atrankos būdas (R, V, –)
2019	2021		Rietavo savivaldybės administracija		VRM		7.1.1.		Padidinti ūkinės veiklos įvairovę ir pagerinti sąlygas investicijų pritraukimui, siekiant kurti naujas darbo vietas tikslinėse teritorijose (miestuose)								R
1.2.2v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai
Iš viso veiksmui įgyvendinti (Eur):	Valstybės biudžeto lėšos (Eur):				Savivaldybės biudžeto lėšos (Eur):				Kitos viešosios lėšos (Eur):				Privačios lėšos (Eur):				ES lėšos (Eur):
	Iš viso:		iš jų BF:		Iš viso:		iš jų BF:		Iš viso:		iš jų BF:		Iš viso:		iš jų BF:
332 927,99	24 761,23		24 761,23		27 539,54		27 539,54		0		0		0		0		280 627,22
1.2.3v Veiksmas: Plungės miesto poilsio ir rekreacijos zonų sukūrimas prie Babrungo upės ir Gondingos hidroelektrinės tvenkinio bei prieigų prie jų sutvarkymas (numatomos įgyvendinti pagrindinės veiklos: poilsio ir pramogų vietų (prieplaukų, krantinės, maudymosi vietos, valčių laikymo vietos, apžvalgos aikštelių, vaikų žaidimų ir treniruoklių aikštelių) įrengimas; irklavimo bazės prieigų sutvarkymas; bendruomeninės infrastruktūros sukūrimas: mažosios architektūros elementų įrengimas, laiptų, pėsčiųjų, dviračių takų įrengimas, atnaujinimas ir plėtra, pėsčiųjų tilto įrengimas, Vytauto ir Paprūdžio gatvių atkarpų sutvarkymas ir pritaikymas pėsčiųjų-dviračių judėjimui, prieigų prie visuomeninės paskirties pastato sutvarkymas).
Pradžia (metai)	Pabaiga (metai)		Vykdytojas		Ministerija		Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir pavadinimas										Veiksmo atrankos būdas (R, V, –)
2019	2023		Plungės rajono savivaldybės administracija		VRM		7.1.1.		Padidinti ūkinės veiklos įvairovę ir pagerinti sąlygas investicijų pritraukimui, siekiant kurti naujas darbo vietas tikslinėse teritorijose (miestuose)								R
1.2.3v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai
Iš viso veiksmui įgyvendinti (Eur):	Valstybės biudžeto lėšos (Eur):				Savivaldybės biudžeto lėšos (Eur):				Kitos viešosios lėšos (Eur):				Privačios lėšos (Eur):				ES lėšos (Eur):
	Iš viso:		iš jų BF:		Iš viso:		iš jų BF:		Iš viso:		iš jų BF:		Iš viso:		iš jų BF:
4 297 501,88	322 312,64		322 312,64		322 312,64		322 312,64		0		0		0		0		3 652 876,60

1.2.4v Veiksmas: Rietavo miesto apleistos teritorijos L. Ivinskio g. 16 atnaujinimas ir plėtra (Planuojamas visų šioje teritorijoje esančių susidėvėjusių statinių (išsaugant požeminius priešgaisrinius vandens rezervuarus) nugriovimas, visos teritorijos išvalymas, išlyginimas ir aptvėrimas apsaugine tvora. Dalį liekamųjų griovimo medžiagų (smulkintos frakcijos) planuojama panaudoti vientisos aikštės, kuri būtų pritaikoma sandėliavimo reikmėms, suformavimui bei privažiavimams prie jos. Įgyvendinus projektą apleistoje teritorijoje bus sudarytos galimybės sutvarkytoje teritorijoje kurtis verslui).
Pradžia (metai)	Pabaiga (metai)	Vykdytojas	Ministerija	Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir pavadinimas					Veiksmo atrankos būdas (R, V, –)
2019	2020	Rietavo savivaldybės administracija	VRM	7.1.1.	Padidinti ūkinės veiklos įvairovę ir pagerinti sąlygas investicijų pritraukimui, siekiant kurti naujas darbo vietas tikslinėse teritorijose (miestuose)				V
1.2.4v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai
Iš viso veiksmui įgyvendinti (Eur):	Valstybės biudžeto lėšos (Eur):		Savivaldybės biudžeto lėšos (Eur):		Kitos viešosios lėšos (Eur):		Privačios lėšos (Eur):		ES lėšos (Eur):
	Iš viso:	iš jų BF:	Iš viso:	iš jų BF:	Iš viso:	iš jų BF:	Iš viso:	iš jų BF:
60 141,77	4 510,64	4 510,64	4 510,63	4 510,63	0	0	0	0	51 120,50

Iš viso pagal 1.2 uždavinį (Eur):	Valstybės biudžeto lėšos (Eur):		Savivaldybės biudžeto lėšos (Eur):		Kitos viešosios lėšos (Eur):		Privačios lėšos (Eur):		ES lėšos (Eur):
	Iš viso:	iš jų BF:	Iš viso:	iš jų BF:	Iš viso:	iš jų BF:	Iš viso:	iš jų BF:
6 015 202,52	450 931,83	450 931,83	453 710,12	453 710,12	0	0	0	0	5 110 560,57

Iš viso pagal Telšių regiono ITV programos veiksmų planą (Eur):	Valstybės biudžeto lėšos (Eur):		Savivaldybės biudžeto lėšos (Eur):		Kitos viešosios lėšos (Eur):		Privačios lėšos (Eur):		ES lėšos (Eur):
	Iš viso:	iš jų BF:	Iš viso:	iš jų BF:	Iš viso:	iš jų BF:	Iš viso:	iš jų BF:
35 267 141,02	2 695 800,74	1 450 498,60	5 589 706,45	5 576 306,45	2 294 371,79	2 294 371,79	0	0	24 687 262,04

__________________________
Priedo pakeitimai:
Nr. 1V-891, 2018-12-03, paskelbta TAR 2018-12-03, i. k. 2018-19570
Nr. 1V-271, 2019-03-19, paskelbta TAR 2019-03-19, i. k. 2019-04295
Nr. 1V-152, 2020-02-20, paskelbta TAR 2020-02-20, i. k. 2020-03677
Nr. 1V-765, 2020-08-05, paskelbta TAR 2020-08-05, i. k. 2020-16925
Nr. 1V-1293, 2020-12-10, paskelbta TAR 2020-12-10, i. k. 2020-26934
Nr. 1V-237, 2021-03-23, paskelbta TAR 2021-03-23, i. k. 2021-05743
Nr. 1V-486, 2021-06-04, paskelbta TAR 2021-06-04, i. k. 2021-12928
Nr. 1V-154, 2022-03-03, paskelbta TAR 2022-03-03, i. k. 2022-04328
Nr. 1V-359, 2022-05-10, paskelbta TAR 2022-05-10, i. k. 2022-09898
Nr. 1V-146, 2023-03-15, paskelbta TAR 2023-03-15, i. k. 2023-04605
Nr. 1V-173, 2023-03-30, paskelbta TAR 2023-03-30, i. k. 2023-05762
Nr. 1V-626, 2023-10-03, paskelbta TAR 2023-10-03, i. k. 2023-19295
Nr. 1V-776, 2023-12-05, paskelbta TAR 2023-12-05, i. k. 2023-23505

Pakeitimai:

1.
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Įsakymas
Nr. 1V-424, 2017-06-12, paskelbta TAR 2017-06-12, i. k. 2017-09844
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. rugsėjo 3 d. įsakymo Nr. 1V-684 „Dėl Telšių regiono integruotos teritorijų vystymo programos patvirtinimo“ pakeitimo

2.
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Įsakymas
Nr. 1V-603, 2018-08-20, paskelbta TAR 2018-08-21, i. k. 2018-13211
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. rugsėjo 3 d. įsakymo Nr. 1V-684 „Dėl Telšių regiono integruotos teritorijų vystymo programos patvirtinimo“ pakeitimo

3.
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Įsakymas
Nr. 1V-891, 2018-12-03, paskelbta TAR 2018-12-03, i. k. 2018-19570
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. rugsėjo 3 d. įsakymo Nr. 1V-684 „Dėl Telšių regiono integruotos teritorijų vystymo programos patvirtinimo“ pakeitimo

4.
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Įsakymas
Nr. 1V-271, 2019-03-19, paskelbta TAR 2019-03-19, i. k. 2019-04295
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. rugsėjo 3 d. įsakymo Nr. 1V-684 „Dėl Telšių regiono integruotos teritorijų vystymo programos patvirtinimo“ pakeitimo

5.
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Įsakymas
Nr. 1V-152, 2020-02-20, paskelbta TAR 2020-02-20, i. k. 2020-03677
Dėl vidaus reikalų ministro 2015 m. rugsėjo 3 d. įsakymo Nr. 1V-684 "Dėl Telšių regiono integruotos teritorijų vystymo programos patvirtinimo“ pakeitimo

6.
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Įsakymas
Nr. 1V-765, 2020-08-05, paskelbta TAR 2020-08-05, i. k. 2020-16925
Dėl vidaus reikalų ministro 2015 m. rugsėjo 3 d. įsakymo Nr. 1V-684 „Dėl Telšių regiono integruotos teritorijų vystymo programos patvirtinimo“ pakeitimo

7.
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Įsakymas
Nr. 1V-1293, 2020-12-10, paskelbta TAR 2020-12-10, i. k. 2020-26934
Dėl vidaus reikalų ministro 2015 m. rugsėjo 3 d. įsakymo Nr. 1V-684 "Dėl Telšių regiono integruotos teritorijų vystymo programos patvirtinimo“ pakeitimo

8.
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Įsakymas
Nr. 1V-237, 2021-03-23, paskelbta TAR 2021-03-23, i. k. 2021-05743
Dėl vidaus reikalų ministro 2015 m. rugsėjo 3 d. įsakymo Nr. 1V-684 ,,Dėl Telšių regiono integruotos teritorijų vystymo programos patvirtinimo“ pakeitimo

9.
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Įsakymas
Nr. 1V-486, 2021-06-04, paskelbta TAR 2021-06-04, i. k. 2021-12928
Dėl vidaus reikalų ministro 2015 m. rugsėjo 3 d. įsakymo Nr. 1V-684 „Dėl Telšių regiono integruotos teritorijų vystymo programos patvirtinimo“ pakeitimo

10.
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Įsakymas
Nr. 1V-154, 2022-03-03, paskelbta TAR 2022-03-03, i. k. 2022-04328
Dėl vidaus reikalų ministro 2015 m. rugsėjo 3 d. įsakymo Nr. 1V-684 „Dėl Telšių regiono integruotos teritorijų vystymo programos patvirtinimo“ pakeitimo

11.
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Įsakymas
Nr. 1V-359, 2022-05-10, paskelbta TAR 2022-05-10, i. k. 2022-09898
Dėl vidaus reikalų ministro 2015 m. rugsėjo 3 d. įsakymo Nr. 1V-684 „Dėl Telšių regiono integruotos teritorijų vystymo programos patvirtinimo“ pakeitimo

12.
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Įsakymas
Nr. 1V-146, 2023-03-15, paskelbta TAR 2023-03-15, i. k. 2023-04605
Dėl vidaus reikalų ministro 2015 m. rugsėjo 3 d. įsakymo Nr. 1V-684 „Dėl Telšių regiono integruotos teritorijų vystymo programos patvirtinimo“ pakeitimo

13.
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Įsakymas
Nr. 1V-173, 2023-03-30, paskelbta TAR 2023-03-30, i. k. 2023-05762
Dėl vidaus reikalų ministro 2015 m. rugsėjo 3 d. įsakymo Nr. 1V-684 „Dėl Telšių regiono integruotos teritorijų vystymo programos patvirtinimo“ pakeitimo

14.
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Įsakymas
Nr. 1V-626, 2023-10-03, paskelbta TAR 2023-10-03, i. k. 2023-19295
Dėl vidaus reikalų ministro 2015 m. rugsėjo 3 d. įsakymo Nr. 1V-684 „Dėl Telšių regiono integruotos teritorijų vystymo programos patvirtinimo“ pakeitimo

15.
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Įsakymas
Nr. 1V-776, 2023-12-05, paskelbta TAR 2023-12-05, i. k. 2023-23505
Dėl vidaus reikalų ministro 2015 m. rugsėjo 3 d. įsakymo Nr. 1V-684 „Dėl Telšių regiono integruotos teritorijų vystymo programos patvirtinimo“ pakeitimo