Nutarimas paskelbtas: Žin., 2002, Nr. 64-2594

Neoficialus nutarimo tekstas

# Lietuvos Respublikos Vyriausybė

NUTARIMAS

## DĖL TUSKULĖNŲ RIMTIES PARKO SUKŪRIMO PROGRAMOS IR TUSKULĖNŲ RIMTIES PARKO SUKŪRIMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PATVIRTINIMO

2002 m. birželio 19 d. Nr. 932

Vilnius

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Preambulės pakeitimai:

Nr. 322, 2007-03-28, Žin., 2007, Nr. 40-1490 (2007-04-07)

1. Patvirtinti pridedamas:

1.1. Tuskulėnų rimties parko sukūrimo programą;

1.2. Tuskulėnų rimties parko sukūrimo programos įgyvendinimo priemones.

Punkto pakeitimai:

Nr. 322, 2007-03-28, Žin., 2007, Nr. 40-1490 (2007-04-07)

*2. Rekomenduoti Vilniaus miesto savivaldybei dalyvauti įgyvendinant šiuo nutarimu patvirtintos programos įgyvendinimo priemones ir skirti iš Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto šiam tikslui lėšų.

Punkto pakeitimai:

Nr. 322, 2007-03-28, Žin., 2007, Nr. 40-1490 (2007-04-07)

*Pastaba: Nutarimas papildomas nauju 2 punktu (ankstesniąją nutarimo antrąją pastraipą laikant 1 punktu, ankstesnįjį 1 punktą – 1.1 punktu, ankstesnįjį 2 punktą – 1.2 punktu)

Ministras Pirmininkas	Algirdas Brazauskas

Kultūros ministrė	Roma Dovydėnienė

Patvirtinta

Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2002 m. birželio 19 d. nutarimu Nr. 932

TUSKULĖNŲ RIMTIES PARKO SUKŪRIMO PROGRAMA

### I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Šios programos paskirtis – buvusio Tuskulėnų dvaro sodybos teritorijoje įkurti Tuskulėnų rimties parką, kurio pagrindiniai akcentai būtų dvaro pastatai ir kolumbariumas. Jame būtų tinkamai palaidoti 717 asmenų, 1944–1947 metais MGB sušaudytų ir užkastų minėtoje teritorijoje, palaikai.

Punkto pakeitimai:

Nr. 322, 2007-03-28, Žin., 2007, Nr. 40-1490 (2007-04-07)

2. Tuskulėnų rimties parkas su prieigomis užims 4,9 hektaro teritoriją. Į šią teritoriją pateks buvusio Tuskulėnų dvaro centriniai rūmai ir oficina, dvaro parkas ir jo prieigos, kuriose yra išlikusi šv. Teresės koplytėlė ir pastatas (buvusi P.Valickio vila).

Restauruotuose buvusio Tuskulėnų dvaro pastatuose ketinama įrengti Tuskulėnų rimties parko memorialinį kompleksą, kuriame atsirastų vietos ir Tuskulėnų dvaro istorijos ekspozicijai.

Punkto pakeitimai:

Nr. 322, 2007-03-28, Žin., 2007, Nr. 40-1490 (2007-04-07)

3. Tuskulėnų rimties parko teritorijoje bus išsaugoti buvusio dvaro parko želdiniai.

Punkto pakeitimai:

Nr. 322, 2007-03-28, Žin., 2007, Nr. 40-1490 (2007-04-07)

4. Tuskulėnų rimties parką numatoma skirti vilniečių ir sostinės svečių lankymui. Parko prieigose bus įrengti privažiuojamieji keliai.

Punkto pakeitimai:

Nr. 322, 2007-03-28, Žin., 2007, Nr. 40-1490 (2007-04-07)

5. Programos įgyvendinimo pradžia – 2003 metai, pabaiga – 2009 metai.

Punkto pakeitimai:

Nr. 322, 2007-03-28, Žin., 2007, Nr. 40-1490 (2007-04-07)

6. Programos įgyvendinimą koordinuoja ir ją vykdo Kultūros ministerija, kiti programos vykdytojai – Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos (toliau vadinama – Departamentas) ir Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras, dalyvaujant Vilniaus miesto savivaldybei.

Punkto pakeitimai:

Nr. 322, 2007-03-28, Žin., 2007, Nr. 40-1490 (2007-04-07)

II. PROGRAMOS TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

7. Šios programos tikslas – įkurti Tuskulėnų rimties parką.

8. Šios programos uždaviniai:

8.1. įrengti palaikų palaidojimo vietą (kolumbariumą);

8.2. restauruoti buvusio Tuskulėnų dvaro pastatus (centriniai rūmai ir oficina) ir pastatus, esančius jo prieigose;

8.3. sutvarkyti parko teritoriją;

8.4. pritaikyti Tuskulėnų dvaro pastatus Tuskulėnų rimties parko memorialiniam kompleksui;

8.5. įrengti Tuskulėnų rimties parko memorialinį kompleksą.

Skyriaus pakeitimai:

Nr. 322, 2007-03-28, Žin., 2007, Nr. 40-1490 (2007-04-07)

## III. PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS

9. Numatomi trys Tuskulėnų rimties parko sukūrimo programos įgyvendinimo etapai:

9.1. pirmasis etapas (2003–2004 metai):

9.1.1. palaikų palaidojimo vietos (kolumbariumo) statybos darbo projekto parengimas ir statybos darbai;

9.1.2. Tuskulėnų rimties parko teritorijos sutvarkymo, lauko inžinerinių tinklų techninio ir darbo projektų parengimas;

9.1.3. buvusio Tuskulėnų dvaro centrinių rūmų ir oficinos restauravimo, pritaikymo muziejui techninio ir darbo projektų parengimas; šv.Teresės koplytėlės restauravimo projekto parengimas;

9.1.4. teritorijos sutvarkymas (menkaverčių statinių nugriovimas, griuvenų išvežimas);

9.1.5. buvusio Tuskulėnų dvaro oficinos remonto, pritaikymo muziejui ir restauravimo darbai;

9.1.6. teritorijos lauko inžinerinių tinklų, privažiuojamojo kelio įrengimo darbai;

9.2. antrasis etapas (2005–2006 metai):

9.2.1. buvusio Tuskulėnų dvaro centrinių rūmų remonto, pritaikymo muziejui ir restauravimo darbai;

9.2.2. šv.Teresės koplytėlės restauravimas;

9.2.3. pastato (buvusios P.Valickio vilos) restauravimo techninio ir darbo projekto parengimas ir restauravimo darbai;

9.2.4. Tuskulėnų rimties parko teritorijos sutvarkymas (takai, aikštelės, kelių dangos įrengimas, apšvietimo įvedimas);

9.3. trečiasis etapas (2007–2009 metai):

9.3.1. buvusio Tuskulėnų dvaro oficinos restauravimo ir pritaikymo Tuskulėnų rimties parko memorialiniam kompleksui darbai;

9.3.2. kolumbariumo interjero įrengimo darbai;

9.3.3. pastato (buvusios P. Valickio vilos) restauravimo ir pritaikymo Tuskulėnų rimties parko memorialiniam kompleksui darbai;

9.3.4. buvusio Tuskulėnų dvaro centrinių rūmų restauravimo ir pritaikymo Tuskulėnų rimties parko memorialiniam kompleksui darbai;

9.3.5. Tuskulėnų rimties parko lauko inžinerinių tinklų ir teritorijos sutvarkymo darbai;

9.3.6. Tuskulėnų rimties parko memorialinio komplekso ekspozicijos įrengimo darbai.

Punkto pakeitimai:

Nr. 322, 2007-03-28, Žin., 2007, Nr. 40-1490 (2007-04-07)

10. Šios programos įgyvendinimas vertinamas pagal programoje numatytų atlikti darbų įvykdymo apimtį.

Punkto pakeitimai:

Nr. 322, 2007-03-28, Žin., 2007, Nr. 40-1490 (2007-04-07)

# IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

11. Šios Programos įgyvendinimo priemonės įgyvendinamos iš atitinkamų metų Lietuvos Respublikos valstybės biudžete ir Valstybės investicijų programoje institucijoms ir įstaigoms, atsakingoms už priemonių įgyvendinimą, patvirtintų asignavimų.

12. Kultūros ministerija kasmet informuoja Lietuvos Respublikos Vyriausybę apie šios programos įgyvendinimo eigą ir rezultatus.

Skyriaus pakeitimai:

Nr. 322, 2007-03-28, Žin., 2007, Nr. 40-1490 (2007-04-07)

––––––––––––––––

Patvirtinta

Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2002 m. birželio 19 d. nutarimu Nr. 932

TUSKULĖNŲ RIMTIES PARKO SUKŪRIMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONĖS

| Eil. Nr. | Priemonės pavadinimas | Vykdytojas | Įvykdymo terminas | Preliminarus lėšų poreikis (tūkst. litų) | Finansavimo šaltiniai |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Pirmasis etapas (2003–2004 metai) |
| 1. | Palaikų palaidojimo vietos (kolumbariumo) statybos darbo projekto parengimas | Kultūros ministerija | 2003 metų I ketvirtis | 84 | Lietuvos Respublikos valstybės biudžetas |
| 2. | Palaikų palaidojimo vietos (kolumbariumo) statybos darbai | Kultūros ministerija | 2004 metų III ketvirtis | 2003 metais – 1500 2004 metais – 1400 | Lietuvos Respublikos valstybės biudžetas |
| 3. | Tuskulėnų rimties parko teritorijos sutvarkymo, lauko inžinerinių tinklų techninio ir darbo projektų parengimas | Vilniaus miesto savivaldybė | 2003 metų IV ketvirtis | 120 | Vilniaus miesto savivaldybės biudžetas* |
| 4. | Buvusio Tuskulėnų dvaro centrinių rūmų ir oficinos restauravimo, pritaikymo muziejui techninio ir darbo projektų parengimas; šv. Teresės koplytėlės restauravimo projekto parengimas | Kultūros ministerija | 2003 metų I pusmetis | 120 | Lietuvos Respublikos valstybės biudžetas |
| 5. | Teritorijos sutvarkymas | Kultūros ministerija | 2003 metų III ketvirtis | 318 | Lietuvos Respublikos valstybės biudžetas |
| 6. | Buvusio Tuskulėnų dvaro oficinos remonto, pritaikymo muziejui ir restauravimo darbai | Kultūros ministerija | 2004 metų IV ketvirtis | 680 | Lietuvos Respublikos valstybės biudžetas |
| 7. | Teritorijos lauko inžinerinių tinklų, privažiuojamojo kelio įrengimo darbai | Vilniaus miesto savivaldybė | 2004 metų IV ketvirtis | 1410 | Vilniaus miesto savivaldybės biudžetas* |
|  |  | Iš viso | 2003 metais | 2142 |  |
|  |  | Iš viso | 2004 metais | 3490 |  |
| II. antrasis etapas (2005–2006 metai) |
| 8. | Buvusio Tuskulėnų dvaro centrinių rūmų remonto, pritaikymo muziejui ir restauravimo darbai | Kultūros ministerija | 2006 metų IV ketvirtis | 2005 metais – 1100 2006 metais – 1100 | Lietuvos Respublikos valstybės biudžetas |
| 9. | Šv. Teresės koplytėlės restauravimas | Kultūros ministerija | 2005 metų III ketvirtis | 45 | Lietuvos Respublikos valstybės biudžetas |
| 10. | Pastato (buvusios P.Valickio vilos) restauravimo techninio ir darbo projekto parengimas, restauravimo darbai | Kultūros ministerija | 2006 metų IV ketvirtis | 2005 metais – 50 2006 metais – 930 | Lietuvos Respublikos valstybės biudžetas |
| 11. | Tuskulėnų rimties parko teritorijos sutvarkymas | Kultūros ministerija | 2006 metų IV ketvirtis | 2005 metais – 1000 2006 metais – 3275 | Lietuvos Respublikos valstybės biudžetas |
|  |  | Iš viso | 2005 metais | 2195 |  |
|  |  | Iš viso | 2006 metais | 5305 |  |
| III. Trečiasis etapas (2007–2009 metai) |
| 12. | Buvusio Tuskulėnų dvaro oficinos restauravimo ir pritaikymo Tuskulėnų rimties parko memorialiniam kompleksui darbai | Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos | 2007 metų IV ketvirtis | 710 |  |
| 13. | Kolumbariumo interjero įrengimo darbai | Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos | 2007 metai– 2009 metų IV ketvirtis | 2007 metais – 100 2008 metais – 400 2009 metais – 600 |  |
| 14. | Pastato (buvusios P. Valickio vilos) restauravimo ir pritaikymo Tuskulėnų rimties parko memorialiniam kompleksui darbai | Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos | 2007 metai– 2008 metų IV ketvirtis | 2007 metais – 1100 2008 metais – 1300 |  |
| 15. | Buvusio Tuskulėnų dvaro centrinių rūmų restauravimo ir pritaikymo Tuskulėnų rimties parko memorialiniam kompleksui darbai | Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos | 2007 metai–2008 metų IV ketvirtis | 2007 metais – 1310 2008 metais – 2790 |  |
| 16. | Tuskulėnų rimties parko lauko inžinerinių tinklų ir teritorijos sutvarkymo darbai | Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos Vilniaus miesto savivaldybė | 2007 metai–2009 metų IV ketvirtis | 2007 metais – 780 2008 metais – 1810 2009 metais – 1765 2007 metais – 500 |  |
| 17. | Tuskulėnų rimties parko memorialinio komplekso ekspozicijos įrengimo darbai | Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras | 2008 metai–2009 metų IV ketvirtis | 2008 metais – 1400 2009 metais – 1168 |  |
|  |  | Iš viso | 2007 metais | 4500 |  |
|  |  | Iš viso | 2008 metais | 7700 |  |
|  |  | Iš viso | 2009 metais | 3533 |  |
|  |  | Iš viso | 2003–2009 metais | 28865 |  |

Lentelės pakeitimai:

Nr. 322, 2007-03-28, Žin., 2007, Nr. 40-1490 (2007-04-07)

__________________________

*Lėšų klausimas bus sprendžiamas svarstant savivaldybės 2003 metų biudžetą.

––––––––––––––––

Pakeitimai:

1.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 322, 2007-03-28, Žin., 2007, Nr. 40-1490 (2007-04-07)

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2002 M. BIRŽELIO 19 D. NUTARIMO NR. 932 ,,DĖL TUSKULĖNŲ RIMTIES PARKO SUKŪRIMO PROGRAMOS IR TUSKULĖNŲ RIMTIES PARKO SUKŪRIMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PATVIRTINIMO" PAKEITIMO

*** Pabaiga ***

Redagavo: Vilija Tamaliūnienė (2007-04-11)

vitama@lrs.lt