Suvestinė redakcija nuo 2019-01-01 iki 2019-12-09

Nutarimas paskelbtas: TAR 2015-05-14, i. k. 2015-07323

Nauja redakcija nuo 2017-05-10:
Nr. 338, 2017-05-03, paskelbta TAR 2017-05-09, i. k. 2017-07857

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

NUTARIMAS
DĖL INFORMACINĖS VISUOMENĖS PLĖTROS 2014–2020 METŲ PROGRAMOS „LIETUVOS RESPUBLIKOS SKAITMENINĖ DARBOTVARKĖ“ ĮGYVENDINIMO TARPINSTITUCINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO

2015 m. balandžio 27 d. Nr. 478
Vilnius

Įgyvendindama Informacinės visuomenės plėtros 2014–2020 metų programos „Lietuvos Respublikos skaitmeninė darbotvarkė“, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. kovo 12 d. nutarimu Nr. 244 „Dėl Informacinės visuomenės plėtros 2014–2020 metų programos „Lietuvos Respublikos skaitmeninė darbotvarkė“ patvirtinimo“, 19 punktą, Lietuvos Respublikos Vyriausybė n u t a r i a:
Preambulės pakeitimai:
Nr. 55, 2018-01-17, paskelbta TAR 2018-01-19, i. k. 2018-00864

1. Patvirtinti Informacinės visuomenės plėtros 2014–2020 metų programos „Lietuvos Respublikos skaitmeninė darbotvarkė“ įgyvendinimo tarpinstitucinį veiklos planą (pridedama).
2. Pasiūlyti Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybai, Valstybinei lietuvių kalbos komisijai, taip pat viešosioms įstaigoms „Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija“, Vilniaus universitetui, Vytauto Didžiojo universitetui, „Versli Lietuva“, „Plačiajuostis internetas“, Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybai, asociacijai „Langas į ateitį“ ir akcinei bendrovei „Lietuvos geležinkeliai“ dalyvauti įgyvendinant Informacinės visuomenės plėtros 2014–2020 metų programos „Lietuvos Respublikos skaitmeninė darbotvarkė“ įgyvendinimo tarpinstitucinį veiklos planą
Punkto pakeitimai:
Nr. 841, 2018-08-22, paskelbta TAR 2018-08-28, i. k. 2018-13473

Ministras Pirmininkas	Algirdas Butkevičius

Susisiekimo ministras	Rimantas Sinkevičius

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2015 m. balandžio 27 d. nutarimu Nr. 478

INFORMACINĖS VISUOMENĖS PLĖTROS 2014–2020 METŲ PROGRAMOS „LIETUVOS RESPUBLIKOS SKAITMENINĖ DARBOTVARKĖ“ ĮGYVENDINIMO TARPINSTITUCINIS VEIKLOS PLANAS

I SKYRIUS
BENDROsios nuostatos

1.	Informacinės visuomenės plėtros 2014–2020 metų programos „Lietuvos Respublikos skaitmeninė darbotvarkė“ įgyvendinimo tarpinstitucinio veiklos plano (toliau – Planas) paskirtis – naudojantis informacinių ir ryšių technologijų (toliau – IRT) teikiamomis galimybėmis pagerinti Lietuvos gyventojų gyvenimo kokybę, didinti įmonių veiklos produktyvumą ir pasiekti, kad iki 2020 metų ne mažiau kaip 85 procentai Lietuvos gyventojų naudotųsi internetu, o 95 procentai įmonių – sparčiuoju internetu.
2.	Planas parengtas siekiant įgyvendinti Informacinės visuomenės plėtros 2014–2020 metų programoje „Lietuvos Respublikos skaitmeninė darbotvarkė“, patvirtintoje Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. kovo 12 d. nutarimu Nr. 244 „Dėl Informacinės visuomenės plėtros 2014–2020 metų programos „Lietuvos Respublikos skaitmeninė darbotvarkė“ patvirtinimo“ (toliau – Programa), nustatytus tikslus ir uždavinius. Planas įgyvendinamas, iki bus įgyvendinta Programa.
3.	Įgyvendinus Programoje nustatytus tikslus ir uždavinius, bus geriau naudojamasi IRT teikiamomis socialinėmis ir ekonominėmis galimybėmis, pirmiausia internetu – labai svarbia ekonominės ir socialinės veiklos priemone, kuria naudojantis galima teikti ir gauti paslaugas, dirbti, pramogauti, bendrauti ir laisvai reikšti savo nuomonę.

II SKYRIUS

INSTITUCIJOS, DALYVAUJANČIOS ĮGYVENDINANT PROGRAMĄ, IR PRIEMONĖS, PRISIDEDANČIOS PRIE PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO

4.	Prie Programos tikslų ir uždavinių įgyvendinimo prisidės:
4.1. 2014–2020 metų nacionalinės pažangos programos horizontaliojo prioriteto „Sveikata visiems“ tarpinstituciniame veiklos plane numatytos priemonės, susijusios su elektroninės sveikatos paslaugų ir elektroninių sprendinių plėtra (Programos tikslo „Kurti saugias, pažangias, gyventojams ir verslui patogias ir jų poreikius atitinkančias viešąsias ir administracines elektronines paslaugas, skatinti jomis naudotis“ uždavinys „Kurti ir plėtoti su sveikata susijusias elektronines paslaugas ir IRT produktus“);
Punkto pakeitimai:
Nr. 55, 2018-01-17, paskelbta TAR 2018-01-19, i. k. 2018-00864

4.2.	Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos priemonė „Sudaryti sąlygas plačiajuosčio ryšio plėtrai, naudojant 3G ir 4G judrųjį ryšį (IMT-2000, LTE ir kt.), plačiajuostės belaidės prieigos (BWA) technologijas, 3G palydovinio ir antžeminio radijo ryšio mišrias duomenų perdavimo technologijas“ (Programos tikslo „Užtikrinti geografiškai tolygią sparčiojo plačiajuosčio ryšio infrastruktūros plėtrą ir skatinti naudotis interneto paslaugomis“ uždavinys „skatinti konkurenciją plačiajuosčio ryšio rinkoje ir naudojimąsi plačiajuosčio ryšio paslaugomis“);
4.3. Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos priemonė „Vertinti patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjų veiklos procesus, kad asmenims būtų teikiamos patikimos bei reikalavimus atitinkančios patikimumo užtikrinimo paslaugos, ir teikti pagalbą bei informaciją patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjams ir naudotojams“ (Programos tikslo „Užtikrinti saugios, patikimos ir sąveikios IRT infrastruktūros plėtrą“ uždavinys „Skatinti gyventojus naudotis elektroninės atpažinties priemonėmis ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugomis“);
Punkto pakeitimai:
Nr. 55, 2018-01-17, paskelbta TAR 2018-01-19, i. k. 2018-00864

4.4. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos ir Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos priemonė „Parengti Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo dėl kompiuterinių programų lietuviškų versijų naudojimo valstybės ir savivaldybių institucijose ir įstaigose projektą“ (Programos tikslo „Puoselėti IRT priemonėmis Lietuvos kultūrą ir lietuvių kalbą – kurti visuomenės poreikius atitinkantį kultūrinį ir lietuvių rašytinės ir sakytinės kalbos sąsajomis pagrįstą skaitmeninį turinį, plėtoti skaitmeninius produktus ir elektronines paslaugas“ uždavinys „Kurti ir plėtoti viešai prieinamus lietuvių kalbos ir raštijos skaitmeninius išteklius, diegti juos į IRT ir elektronines paslaugas“);
Punkto pakeitimai:
Nr. 55, 2018-01-17, paskelbta TAR 2018-01-19, i. k. 2018-00864

4.5.	kitų valdymo sričių plėtros programų įgyvendinimo priemonės, susijusios su IRT sprendimais, skatinančiais visuomenę naudotis elektroninėmis viešosiomis ir administracinėmis paslaugomis.
5.	Valstybės institucijos, įstaigos ir įmonės, dalyvaujančios įgyvendinant Plane numatytas priemones, pagal kompetenciją teikia Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijai pasiūlymus dėl Plano tobulinimo, konkrečių įgyvendinimo priemonių tikslinimo ir lėšų poreikio joms įgyvendinti iki kiekvienų metų balandžio 15 dienos.
6.	Plano tikslai, uždaviniai, priemonės, asignavimai ir įgyvendinančios institucijos pateikti 1 priede, o vertinimo kriterijai ir jų reikšmės – 2 priede.

––––––––––––––––––––
Informacinės visuomenės plėtros 2014–2020 metų
programos „Lietuvos Respublikos skaitmeninė
darbotvarkė“ įgyvendinimo tarpinstitucinio veiklos
plano
1 priedas

INFORMACINĖS VISUOMENĖS PLĖTROS 2014–2020 METŲ PROGRAMOS „LIETUVOS RESPUBLIKOS SKAITMENINĖ DARBOTVARKĖ“ ĮGYVENDINIMO TARPINSTITUCINIO VEIKLOS PLANO TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ, ASIGNAVIMŲ IR ĮGYVENDINANČIŲ INSTITUCIJŲ SĄRAŠAS

Eil. Nr.	Tikslo, uždavinio, priemonės pavadinimas	2019 metų asignavimai, tūkst. eurų				2020 metų asignavimai, tūkst. eurų				2021 metų asignavimai, tūkst. eurų				ES paramos lėšos 2014–2020 metais iš viso	Atsakinga institucija / galimi vykdytojai[]
		iš viso	iš jų			iš viso	iš jų			iš viso	iš jų
			išlaidoms		turtui įsigyti		išlaidoms		turtui įsigyti		išlaidoms		turtui įsigyti
			iš viso	iš jų darbo užmo-kesčiui			iš viso	iš jų darbo užmo-kesčiui			iš viso	iš jų darbo užmo-kesčiui
1.	Tikslas – mažinti Lietuvos gyventojų skaitmeninę atskirtį ir skatinti juos įgyti daugiau žinių ir įgūdžių, kad jie saugiai, sumaniai ir naudingai naudotųsi IRT	4 307	3 307	290	1 000	4 119	3 119	276	1 000	2 537	1 537	100	1 000	5 988	Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija (toliau – Švietimo ir mokslo ministerija), Lietuvos Respublikos kultūros ministerija (toliau – Kultūros ministerija), Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija (toliau – Susisiekimo ministerija)
1.1.	Uždavinys – skatinti Lietuvos gyventojų grupes, kurios iki šiol dėl įvairių priežasčių nesinaudojo ar mažai naudojosi šiuolaikiniais skaitmeniniais įrenginiais ir internetu, įgyti reikiamų skaitmeninių gebėjimų ir juos taikyti įvairių sričių veikloje, įtraukti į šią veiklą ir vietos bendruomenes	2 273	2 273	290	0	2 085	2 085	276	0	503	503	100	0	5 988	Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija (toliau – Socialinės apsaugos ir darbo ministerija), Susisiekimo ministerija, Kultūros ministerija, Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
1.1.1.	Priemonė – skatinti gyventojus naudotis IRT, į šią veiklą įtraukti ir vietos bendruomenes	2 273	2 273	290	0	2 085	2 085	276	0	503	503	100	0	5 988	Susisiekimo ministerija; galimi vykdytojai: Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos (toliau – Informacinės visuomenės plėtros komitetas), Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija (toliau – Vidaus reikalų ministerija), Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba (toliau – Ryšių reguliavimo tarnyba), asociacija „Langas į ateitį“, Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
1.2.	Uždavinys – sudaryti palankesnes mokymo ir mokymosi sąlygas, grįstas šiuolaikinėmis IRT, užtikrinti Lietuvos gyventojams galimybes mokytis skaitmeninėje erdvėje visą gyvenimą	2 034	1 034	0	1 000	2 034	1 034	0	1 000	2 034	1 034	0	1 000		Švietimo ir mokslo ministerija
1.2.1.	Priemonė – aprūpinti bibliotekas socialinės ir informacinės atskirties gyventojų grupėms skirta įranga ir priemonėmis	96	96	0	0	96	96	0	0	96	96	0	0		Kultūros ministerija
1.2.2.	Priemonė – plėtojant LITNET tinklą sudaryti galimybes mokslo ir studijų institucijoms bei švietimo įstaigoms naudotis IRT	280	280	0	0	280	280	0	0	280	280	0	0		Švietimo ir mokslo ministerija
1.2.3.	Priemonė – įgyvendinti Lietuvos mokslo ir studijų informacinės infrastruktūros plėtros programą (įskaitant eLABA, EDINA, ŠVIS ir kt.)	537	537	0	0	537	537	0	0	537	537	0	0		Švietimo ir mokslo ministerija
1.2.4.	Priemonė – pritaikyti švietimą informacinės visuomenės poreikiams	1 121	121	0	1 000	1 121	121	0	1 000	1 121	121	0	1 000		Švietimo ir mokslo ministerija
2.	Tikslas – kurti saugias, pažangias, gyventojams ir verslui patogias ir jų poreikius atitinkančias viešąsias ir administracines elektronines paslaugas, skatinti jomis naudotis	14 253	9 304	1 401	4 949	17 631	12 128	1 383	5 502	2 917	2 594	107	323	48 810	Susisiekimo ministerija, Vidaus reikalų ministerija
2.1.	Uždavinys – perkelti į skaitmeninę erdvę kuo daugiau viešųjų ir administracinių paslaugų, tobulinti jau sukurtų paslaugų funkcionalumą	9 178	4 934	932	4 244	12 434	9 084	1 033	3 349	1 843	1 520	62	323	34 632	Vidaus reikalų ministerija, visos ministerijos
2.1.1.	Priemonė – modernizuoti Gyventojų registrą ir sukurti susijusias elektronines paslaugas	640	640	90	0	1 102	1 102	65	0	0	0	0	0	3 827	Susisiekimo ministerija; galimas vykdytojas – valstybės įmonė Registrų centras (toliau – Registrų centras)
2.1.2.	Priemonė – sukurti Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platformos (VIISP) portalo patogumo vartotojams, platformos duomenų mainų įrankių plėtros, bendro naudojimo paslaugas	636	636	44	0	1 103	1 103	44	0	1 130	1 130	17	0	2 960	Susisiekimo ministerija; galimas vykdytojas – Informacinės visuomenės plėtros komitetas
2.1.3.	Priemonė – sukurti Topografijos ir infrastruktūros informacinę sistemą ir naujas sudėtines e. paslaugas	1 852	139	139	1 713	800	225	225	575	0	0	0	0	2 854	Susisiekimo ministerija; galimas vykdytojas – Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija (toliau – Žemės ūkio ministerija)
2.1.4.	Priemonė – plėtoti pažangias elektronines paslaugas, susijusias su statybos dokumentų išdavimu ir statybos valstybine priežiūra	420	420	151	0	1 164	1 164	184	0	103	103	35	0	1 802	Susisiekimo ministerija; galimas vykdytojas – Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos
2.1.5.	Priemonė – plėtoti Socialinės paramos šeimai informacinės sistemos (SPIS) elektronines paslaugas	780	780	51	0	874	874	45	0	279	279	7	0	2 036	Susisiekimo ministerija; galimas vykdytojas – Socialinės apsaugos ir darbo ministerija
2.1.6.	Priemonė – sukurti paslaugas, skirtas fiziniams ir juridiniams asmenims ikiteisminio tyrimo vykdymo metu	659	659	29	0	1 649	1 649	37	0	0	0	0	0	2 519	Susisiekimo ministerija; galimas vykdytojas – Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
2.1.7.	Priemonė – plėtoti pažangias elektronines paslaugas, susijusias su teritorijų planavimu, plėtra	579	579	156	0	1 581	1 581	156	0	0	0	0	0	2 388	Susisiekimo ministerija; galimas vykdytojas – Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija (toliau – Aplinkos ministerija)
2.1.8.	Priemonė – integruoti Europos Sąjungos elektroninio vartotojų ginčų sprendimo platformą (EGS) į Vartotojų teisių informacinę sistemą	441	10	2	431	331	8	4	323	331	8	4	323	1 103	Susisiekimo ministerija; galimas vykdytojas – Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba
2.1.9.	Priemonė – perkelti teisinės informacijos ir teisinės pagalbos paslaugas į elektroninę erdvę	537	537	113	0	525	525	95	0	0	0	0	0	1 255	Susisiekimo ministerija; galimas vykdytojas – Registrų centras
2.1.10.	Priemonė – modernizuoti ir plėtoti informavimo, konsultavimo ir mokymų elektronines paslaugas, skirtas integruotai augalų apsaugai vykdyti	258	258	157	0	229	229	178	0	0	0	0	0	1 343	Susisiekimo ministerija; galimas vykdytojas – VšĮ Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba
2.1.11.	Priemonė – sukurti efektyvaus migracijos procesų ir paslaugų valdymo sprendinius	276	276	0	0	624	624	0	0	0	0	0	0	960	Susisiekimo ministerija; galimas vykdytojas – Migracijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos
2.1.12.	Priemonė – sukurti Išmaniosios mokesčių administravimo informacinės sistemos (i.MAS) posistemes, kurių paskirtis – mažinti administracinę naštą mokesčių mokėtojams diegiant išmaniąsias elektronines paslaugas, didinti mokesčių pajamų apskaitymo, mokesčių surinkimo, šalies mokesčių sistemos skaidrumą ir konkurencingumą	2 100	0	0	2 100	2 451	0	0	2 451	0	0	0	0	9 092	Susisiekimo ministerija; galimas vykdytojas – Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – Valstybinė mokesčių inspekcija)
2.2.	Uždavinys – plėtoti transporto ir erdviniams duomenims tvarkyti skirtas elektronines paslaugas ir IRT produktus	5 075	4 370	469	705	5 197	3 044	350	2 153	1 074	1 074	45	0	14 178	Susisiekimo ministerija, Registrų centras, Žemės ūkio ministerija, Aplinkos ministerija
2.2.1.	Priemonė – sukurti Kelių transporto veiklos elektroninių paslaugų teikimo, konsultavimo ir informavimo sistemą	1 892	1 892	0	0	1 647	1 647	0	0	366	366	0	0	4 958	Susisiekimo ministerija; galimas vykdytojas – Lietuvos transporto saugos administracija
2.2.2.	Priemonė – sukurti kelių duomenų elektroninę paslaugą	429	106	56	323	2 345	206	53	2 139	0	0	0	0	3 110	Susisiekimo ministerija; galimas vykdytojas – Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos
2.2.3.	Priemonė – sukurti atviras, savaveikes ir mobilumui pritaikytas priemones Integruotoje krovinių gabenimo jūrų ir geležinkelių transportu informacinėje sistemoje	992	992	3	0	165	165	2	0	0	0	0	0	1 653	Susisiekimo ministerija; galimas vykdytojas – / AB „Lietuvos geležinkeliai“
2.2.4.	Priemonė – sukurti važtos ir krovinio lydimųjų dokumentų įforminimo ir panaudojimo sprendinius elektroninėje erdvėje	407	407	6	0	68	68	0	0	0	0	0	0	678	Susisiekimo ministerija; galimas vykdytojas – / AB „Lietuvos geležinkeliai“
2.2.5.	Priemonė – sukurti geležinkelių transporto vežėjams aptarnauti skirtas pažangias elektronines paslaugas	569	569	0	0	663	663	0	0	663	663	0	0	1 898	Susisiekimo ministerija; galimas vykdytojas – / AB „Lietuvos geležinkeliai“
2.2.6.	Priemonė – plėsti Lietuvos erdvinės informacijos infrastruktūrą, įgyvendinant INSPIRE direktyvos nuostatas dėl erdvinių duomenų rinkinių ir paslaugų sąveikumo	786	404	404	382	309	295	295	14	45	45	45	0	1 376	Susisiekimo ministerija; galimas vykdytojas – / VĮ Distancinių tyrimų ir geoinformati-kos centras „GIS-Centras“
3.	Tikslas – puoselėti IRT priemonėmis Lietuvos kultūrą ir lietuvių kalbą – kurti visuomenės poreikius atitinkantį kultūrinį ir lietuvių rašytinės ir sakytinės kalbos sąsajomis pagrįstą skaitmeninį turinį, plėtoti skaitmeninius produktus ir elektronines paslaugas	18 121	13 387	4 794	4 734	16 068	14 154	4 385	1 914	5 198	5 168	1 501	30	45 093	Kultūros ministerija, Informacinės visuomenės plėtros komitetas, Valstybinė lietuvių kalbos komisija
3.1.	Uždavinys – skaitmeninti Lietuvos kultūros objektus ir jų pagrindu plėtoti viešai prieinamus skaitmeninius produktus ir elektronines paslaugas, siekti, kad suskaitmeninti Lietuvos kultūros objektai būtų išsaugomi ilgai, o jų sklaida Lietuvoje ir ES vienoda	13 588	10 048	2 879	3 540	11 140	10 664	2 842	476	4 912	4 882	1 280	30	32 278	Kultūros ministerija, Švietimo ir mokslo ministerija
3.1.1.	Priemonė – išsaugoti ir skleisti modernų elektroninį turinį	980	980	107	0	980	980	107	0	478	478	44	0	2 590	Susisiekimo ministerija; galimas vykdytojas – Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
3.1.2.	Priemonė – sukurti virtualų muziejų	1 578	1 102	275	476	1 376	1 376	275	0	734	734	183	0	4 238	Susisiekimo ministerija; galimas vykdytojas – Lietuvos dailės muziejus
3.1.3.	Priemonė – modernizuoti ir plėtoti informacinę sistemą E. KINAS	1 660	696	312	964	920	920	313	0	920	920	313	0	3 500	Susisiekimo ministerija; galimas vykdytojas – Lietuvos centrinis valstybės archyvas
3.1.4.	Priemonė – sukurti naujos kartos elektronines paslaugas Lietuvos radijo ir televizijos archyvo duomenų pagrindu	1 939	84	84	1 855	520	84	84	436	20	20	20	0	2 535	Susisiekimo ministerija; galimas vykdytojas – viešoji įstaiga „Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija“
3.1.5.	Priemonė – sukurti Elektroninės archyvo informacinės sistemos paslaugą (EAIS) „Skaitmeninė skaitykla“	768	743	121	25	1 111	1 111	121	0	1 121	1 121	121	0	3 000	Susisiekimo ministerija; galimas vykdytojas – Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba
3.1.6.	Priemonė – sukurti MOBILaIT („Mokymosi galimybių atvėrimas žmonėms su skaitymo sutrikimais per Lietuvos bibliotekų tinklą“)	800	580	250	220	370	330	300	40	301	271	260	30	1 471	Susisiekimo ministerija; galimas vykdytojas – Lietuvos aklųjų biblioteka
3.1.7.	Priemonė – sukurti Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės vartus	826	826	127	0	786	786	87	0	0	0	0	0	2 027	Susisiekimo ministerija; galimas vykdytojas – VšĮ Vilniaus universitetas
3.1.8.	Priemonė – plėtoti visuomenės poreikius atitinkančią virtualią kultūrinę erdvę	3 537	3 537	1 603	0	3 677	3 677	1 555	0	1 241	1 241	339	0	9 917	Susisiekimo ministerija; galimas vykdytojas – Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
3.1.9.	Priemonė – skaitmeninti kino teatrus ir kino rodymo vietas	1 500	1500	0	0	1 400	1 400	0	0	97	97	0	0	2 997	Susisiekimo ministerija; galimas vykdytojas – Lietuvos kino centras prie Kultūros ministerijos
3.2.	Uždavinys – kurti ir plėtoti viešai prieinamus kalbos ir raštijos skaitmeninius išteklius, diegti juos į IRT ir elektronines paslaugas	4 533	3 339	1 915	1 194	4 928	3 490	1 543	1 438	286	286	221	0	12 815	Valstybinė lietuvių kalbos komisija
3.2.1.	Priemonė – plėtoti lietuvių kalbos teksto sintaksinės-semantinės analizės informacinės sistemos viešąsias paslaugas (SEMANTIKA 2)	1 023	1 023	635	0	835	835	318	0	0	0	0	0	2 939	Susisiekimo ministerija; galimas vykdytojas – VšĮ Vytauto Didžiojo universitetas
3.2.2.	Priemonė – tobulinti mašininio vertimo sistemas, kurti naujus lingvistinius išteklius ir paslaugas, siekiant mašininį vertimą padaryti kuo labiau atitinkantį visuomenės poreikius, patrauklų ir patogų naudoti kasdienėje veikloje tiek Lietuvos, tiek užsienio naudotojams	1 323	1 318	447	5	1 644	1 644	401	0	48	48	48	0	3 845	Susisiekimo ministerija; galimas vykdytojas – VšĮ Vilniaus universitetas
3.2.3.	Priemonė – plėtoti lietuvių šneka valdomas paslaugas (LIEPA 2)	717	690	662	26	1 175	709	662	467	78	78	75	0	2 851	Susisiekimo ministerija; galimas vykdytojas – VšĮ Vilniaus universitetas
3.2.4.	Priemonė – plėtoti lietuvių kalbos išteklių informacines sistemas (LKIIS 2)	1 179	45	45	1 134	1 009	38	38	971	0	0	0	0	2 788	Susisiekimo ministerija; galimas vykdytojas – Lietuvių kalbos institutas
3.2.5.	Priemonė – plėtoti integruotų lietuvių kalbos ir raštijos išteklių informacines sistemas (Raštija 2)	166	137	54	29	135	135	54	0	30	30	28	0	391	Susisiekimo ministerija; galimas vykdytojas – VšĮ Vilniaus universitetas
3.2.6.	Priemonė – plėtoti Valstybinės lietuvių kalbos komisijos įvertintų kalbos duomenų (Lietuvos Respublikos terminų banko, Konsultacijų banko ir kitų) bazes ir užtikrinti viešą jų prieigą	125	125	70	0	130	130	70	0	130	130	70	0		Valstybinė lietuvių kalbos komisija
4.	Tikslas – atverti valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų (toliau – įstaigos) turimus duomenis visuomenei ir verslui, skatinti naudoti šiuos duomenis inovatyviems sprendiniams ir elektroninėms paslaugoms kurti, taip pat sudaryti sąlygas verslui diegti ir naudoti IRT, kad būtų padidintas verslo efektyvumas ir konkurencingumas	3 125	2 952	194	173	948	948	60	0	0	0	0	0	7 644	Susisiekimo ministerija, Informacinės visuomenės plėtros komitetas, Vidaus reikalų ministerija
4.1.	Uždavinys – sukurti veiksmingas ir inovatyvias priemones, leisiančias užtikrinti bendrą ir standartizuotą įstaigų turimų atvirų duomenų teikimą, neribotą prieigą prie šių duomenų ir galimybę visuomenei ir verslui juos pakartotinai panaudoti	2 360	2 187	139	173	75	75	6	0	0	0	0	0	5 690	Susisiekimo ministerija, Informacinės visuomenės plėtros komitetas
4.1.1.	Priemonė – sukurti atvirų duomenų sprendinius, kurie leistų verslui ir visuomenei patogiai gauti ir naudoti viešojo sektoriaus institucijų tvarkomus duomenis	2 360	2 187	139	173	75	75	6	0	0	0	0	0	2 600	Susisiekimo ministerija; galimas vykdytojas – Informacinės visuomenės plėtros komitetas
4.2.	Uždavinys – didinti smulkaus ir vidutinio verslo įmonių veiklos efektyvumą ir konkurencingumą – skatinti jas diegti ir naudoti IRT	765	765	55	0	874	874	55	0	0	0	0	0	1 954	Lietuvos Respublikos ūkio ministerija (toliau – Ūkio ministerija)
4.2.1.	Priemonė – įgyvendinti Antros kartos kontaktinio centro veiklos modelį	765	765	55	0	874	874	55	0	0	0	0	0	1 954	Susisiekimo ministerija; galimi vykdytojai: Ūkio ministerija, VšĮ „Versli Lietuva“
5.	Tikslas – užtikrinti geografiškai tolygią sparčiojo plačiajuosčio ryšio infrastruktūros plėtrą ir skatinti naudotis interneto paslaugomis	15 932	13 335	145	2 597	17 922	15 087	145	2 835	4 274	4 021	12	253	60 456	Susisiekimo ministerija
5.1.	Uždavinys – plėtoti sparčiojo plačiajuosčio ryšio infrastruktūrą vietovėse, kuriose rinka negali užtikrinti šios infrastruktūros plėtros ir elektroninių ryšių paslaugų teikimo	12 272	12 272	0	0	14 408	14 408	0	0	4 004	4 004	0	0	49 747	Susisiekimo ministerija, Žemės ūkio ministerija
5.1.1.	Priemonė – plėtoti naujos kartos interneto prieigos infrastruktūrą kaimo vietovėse, užtikrinant jos prieinamumą visiems elektroninių ryšių operatoriams ir efektyvų naudojimą	12 272	12 272	0	0	14 408	14 408	0	0	4 004	4 004	0	0	49 000	Susisiekimo ministerija; galimas vykdytojas – VšĮ „Plačiajuostis internetas“
5.2.	Uždavinys – skatinti konkurenciją plačiajuosčio ryšio rinkoje ir naudojimąsi plačiajuosčio ryšio paslaugomis	154	0	0	154	20	0	0	20	50	0	0	50		Ryšių reguliavimo tarnyba, Susisiekimo ministerija
5.2.1.	Priemonė – įsigyti ir atnaujinti įrangą, skirtą viešųjų elektorninių ryšių paslaugų kokybės kontrolei atlikti	154	0	0	154	20	0	0	20	50	0	0	50		Ryšių reguliavimo tarnyba
5.3.	Uždavinys – atnaujinti ir plėtoti viešosios interneto prieigos infrastruktūrą	3 506	1 063	145	2 443	3 494	679	145	2 815	220	17	12	203	10 707	Kultūros ministerija, Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, Susisiekimo ministerija
5.3.1.	Priemonė – atnaujinti bibliotekų informacinių ir ryšių technologijų (IRT) infrastruktūrą	203	0	0	203	203	0	0	203	203	0	0	203		Kultūros ministerija, Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
5.3.2.	Priemonė – atnaujinti ir plėtoti viešosios prieigos kompiuterių ir interneto infrastruktūrą viešosiose bibliotekose – sudaryti sąlygas viešosioms bibliotekoms dalyvauti gyventojų skaitmeninių kompetencijų ugdymo ir vietos skaitmeninio turinio kūrimo ir kitose skaitmeninės informacijos iniciatyvose	3 303	1 063	145	2 240	3 291	679	145	2 612	17	17	12	0	10 707	Susisiekimo ministerija; galimas vykdytojas – Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
6.	Tikslas – užtikrinti saugios, patikimos ir sąveikios šalies IRT infrastruktūros plėtrą	14 993	1 689	734	13 304	17 949	1 692	997	16 257	5 443	1 543	967	3 901	46 227	Visos ministerijos ir kitos institucijos, kurios yra registrų arba valstybės informacinių sistemų valdytojos ir (ar) tvarkytojos
6.1.	Uždavinys – užtikrinti valstybės institucijų bendro naudojimo IRT infrastruktūros optimizavimą, valstybės informacinių sistemų ir registrų automatinę sąveiką ir integralumą	11 473	1 289	473	10 184	13 149	1 292	736	11 857	4 073	1 173	736	2 901	38 263	Visos ministerijos ir kitos institucijos, kurios yra registrų arba valstybės informacinių sistemų valdytojos ir (ar) tvarkytojos
6.1.1.	Priemonė – sukurti bendro naudojimo valstybės informacinių išteklių infrastruktūrą, reikalingą debesijos paslaugoms teikti	11 473	1 289	473	10 184	13 149	1 292	736	11 857	4 073	1 173	736	2 901	35 711	Susisiekimo ministerija; galimas vykdytojas – Informacinės visuomenės plėtros komitetas
6.2.	Uždavinys – užtikrinti ypatingos svarbos informacinės infrastruktūros ir valstybės informacinių išteklių kibernetinį saugumą	3 520	400	261	3 120	4 800	400	261	4 400	1 370	370	231	1 000	7 964	Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija (toliau – Krašto apsaugos ministerija)
6.2.1.	Priemonė – stiprinti ypatingos svarbos valstybės informacinių išteklių infrastruktūros ir valstybės informacinių išteklių kibernetinį saugumą	2 430	60	60	2 370	4 460	60	60	4 400	1 030	30	30	1 000	7 813	Susisiekimo ministerija; galimas vykdytojas –Krašto apsaugos ministerija
6.2.2.	Priemonė – valdyti ir tvarkyti Teisės aktų registrą, užtikrinti nepertraukiamą jo veikimą ir gerinti jo funkcionalumą	1 090	340	201	750	340	340	201	0	340	340	201	0		Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija
7.	Iš viso Lietuvos Respublikos valstybės biudžetas, iš jo:	70 730	43 973	7 557	26 757	74 638	47 129	7 246	27 509	20 370	14 863	2 687	5 507	214 218
7.1.	bendrojo finansavimo lėšos	9 886	6 189	1 093	3 697	10 687	6 744	1 047	3 943	2 562	1 924	362	638
7.2.	Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos	57 238	36 285	6 193	20 952	61 224	38 881	5 931	22 343	15 050	11 435	2 054	3 616
7.3.	tikslinės paskirties lėšos ir pajamų įmokos	154	0	0	154	20	0	0	20	50	0	0	50
8.	Kiti šaltiniai (Europos Sąjungos finansinė parama projektams įgyvendinti ir kitos teisėtai gautos lėšos)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Iš viso planui finansuoti (7+8)	70 730	43 973	7 557	26 757	74 638	47 129	7 246	27 509	20 370	14 863	2 687	5 507
[] Skiltyje „Atsakinga institucija / galimi vykdytojai“ prie tikslų ir uždavinių nurodytos Informacinės visuomenės plėtros 2014–2020 metų programoje „Lietuvos Respublikos skaitmeninė darbotvarkė“ numatytos valstybės institucijos ir įstaigos, prisidedančios prie minimos programos vertinimo kriterijų reikšmių pasiekimo, o prie priemonių – už konkrečių priemonių įgyvendinimą atsakingi vykdytojai.

___________________

Priedo pakeitimai:
Nr. 840, 2015-08-12, paskelbta TAR 2015-08-13, i. k. 2015-12270
Nr. 84, 2016-01-20, paskelbta TAR 2016-01-28, i. k. 2016-01711
Nr. 338, 2017-05-03, paskelbta TAR 2017-05-09, i. k. 2017-07857
Nr. 622, 2017-07-26, paskelbta TAR 2017-08-02, i. k. 2017-12977
Nr. 955, 2017-11-22, paskelbta TAR 2017-11-29, i. k. 2017-18962
Nr. 55, 2018-01-17, paskelbta TAR 2018-01-19, i. k. 2018-00864
Nr. 841, 2018-08-22, paskelbta TAR 2018-08-28, i. k. 2018-13473

Informacinės visuomenės plėtros 2014–2020 metų
programos „Lietuvos Respublikos skaitmeninė
darbotvarkė“ įgyvendinimo tarpinstitucinio veiklos plano
2 priedas

INFORMACINĖS VISUOMENĖS PLĖTROS 2014–2020 METŲ PROGRAMOS „LIETUVOS RESPUBLIKOS SKAITMENINĖ DARBOTVARKĖ“ ĮGYVENDINIMO TARPINSTITUCINIO VEIKLOS PLANO VERTINIMO KRITERIJŲ IR JŲ REIKŠMIŲ SĄRAŠAS

Vertinimo kriterijaus kodas	Tikslų ir uždavinių vertinimo kriterijų pavadinimai ir matavimo vienetai	Vertinimo kriterijų reikšmės			Dalyvaujanti institucija
		2019 metų	2020 metų	2021 metų
1.	Tikslas – mažinti Lietuvos gyventojų skaitmeninę atskirtį ir skatinti juos įgyti daugiau žinių ir įgūdžių, kad jie saugiai, sumaniai ir naudingai naudotųsi IRT
R-1-1	Gyventojų, nesinaudojančių internetu, dalis, procentais	17	10	8	Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija (toliau – Švietimo ir mokslo ministerija), Lietuvos Respublikos kultūros ministerija (toliau – Kultūros ministerija), Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija (toliau – Susisiekimo ministerija)
1.1.	Uždavinys – skatinti Lietuvos gyventojų grupes, kurios iki šiol dėl įvairių priežasčių nesinaudojo ar mažai naudojosi šiuolaikiniais skaitmeniniais įrenginiais ir internetu, įgyti reikiamų skaitmeninių gebėjimų ir juos taikyti įvairių sričių veikloje, įtraukti į šią veiklą ir vietos bendruomenes
P-1-1-1	Skurdo riziką ar socialinę atskirtį patiriančių asmenų, turinčių interneto prieigą namuose, dalis, procentais	51	54	57	Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Susisiekimo ministerija
P-1-1-2	Per metus viešosiose bibliotekose skaitmeninio raštingumo mokymo renginiuose mokyti ir konsultuoti gyventojai (tūkst. gyventojų)	260	300	310	Kultūros ministerija, Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
1.2.	Uždavinys – sudaryti palankesnes mokymo ir mokymosi sąlygas, grįstas šiuolaikinėmis IRT, užtikrinti Lietuvos gyventojams galimybes mokytis skaitmeninėje erdvėje visą gyvenimą
P-1-2-1	Gyventojai, kurie naudojasi internetu mokymosi tikslais, dalis, procentais	27	30	33	Švietimo ir mokslo ministerija
2.	Tikslas – kurti saugias, pažangias, gyventojams ir verslui patogias ir jų poreikius atitinkančias viešąsias ir administracines elektronines paslaugas, skatinti jomis naudotis
R-2-1	Gyventojų, kurie naudojasi elektroniniu būdu teikiamomis viešosiomis ir administracinėmis paslaugomis, dalis, procentais	55	60	63	Susisiekimo ministerija, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija (toliau – Vidaus reikalų ministerija)
R-2-2	Gyventojų, kurie naudojasi elektroniniu būdu teikiamomis viešosiomis ir administracinėmis paslaugomis, teikiamomis per Elektroninius valdžios vartus, dalis, procentais	43	50	54	Susisiekimo ministerija
2.1.	Uždavinys – perkelti į skaitmeninę erdvę kuo daugiau viešųjų ir administracinių paslaugų, tobulinti jau sukurtų paslaugų funkcionalumą
P-2-1-1	Viešųjų ir administracinių paslaugų, teikiamų elektroniniu būdu, dalis, procentais	43	50	50	Vidaus reikalų ministerija, visos ministerijos
2.2.	Uždavinys – plėtoti transporto ir erdviniams duomenims tvarkyti skirtas elektronines paslaugas ir IRT produktus
P-2-2-1	Sukurtos transporto ir erdviniams duomenims tvarkyti skirtos elektroninės paslaugos ir IRT produktai (skaičius)	44	45	46	Susisiekimo ministerija, valstybės įmonė Registrų centras, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija (toliau – Žemės ūkio ministerija), Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
3.	Tikslas – puoselėti IRT priemonėmis Lietuvos kultūrą ir lietuvių kalbą – kurti visuomenės poreikius atitinkantį kultūrinį ir lietuvių rašytinės ir sakytinės kalbos sąsajomis pagrįstą skaitmeninį turinį, plėtoti skaitmeninius produktus ir elektronines paslaugas
R-3-1	Gyventojų, kurie naudojasi su Lietuvos kultūros paveldu susijusiomis elektroninėmis paslaugomis, dalis, procentais	16	20	20	Kultūros ministerija, Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos (toliau – Informacinės visuomenės plėtros komitetas)
R-3-2	Gyventojų, kurie naudojasi su lietuvių kalba susijusiomis elektroninėmis paslaugomis, dalis, procentais	23	25	28	Valstybinė lietuvių kalbos komisija
3.1.	Uždavinys – skaitmeninti Lietuvos kultūros objektus ir jų pagrindu plėtoti viešai prieinamus skaitmeninius produktus ir elektronines paslaugas, siekti, kad suskaitmeninti Lietuvos kultūros objektai būtų išsaugomi ilgai, o jų sklaida Lietuvoje ir ES vienoda
P-3-1-1	Europos skaitmeninėje bibliotekoje „Europeana“ prieinamų suskaitmenintų Lietuvos kultūros paveldo objektų skaičius (tūkst. vnt.)	184	205	210	Kultūros ministerija, Švietimo ir mokslo ministerija
3.2.	Uždavinys – kurti ir plėtoti viešai prieinamus kalbos ir raštijos skaitmeninius išteklius, diegti juos į IRT ir elektronines paslaugas
P-3-2-1	Sukurtų ir viešai prieinamų lietuvių kalbos ir raštijos išteklių, priemonių, elektroninių paslaugų dalis, procentais	63	66	69	Valstybinė lietuvių kalbos komisija
4.	Tikslas – atverti valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų (toliau – įstaigos) turimus duomenis visuomenei ir verslui, skatinti naudoti šiuos duomenis inovatyviems sprendiniams ir elektroninėms paslaugoms kurti, taip pat sudaryti sąlygas verslui diegti ir naudoti IRT, kad būtų padidintas verslo efektyvumas ir konkurencingumas
R-4-1	Įmonių, kurios naudoja valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų informaciją savo komercinei veiklai, dalis, procentais	59	66	69	Susisiekimo ministerija, Informacinės visuomenės plėtros komitetas, Vidaus reikalų ministerija
4.1.	Uždavinys – sukurti veiksmingas ir inovatyvias priemones, leisiančias užtikrinti bendrą ir standartizuotą įstaigų turimų atvirųjų duomenų teikimą, neribotą prieigą prie šių duomenų ir galimybę visuomenei ir verslui juos pakartotinai panaudoti
P-4-1-1	Įstaigų atvirų duomenų rinkinių kiekio padidėjimas nuo paskelbtųjų centralizuotame portale, procentais	15	20	25	Susisiekimo ministerija, Informacinės visuomenės plėtros komitetas
4.2.	Uždavinys – didinti smulkaus ir vidutinio verslo įmonių veiklos efektyvumą ir konkurencingumą – skatinti jas diegti ir naudoti IRT
R-4-2	Investicijas gavusių įmonių darbo našumo padidėjimas, proc.	-	23	25	Lietuvos Respublikos ūkio ministerija
5.	Tikslas – užtikrinti geografiškai tolygią sparčiojo plačiajuosčio ryšio infrastruktūros plėtrą ir skatinti naudotis interneto paslaugomis
R-5-1	Namų ūkių, kurie naudojasi 100 Mbps ir spartesniu plačiajuosčio interneto ryšiu, dalis, procentais	20	50	55	Susisiekimo ministerija
5.1.	Uždavinys – plėtoti sparčiojo plačiajuosčio ryšio infrastruktūrą vietovėse, kuriose rinka negali užtikrinti šios infrastruktūros plėtros ir elektroninių ryšių paslaugų teikimo
P-5-1-1	Namų ūkiai, esantys šalies teritorijoje, kurioje veikia sparčiojo interneto (30 Mbps ir daugiau) ryšys (visų Lietuvos namų ūkių procentais)	95	100	100	Susisiekimo ministerija, Žemės ūkio ministerija
5.2.	Uždavinys – skatinti konkurenciją plačiajuosčio ryšio rinkoje ir naudojimąsi plačiajuosčio ryšio paslaugomis
P-5-2-1	Plačiajuosčio interneto prieigos skvarba (abonentų skaičius 100 gyventojų)	57	65	71	Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba, Susisiekimo ministerija
5.3.	Uždavinys – atnaujinti ir plėtoti viešosios interneto prieigos infrastruktūrą
P-5-3-1	Viešųjų bibliotekų viešosios interneto prieigos vietų, kuriose naudojama ne mažesnė kaip 30 Mbps interneto sparta, dalis, procentais	68	95	95	Kultūros ministerija, Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, Susisiekimo ministerija
6.	Tikslas – užtikrinti saugios, patikimos ir sąveikios IRT infrastruktūros plėtrą
R-6-1	Gyventojų, kurie pasitiki elektroninio bendravimo su valstybės institucijomis saugumu, dalis, procentais	74	75	80	Visos ministerijos ir kitos institucijos, kurios yra registrų arba valstybės informacinių sistemų valdytojos ir (ar) tvarkytojos
6.1.	Uždavinys – užtikrinti valstybės institucijų bendro naudojimo IRT infrastruktūros optimizavimą, valstybės informacinių sistemų ir registrų automatinę sąveiką ir integralumą
P-6-1-1	Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, kurios naudojasi Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platformos paslaugomis, dalis, procentais	58	60	75	Visos ministerijos ir kitos institucijos, kurios yra registrų arba valstybės informacinių sistemų valdytojos ir (ar) tvarkytojos
P-6-1-2	Naudojamų valstybės registrų ir informacinių sistemų, kuriose įdiegta automatinė sąveika, dalis, procentais	85	95	97	Visos ministerijos ir kitos institucijos, kurios yra registrų arba valstybės informacinių sistemų valdytojos ir (ar) tvarkytojos
6.2.	Uždavinys – užtikrinti ypatingos svarbos informacinės infrastruktūros ir valstybės informacinių išteklių kibernetinį saugumą
P-6-2-1	Kibernetinio saugumo reikalavimus atitinkančios ypatingos svarbos informacinės infrastruktūros ir valstybės informacinių išteklių dalis, procentais	-	60	75	Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija (toliau – Krašto apsaugos ministerija)
P-6-2-2	Sukurtas valstybės valdomas elektroninių ryšių tinklas su kompleksinėmis kibernetinio saugumo priemonėmis, vienetais	-	1	1	Krašto apsaugos ministerija

––––––––––––––––––––

Priedo pakeitimai:
Nr. 84, 2016-01-20, paskelbta TAR 2016-01-28, i. k. 2016-01711
Nr. 338, 2017-05-03, paskelbta TAR 2017-05-09, i. k. 2017-07857
Nr. 55, 2018-01-17, paskelbta TAR 2018-01-19, i. k. 2018-00864
Nr. 841, 2018-08-22, paskelbta TAR 2018-08-28, i. k. 2018-13473

Pakeitimai:

1.
Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas
Nr. 840, 2015-08-12, paskelbta TAR 2015-08-13, i. k. 2015-12270
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. balandžio 27 d. nutarimo Nr. 478 „Dėl Informacinės visuomenės plėtros 2014–2020 metų programos „Lietuvos Respublikos skaitmeninė darbotvarkė“ įgyvendinimo tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. spalio 24 d. nutarimo Nr. 1281 „Dėl Lietuvos informacinės visuomenės plėtros 2011–2019 metų programos įgyvendinimo tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios“ pakeitimo

2.
Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas
Nr. 84, 2016-01-20, paskelbta TAR 2016-01-28, i. k. 2016-01711
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. balandžio 27 d. nutarimo Nr. 478 „Dėl Informacinės visuomenės plėtros 2014–2020 metų programos „Lietuvos Respublikos skaitmeninė darbotvarkė“ įgyvendinimo tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. spalio 24 d. nutarimo Nr. 1281 „Dėl Lietuvos informacinės visuomenės plėtros 2011–2019 metų programos įgyvendinimo tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios“ pakeitimo

3.
Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas
Nr. 338, 2017-05-03, paskelbta TAR 2017-05-09, i. k. 2017-07857
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. balandžio 27 d. nutarimo Nr. 478 „Dėl Informacinės visuomenės plėtros 2014–2020 metų programos „Lietuvos Respublikos skaitmeninė darbotvarkė“ įgyvendinimo tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. spalio 24 d. nutarimo Nr. 1281 „Dėl Lietuvos informacinės visuomenės plėtros 2011–2019 metų programos įgyvendinimo tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios“ pakeitimo

4.
Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas
Nr. 622, 2017-07-26, paskelbta TAR 2017-08-02, i. k. 2017-12977
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. balandžio 27 d. nutarimo Nr. 478 „Dėl Informacinės visuomenės plėtros 2014–2020 metų programos „Lietuvos Respublikos skaitmeninė darbotvarkė“ įgyvendinimo tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo

5.
Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas
Nr. 955, 2017-11-22, paskelbta TAR 2017-11-29, i. k. 2017-18962
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. balandžio 27 d. nutarimo Nr. 478 „Dėl Informacinės visuomenės plėtros 2014–2020 metų programos „Lietuvos Respublikos skaitmeninė darbotvarkė“ įgyvendinimo tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo

6.
Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas
Nr. 55, 2018-01-17, paskelbta TAR 2018-01-19, i. k. 2018-00864
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. balandžio 27 d. nutarimo Nr. 478 „Dėl Informacinės visuomenės plėtros 2014–2020 metų programos „Lietuvos Respublikos skaitmeninė darbotvarkė“ įgyvendinimo tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo

7.
Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas
Nr. 841, 2018-08-22, paskelbta TAR 2018-08-28, i. k. 2018-13473
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. balandžio 27 d. nutarimo Nr. 478 „Dėl Informacinės visuomenės plėtros 2014–2020 metų programos „Lietuvos Respublikos skaitmeninė darbotvarkė“ įgyvendinimo tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo