Informacinių ir komunikacinių technologijų diegimo į bendrąjį ugdymą ir profesinį mokymą 2014–2016 metų veiksmų plano

3 priedas

**Informacinių ir komunikacinių technologijų diegimo į bendrąjį ugdymą ir profesinį mokymą**

**2014–2016 metų veiksmų plano priemones ĮGYVENDINANČIŲ ir 2014–2020 metų Europos sąjungos investicijų veiksmų programos lėšomis finansuojamų projektų sąrašas**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Preliminarus projekto pavadinimas | 2014–2020 m. priemonių įgyvendinimo plane numatyta remiama veikla | Pareiškėjai (galimi partneriai) | Projekto vykdomos priemonių plano veiklos | ES ir (ar) BF lėšos / nuosavas įnašas (tūkst. eurų) | Preliminari projekto trukmė (mėnesiais) |
| 1. | Bendrojo ugdymo vertinimo ir stebėsenos sistemos plėtra | Bendrojo ugdymo tyrimų, vertinimo ir stebėsenos sistemos plėtra (mokinių pasiekimų vertinimas) | Nacionalinis egzaminų centras (Švietimo informacinių technologijų centras) | 2.1.4, 2.3.2, 2.3.4 | I etapas – 2606,58  II etapas – 2316,96 | I etapas – 36  II etapas – 24 |
| 2. | Švietimo vartų sukūrimas[[1]](#endnote-1) |  | Švietimo informacinių technologijų centras | 2.1.5 | 2500 | 36 |
| 3. | Virtualių ugdymo aplinkų diegimo institucijose skatinimas | Virtualių ugdymo / ugdymo(si) aplinkų ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo institucijose diegimas | Savivaldybės; mokyklos, vykdančios ikimokyklinio ir (arba) priešmokyklinio ugdymo programas; mokyklos, vykdančios bendrojo ugdymo programas | 2.2.2 | 1158,48 | 24 |
| 4. | Švietimo stebėsenos tobulinimas | Ikimokyklinio, priešmokyklinio, bendrojo ugdymo ir neformaliojo vaikų švietimo stebėsenos tobulinimas | Švietimo informacinių technologijų centras (Nacionalinis egzaminų centras, Nacionalinė mokyklų vertinimo agentūra, Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras) | 2.2.4 | 579,24 | 24 |
| 5. | Profesinio mokymo ir mokymosi visą gyvenimą informacinių sistemų ir registrų plėtra | Profesinio mokymo ir mokymosi visą gyvenimą informacinių sistemų ir registrų plėtra, sąsajų tarpusavyje ir su kitomis valstybės informacinėmis sistemomis ir registrais gerinimas, švietimo politikos stebėsenos ir vertinimo stiprinimas, švietimo procesų valdymo priemonių diegimas profesiniame mokyme ir mokymesi visą gyvenimą ir suaugusiųjų mokymosi poreikių, mokymų efektyvumo, pritaikomumo tyrimai | Švietimo informacinių technologijų centras (Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras, viešieji juridiniai asmenys, veikiantys švietimo srityje) | 2.2.5 | 1158,48 | 24 |
| 6. | Saugios elektroninės mokymosi infrastruktūros kūrimas | Saugios elektroninės erdvės vaikams kūrimas (informacinių ir komunikacinių technologijų diegimas bendrojo ugdymo mokyklose) | Švietimo informacinių technologijų centras (viešieji juridiniai asmenys, veikiantys švietimo srityje) | 3.1.4 | 4213,16 | 36 |
| 7. | Skaitmeninio ugdymo turinio kūrimas, atnaujinimas ir diegimas bei jo pritaikymas specialiesiems ugdymo poreikiams | Skaitmeninio ugdymo turinio kūrimas ir diegimas bei jo pritaikymas mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių | Ugdymo plėtotės centras (Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras) | 1.2.1, 1.2.2, 3.2.2, 3.2.1, 4.1.1 | 8647,08 | 48 |
| 8. | Mokyklų darbuotojų, koordinuojančių informacinių ir komunikacinių technologijų veiklą, kvalifikacijos tobulinimas ir perkvalifikavimas | Švietimo informacinių technologijų centras | 1.1.2 | 868,86 | 36 |
| 9. | Mokyklų infrastruktūros tobulinimas[[2]](#endnote-2) |  | Švietimo aprūpinimo centras, savivaldybių administracijos ir (ar) mokyklos | 4.1.2 | - | - |
| 10. | Mokinių skatinimas dalyvauti įvairių organizacijų, ugdančių mokinių informacinių technologijų taikymo kompetenciją, veiklose ir neformaliojo vaikų švietimo informacinės sistemos diegimas[[3]](#endnote-3) |  | Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras, Švietimo informacinių technologijų centras | 4.2.1, 4.2.2 |  |  |

1. Projektas įtrauktas į Prioritetinių elektroninių paslaugų ir joms kurti skirtų sprendimų sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2015 m. lapkričio 18 d. įsakymu Nr. 3-470(1.5 E) „Dėl Prioritetinių elektroninių paslaugų ir joms kurti skirtų sprendimų sąrašo patvirtinimo“. [↑](#endnote-ref-1)
2. Veikla prisidedama prie Informacinių ir komunikacinių technologijų diegimo į bendrąjį ugdymą ir profesinį mokymą 2014–2016 metų veiksmų plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. gegužės 15 d. įsakymu Nr. V-436 „Dėl Informacinių ir komunikacinių technologijų diegimo į bendrąjį ugdymą ir profesinį mokymą 2014–2016 metų veiksmų plano patvirtinimo“, tikslų įgyvendinimo. Projektus numatoma atrinkti regionų projektų planavimo būdu. Projektų vykdytojai, skiriamos lėšos ir kita informacija apie projektus bus numatyta, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 9.1.3 konkretų uždavinį „Padidinti bendrojo ugdymo ir neformaliojo švietimo įstaigų (ypač vykdančių ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas) tinklo veiklos efektyvumą“, numatant privalomą atitinkamų lėšų skyrimą techninei įrangai~~.~~ [↑](#endnote-ref-2)
3. Veiklos finansuojamos iš valstybės biudžeto, įgyvendinant Neformaliojo vaikų švietimo finansavimo tobulinimo veiksmų planą 2014–2016 m., patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2013 m. spalio 18 d. įsakymu Nr. V-972 „Dėl Neformaliojo vaikų švietimo finansavimo tobulinimo veiksmų plano 2014–2016 m. patvirtinimo“.

   \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ [↑](#endnote-ref-3)