Lietuvos Respublikos VyriausybėS
n u t a r i m a s

Dėl LIETUVOS INFORMACINĖS VISUOMENĖS PLĖTROS 2011–2019 METŲ PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO TARPINSTITUCINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO

2012 m. spalio 24 d. Nr. 1281
Vilnius

Įgyvendindama Lietuvos informacinės visuomenės plėtros 2011–2019 metų programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. kovo 16 d. nutarimu Nr. 301 (Žin., 2011, Nr. 33-1547), Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:
1. Patvirtinti Lietuvos informacinės visuomenės plėtros 2011–2019 metų programos įgyvendinimo tarpinstitucinį veiklos planą (pridedama).
2. Pasiūlyti Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijai, Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybai ir Valstybinei lietuvių kalbos komisijai pagal kompetenciją dalyvauti įgyvendinant atitinkamas priemones.
3. Šis nutarimas įsigalioja 2013 m. sausio 1 dieną.

Ministras Pirmininkas	Andrius Kubilius

Susisiekimo ministras	Eligijus Masiulis

_________________

PATVirtNTA
Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2012 m. spalio 24 d. nutarimu Nr. 1281

LIETUVOS INFORMACINĖS VISUOMENĖS PLĖTROS
2011–2019 METŲ PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO TARPINSTITUCINIS VEIKLOS PLANAS

I. BENDROsios nuostatos

1. Lietuvos informacinės visuomenės plėtros 2011–2019 metų programos įgyvendinimo tarpinstitucinis veiklos planas (toliau – Planas) įgyvendina Lietuvos informacinės visuomenės plėtros 2011–2019 metų programoje (toliau – Programa), patvirtintoje Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. kovo 16 d. nutarimu Nr. 301 (Žin., 2011, Nr. 33-1547), numatytus tikslus ir uždavinius. Planą planuojama kasmet atnaujinti, kol bus įgyvendinta Programa.
2. Plano paskirtis – pagerinti Lietuvos gyventojų gyvenimo kokybę ir įmonių veiklos aplinką, naudojantis informacinių ir ryšių technologijų (toliau – IRT) teikiamomis galimybėmis, ir pasiekti, kad iki 2019 metų ne mažiau kaip 85 procentai Lietuvos gyventojų naudotųsi internetu.
3. Tikimasi, kad įgyvendinus Plane numatytus tikslus ir uždavinius bus geriau naudojamasi IRT teikiamomis socialinėmis ir ekonominėmis galimybėmis, pirmiausia internetu – labai svarbia ekonominės ir socialinės veiklos priemone, kuria naudojantis galima teikti ir gauti paslaugas, dirbti, pramogauti, bendrauti ir laisvai reikšti savo nuomonę.
4. Plano įgyvendinimą koordinuoja Susisiekimo ministerija (toliau – koordinatorius).
5. Asignavimų valdytojai, kurių strateginiuose veiklos planuose yra numatytos priemonės, susijusios su informacinės visuomenės plėtra, tačiau šios priemonės neįtrauktos į Planą, kasmet iki vasario 1 d. turi pateikti koordinatoriui informaciją apie numatomas įgyvendinti priemones, šių priemonių indėlį į Programoje numatytų prioritetų, tikslų ir uždavinių įgyvendinimą, kad būtų pagerinti šiems tikslams pasiekti užsibrėžti vertinimo kriterijai.
6. Plano įgyvendinime dalyvaujančios institucijos turi aktyviai dalyvauti Plano rengimo procese ir prireikus dalyvauti su Plano rengimu ar įgyvendinimu susijusių darbo grupių veikloje.
7. Plano įgyvendinime dalyvaujančios institucijos kas ketvirtį pateikia koordinatoriui informaciją apie atitinkamų priemonių vykdymą ir joms skirtų asignavimų panaudojimą, vertinimo kriterijų reikšmių pasiekimą ir paaiškinimus apie jų neįvykdymo (viršijimo) priežastis.
8. Prie Programos tikslų ir uždavinių įgyvendinimo prisidės ir kitų valdymo sričių plėtros programų įgyvendinimo priemonės, susijusios su IRT sprendimais, skatinančiais visuomenę naudotis elektroninėmis viešosiomis ir administracinėmis paslaugomis.
9. Programos 2 prioriteto uždaviniams, susijusiems su elektroninės sveikatos sistemų kūrimu ir elektroninio verslo skatinimu, įgyvendinti šiuo metu neskiriama pakankamai dėmesio. Siekiant elektroninio turinio ir jo paslaugų plėtros, turėtų būti suteikta pirmenybė minėtiems uždaviniams įgyvendinti reikalingų priemonių kūrimui.

II. PLANO TIKSLAI, UŽDAVINIAI, PRIEMONĖS, ASIGNAVIMAI IR ĮGYVENDINANČIOS INSTITUCIJOS

Eil. Nr.	Tikslo, uždavinio ir priemonės pavadinimas	2013 metų asignavimai (tūkst. litų)				2014 metų asignavimai (tūkst. litų)				2015 metų asignavimai (tūkst. litų)				Įgyvendinanti institucija
		iš viso	iš jų			iš viso	iš jų			iš viso	iš jų
			išlaidoms		turtui įsigyti		išlaidoms		turtui įsigyti		išlaidoms		turtui įsigyti
			iš viso	iš jų darbo užmokesčiui			iš viso	iš jų darbo užmokesčiui			iš viso	iš jų darbo užmokesčiui
1.	Tikslas – skatinti Lietuvos gyventojus įgyti žinių ir įgūdžių, kad jie sėkmingai naudotųsi IRT, įsitrauktų į žinių visuomenę, gerėtų jų gyvenimo kokybė, mažėtų socialinė atskirtis, sudaryti tam sąlygas
1.1.	Uždavinys – sudaryti sąlygas Lietuvos gyventojų tikslinėms grupėms, kurios iki šiol dėl įvairių priežasčių nesinaudojo kompiuteriais ir internetu ir kurioms to nereikėjo, įgyti reikiamų žinių ir jas taikyti įvairiose veiklos srityse
1.1.1.	Priemonė – ugdyti gyventojų gebėjimus naudotis elektroninėmis paslaugomis ir didinti jų informuotumą apie naujas technologijas ir elektronines paslaugas, vykdant edukacinius ir naujų technologijų, elektroninių paslaugų sklaidos projektus viešosiose bibliotekose	0	0	0	0	400	400	0	0	400	400	0	0	Kultūros ministerija
1.1.2.	Priemonė – administruoti viešųjų interneto prieigos taškų tinklą ir portalą http://www.vipt.lt	65	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Vidaus reikalų ministerija
1.1.3.	Priemonė – sukurti sąlygas ir paskatas suaugusiesiems įgyti skaitmeninio raštingumo žinių	0	0	0	0	10 000	10 000	0	0	10 000	10 000	0	0	Švietimo ir mokslo ministerija
1.2.	Uždavinys – sumažinti atotrūkį tarp IRT specialistų paklausos ir pasiūlos, norint pasiekti dirbančiųjų IRT sektoriuje Europos Sąjungos vidurkį
1.2.1.	Priemonė – sukurti viešojo sektoriaus IRT karjeros modelį, nustatant viešojo sektoriaus IRT darbuotojų įdarbinimo ir skatinimo principus, siekiant sumažinti labiausiai kvalifikuotų darbuotojų praradimus	0	0	0	0	300	300	0	0	10 000	10 000	0	0	Vidaus reikalų ministerija
1.3.	Uždavinys – sudaryti naujos kokybės lanksčias mokymosi sąlygas, sudarančias individualizuoto mokymo ir mokymosi elektroninėje erdvėje visą gyvenimą galimybes
1.3.1.	Priemonė – plėtoti Lietuvos mokslo ir studijų kompiuterių tinklą LITNET, suteikiant spartesnį interneto ryšį mokykloms	6 129,5	6 129,5	0	0	6 652	6 652	0	0	9 720	9 720	0	0	Švietimo ir mokslo ministerija
1.3.2.	Priemonė – teikti e. paslaugas mokslo ir studijų poreikiams tenkinti, padidinti institucijų, naudojančių internetą mokslo ir studijų tikslais, skaičių	4 383	4 383	0	0	4 383	4383	0	0	4 383	4 383	0	0	Švietimo ir mokslo ministerija
1.3.3.	Priemonė – pritaikyti švietimą informacinės visuomenės poreikiams – aprūpinti mokyklas šiuolaikinėmis mokymosi priemonėmis	2 463	463	0	2 000	2 463	463	0	2 000	2 463	463	0	2 000	Švietimo ir mokslo ministerija
1.3.4.	Priemonė – prenumeruoti viešosioms bibliotekoms elektronines universalias ir mokslinės informacijos duomenų bazes, taip sudaryti galimybes ir skatinti gyventojus jomis naudotis	420	420	0	0	420	420	0	0	420	420	0	0	Kultūros ministerija
2.	Tikslas – skatinti gyventojus naudotis elektroniniu būdu teikiamomis viešosiomis ir administracinėmis paslaugomis, užtikrinti duomenų perdavimo kokybę, veikiančių paieškos sistemų infrastruktūrą, taip prisidėti prie elektroninės demokratijos plėtros
2.1.	Uždavinys – kuo daugiau viešųjų ir administracinių paslaugų perkelti į elektroninę erdvę, taip užtikrinti kompleksinę paslaugos teikimo pertvarką ir siekti, kad paslaugos būtų teikiamos centralizuotai, taip pat skatinti viešojo sektoriaus institucijas įsigyti IRT išteklius kaip paslaugas
2.1.1.	Priemonė – pasitelkiant IRT plėtoti viešųjų ir administracinių paslaugų tobulinimo sprendimus, siekiant skatinti paslaugų naudojimą ir paslaugų teikimą per centralizuotą elektroninės valdžios vartų (www.epaslaugos.lt) portalą	90 601	90 601	0	0	68 718	68 718	0	0	66 034	66 034	0	0	Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos
2.1.2.	Priemonė – pasitelkiant IRT plėtoti valstybės ir savivaldos lygmens sprendimus, skirtus elektroninėms sveikatos paslaugoms tobulinti	12 903	12 903	0	0	50 178	50 178	0	0	33 552	33 552	0	0	Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos
2.1.3.	Priemonė – plėtoti sprendimus, skirtus valstybės informacinių išteklių sąveikumui užtikrinti	7 319	7 319	0	0	8 970	8 970	0	0	0	0	0	0	Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos
2.2.	Uždavinys – informuoti gyventojus apie galimybę naudotis teisine informacija, skelbiama internete, skatinti juos elektroninėmis priemonėmis teikti pastabas ir pasiūlymus ir taip daryti įtaką valdžios priimamiems sprendimams
2.2.1.	Priemonė – atlikti tyrimą dėl visuomenės įtraukimo į teisėkūros procesus ir sukurti technines ir programines priemones tyrimo rezultatams įgyvendinti	0	0	0	0	801	637	45	164	0	0	0	0	Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija
2.2.2.	Priemonė – plėtoti valstybės ir savivaldos lygmens sprendimus, skirtus elektroninės demokratijos plėtrai	5 770	5 770	0	0	5 071	5 071	0	0	0	0	0	0	Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos
3.	Tikslas – puoselėti IRT priemonėmis Lietuvos kultūrą ir lietuvių kalbą
3.1.	Uždavinys – skaitmeninti Lietuvos kultūros paveldo objektus ir jų pagrindu kurti viešai prieinamus skaitmeninius produktus, taip užtikrinti skaitmeninio turinio išsaugojimą ir sklaidą elektroninėje erdvėje
3.1.1.	Priemonė – parengti tęstinį Lietuvos kultūros paveldo skaitmeninimo, skaitmeninio turinio saugojimo ir prieigos priemonių 2014–2016 metams planą, kuris padėtų užtikrinti integravimą į bendrą Europos kultūros paveldo erdvę	0	0	0	0	185	185	0	0	185	185	0	0	Kultūros ministerija
3.1.2.	Priemonė – įgyvendinti Lietuvos kultūros paveldo skaitmeninimo, skaitmeninio turinio saugojimo ir prieigos strategijos priemones	185	0	0	185	0	0	0	0	0	0	0	0	Kultūros ministerija
3.1.3.	Priemonė – pasitelkiant IRT plėtoti kultūros paveldo objektų skaitmeninimo, šių objektų prieinamumo didinimo sprendimus	4 116	4 116	0	0	2 643	2 643	0	0	0	0	0	0	Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos
3.1.4.	Priemonė – skaitmeninti Lietuvos Respublikos Seimo archyvo dokumentus, su Lietuvos valstybingumo raida susijusį istorinį-kultūrinį paveldą, užtikrinti visuomenei prieigą prie jų elektroninėje erdvėje ir vykdyti skaitmeninio turinio populiarinimo iniciatyvas	0	0	0		6 897	5 684	498	1 213	0	0	0	0	Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija
3.2.	Uždavinys – diegti lietuvių kalbos skaitmeninius produktus į IRT, siekiant užtikrinti visavertį lietuvių kalbos (rašytinės ir šnekamosios) vartojimą visose valstybės gyvenimo srityse
3.2.1.	Priemonė – plėtoti Valstybinės lietuvių kalbos komisijos įvertintų kalbos duomenų (Lietuvos Respublikos terminų banko, Konsultacijų banko ir kitų) bazes ir užtikrinti viešą jų prieigą	490	490	248	0	490	490	248	0	490	490	248	0	Valstybinė lietuvių kalbos komisija
3.2.2.	Priemonė – taikant šiuolaikines IRT, plėtoti sprendimus, kurie padėtų išsaugoti lietuvių kalbą visose viešojo valstybės gyvenimo srityse, ir sudaryti galimybę visiems norintiesiems nemokamai, lengvai ir patogiai jais naudotis	1 600	1 600	0	0	2 952	2 952	0	0	7 381	7 381	0	0	Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos
4.	Tikslas – užtikrinti geografiškai tolygią plačiajuosčių elektroninių ryšių tinklų infrastruktūros plėtrą visoje šalies teritorijoje ir skatinti elektroninių ryšių paslaugų naudojimą
4.1.	Uždavinys – užtikrinti plačiajuosčių elektroninių ryšių tinklų infrastruktūros plėtrą vietovėse, kuriose šios infrastruktūros plėtros ir paslaugų teikimo negali užtikrinti rinka
4.1.1.	Priemonė – plėtoti sprendimus, kuriais kuriama elektroninių ryšių tinklų infrastruktūra, sudaranti galimybes šalies gyventojams, viešojo administravimo institucijoms ir įstaigoms, verslo įmonėms naudotis plačiajuosčiu interneto ryšiu, ir taip sudaryti palankias sąlygas mažinti skaitmeninę atskirtį šalyje	46 652	46 652	0	0	8 819	8 819	0	0	0	0	0	0	Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos
4.2.	Uždavinys – atnaujinti viešosios interneto prieigos infrastruktūrą bibliotekose
4.2.1.	Priemonė – užtikrinti projekto „Bibliotekos pažangai“ tęstinumą	1 100	400	0	700	3 700	0	0	3 700	5 500	0	0	5 500	Kultūros ministerija
4.3.	Uždavinys – skatinti konkurenciją plačiajuosčio elektroninio ryšio rinkoje, didinti rinkos reguliavimo efektyvumą, siekti, kad iki 2020 metų visi Lietuvos gyventojai galėtų naudotis spartesniu negu 30 Mbps interneto ryšiu
4.3.1.	Priemonė – sukurti informacinę sistemą, rodančią konkrečioje vietovėje veikiančių plačiajuosčio ryšio paslaugų teikėjus	150	0	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba
4.3.2.	Priemonė – bendradarbiaujant su savivaldybėmis, sudaryti prieigą prie skaitmeninių žemėlapių, rodančių pasyviąją fizinę infrastruktūrą, kurią būtų galima panaudoti tiesiant plačiajuosčio ryšio tinklus	50	0	0	50	50	0	0	50	0	0	0	0	Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba
5.	Tikslas – užtikrinti elektroninės erdvės saugumą ir patikimumą, didinti gyventojų ir įmonių pasitikėjimą elektronine erdve
5.1.	Uždavinys – plėtoti ir palaikyti bendrą valstybės institucijų ir įstaigų infrastruktūrą, kuri užtikrintų patikimą asmens tapatybės nustatymą ir patvirtinimą elektroninėje erdvėje
5.1.1.	Priemonė – plėtoti sprendimus, užtikrinančius veiksmingesnę valstybės institucijų, valdančių svarbiausias valstybės informacines sistemas, IRT saugą, informacijos apsaugą nuo nesankcionuoto jos pakeitimo ir panaudojimo	21 590	21 590	0	0	9 894	9 894	0	0	3 695	3 695	0	0	Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos
5.1.2.	Priemonė – įdiegti tarpvalstybinio piliečių elektroninio atpažinimo sprendimus, pagrįstus nacionaliniais šalių elektroninio atpažinimo sprendimais. Dalyvaujant didelės apimties Europos Sąjungos projekte STORK2, išbandyti tarpvalstybinį elektroninį piliečių atpažinimą elektroninės bankininkystės, elektroninio universiteto ir elektroninio verslo srityse (su ne mažiau kaip 5 Europos Sąjungos valstybėmis)	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	1 000	0	4 000	Vidaus reikalų ministerija
5.2.	Uždavinys – kurti infrastruktūrą elektroniniams dokumentams valdyti, taip užtikrinti elektroninių dokumentų autentiškumą, vientisumą ir išsaugojimą
5.2.1.	Priemonė – suteikti gyventojams, verslui, valstybės ir savivaldos institucijoms galimybę gauti autentiškus, integralius ir aktualius teisės aktų elektroninius dokumentus	0	0	0	0	1 600	450	100	1 150	0	0	0	0	Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija
5.2.2.	Priemonė – įsigyti, pritaikyti ir įdiegti elektroninių dokumentų mainų priemones, suderinamas su oficialia elektroninių dokumentų pristatymo sistema	0	0	0	0	1 600	300	50	1 300	500	150	50	350	Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija
5.2.3.	Priemonė – užtikrinti elektroninių duomenų pavidalu skelbiamų oficialių teisės aktų prieigą	0	0	0	0	2 500	400	100	2 100	0	0	0	0	Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija
5.2.4.	Priemonė – atliekant nacionalinio elektroninių ryšių tinklų ir informacijos saugumo incidentų tyrimo padalinio (CERT) funkcijas, užtikrinti saugumo incidentų valdymą ir prevenciją	55	0	0	55	13	0	0	13	27	0	0	27	Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba
	1. Iš viso Lietuvos Respublikos valstybės biudžetas	206 041,5	202 901,5	248	3 140	199 699	188 009	1 041	11 690	159 750	147 873	298	11 877
	iš jo: / 1.1. bendrojo finansavimo lėšos	39 546	36 661	248	2 885	37 571	31 871	248	5 700	33 323	25 823	248	7 500
	1.2. Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos	166 175,5	166 175,5	0	0	162 065	156 138	793	5 927	126 400	122 050	50	4 350
	1.3. tikslinės paskirties lėšos ir pajamų įmokos	255	0	0	255	63	0	0	63	27	0	0	27
	2. Kiti šaltiniai	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Iš viso Planui finansuoti (1+2)	206 041,5	202 901,5	248	3 140	199 699	188 009	1 041	11 690	159 750	147 873	298	11 877

III. PLANO VERTINIMO KRITERIJAI IR JŲ REIKŠMĖS

Vertinimo kriterijaus kodas	Vertinimo kriterijaus pavadinimas	Vertinimo kriterijų reikšmės			Įgyvendinanti institucija
		2013 metų	2014 metų	2015 metų
	Plano strateginiam tikslui:				Susisiekimo ministerija
R-1	gyventojai, kurie nuolat naudojasi internetu (visų šalies gyventojų procentas)	68	72	75
	1-ajam Plano tikslui:				Švietimo ir mokslo ministerija, Kultūros ministerija, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija
R-1-01	gyventojai, naudojantys įrenginius, turinčius elektroninių paslaugų prisijungimo galimybę (visų šalies gyventojų procentas)	70	75	79
	1-ajam tikslo uždaviniui:				Švietimo ir mokslo ministerija, Kultūros ministerija, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija
P-1-1.1-01	gyventojai, nesinaudojantys internetu (visų šalies gyventojų procentas)	25	20	15
	2-ajam tikslo uždaviniui:				Švietimo ir mokslo ministerija, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Ūkio ministerija
P-1-1.2-01	gyventojai, dirbantys IRT sektoriuje (visų šalies darbuotojų procentas)	2,1	2,2	2,3
	3-iajam tikslo uždaviniui:				Švietimo ir mokslo ministerija, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija
P-1-1.3-01	16–74 metų asmenys, kurie naudojasi internetu mokymosi tikslais (visų šalies gyventojų procentas)	12	13,5	15
	2-ajam Plano tikslui:				Vidaus reikalų ministerija, Susisiekimo ministerija
R-2-01	gyventojai, kurie naudojasi elektroniniu būdu teikiamomis viešosiomis ir administracinėmis paslaugomis (visų šalies gyventojų procentas)	39	44	50
	1-ajam tikslo uždaviniui:
P-2-2.1-01	viešosios ir administracinės paslaugos, perkeltos į elektroninę erdvę, sudaro šį pagrindinių viešųjų ir administracinių paslaugų visiško pasiekiamumo internetu brandos lygį (procentais)	76	83	90	Vidaus reikalų ministerija, Susisiekimo ministerija
P-2-2.1-02	gyventojai, kuriems sudaryta galimybė internetu susipažinti su savo sveikatos istorija iš bet kurios vietos (visų šalies gyventojų procentas)	30	40	50	Sveikatos apsaugos ministerija, Susisiekimo ministerija
	2-ajam tikslo uždaviniui:				Teisingumo ministerija
P-2-2.2-01	teisės aktų projektų, dėl kurių gyventojai pateikė rengėjams pasiūlymų (visų teisės aktų projektų procentas)	6	8	10
	3-iajam Plano tikslui:
R-3-01	gyventojai, kurie naudojasi su Lietuvos kultūros paveldu susijusiomis elektroninėmis paslaugomis (visų šalies gyventojų procentas)	9	12	15	Kultūros ministerija, Švietimo ir mokslo ministerija
R-3-02	gyventojai, kurie naudojasi su lietuvių kalba susijusiomis elektroninėmis paslaugomis (visų šalies gyventojų procentas)	12	16	20
	1-ajam tikslo uždaviniui:				Kultūros ministerija, Švietimo ir mokslo ministerija
P-3-3.1-01	suskaitmeninto kultūros paveldo prieinamumas internete (visų skaitmeninių produktų prieinamumo procentas)	51	53	55
	2-ajam tikslo uždaviniui:				Kultūros ministerija, Švietimo ir mokslo ministerija
P-3-3.2-01	sukurti ir viešai prieinami lietuvių kalbos ir raštijos ištekliai, priemonės, elektroninės paslaugos (visų į IRT įdiegtų produktų procentas)	29	32	35
	4-ajam Plano tikslui:				Susisiekimo ministerija
R-4-01	gyventojai, kuriems sudaryta galimybė gauti prieigą prie plačiajuosčio ryšio (visų šalies gyventojų procentas)	91	94,5	98
	1-ajam tikslo uždaviniui:
P-4-4.1-01	namų ūkiai, kurie naudojasi plačiajuosčiu internetu (visų namų ūkių procentas)	62	66	70	Susisiekimo ministerija
P-4-4.1-02	įmonės, kurios naudojasi plačiajuosčiu internetu (visų įmonių procentas)	90	93	95
	2-ajam tikslo uždaviniui:				Susisiekimo ministerija, Kultūros ministerija
P-4-4.2-01	viešosios interneto prieigos vietos, naudojančios 10 Mbps ir spartesnį interneto ryšį (visų viešųjų interneto prieigos vietų procentas)	30	40	50
	3-iajam tikslo uždaviniui:				Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba, Susisiekimo ministerija
P-4-4.3-01	gyventojai, kurie naudojasi 30 Mbps ir spartesniu interneto ryšiu (visų šalies gyventojų procentas)	53	62	70
	5-ajam Plano tikslui:				Vidaus reikalų ministerija
R-5-01	gyventojai, susidūrę su saugos problemomis bendraudami su valstybės ir savivaldybių institucijomis ir įstaigomis internetu (visų šalies gyventojų procentas)	1,6	1,3	1
	1-ajam tikslo uždaviniui:				Vidaus reikalų ministerija
P-5-5.1-01	gyventojai, naudojantys asmens tapatybės korteles tapatybei patvirtinti elektroninėje erdvėje (visų šalies gyventojų procentais)	21	26	30
	2-ajam tikslo uždaviniui:				Susisiekimo ministerija, Teisingumo ministerija, Vidaus reikalų ministerija
P-5-5.2-01	valstybės ir savivaldybių institucijos ir įstaigos, vykdančios elektroninių dokumentų mainus (visų šalies valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų procentas)	60	80	100

_________________