LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

N U T A R I M A S
DĖL ELEKTRONINĖS VALDŽIOS KONCEPCIJOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANO PATVIRTINIMO

2003 m. lapkričio 25 d. Nr. 1468
Vilnius

Siekdama įgyvendinti Elektroninės valdžios koncepciją, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 31 d. nutarimu Nr. 2115 (Žin., 2003, Nr. 2-54), Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:
1. Patvirtinti Elektroninės valdžios koncepcijos įgyvendinimo priemonių planą (pridedama).
2. Paskirti:
2.1. Vidaus reikalų ministeriją – institucija, atsakinga už elektroninės valdžios projektų valdymą ir viešųjų paslaugų teikimo naudojant skaitmenines technologijas priežiūrą;
2.2. Informacinės visuomenės plėtros komitetą prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės – institucija, atsakinga už elektroninės valdžios projektų koordinavimą ir stebėjimą.
3. Nustatyti, kad Elektroninės valdžios koncepcijos įgyvendinimo priemonės vykdomos iš institucijoms, atsakingoms už šių priemonių vykdymą, Lietuvos Respublikos valstybės biudžete ir Valstybės investicijų programoje numatytų asignavimų ir kitų lėšų.

MINISTRAS PIRMININKAS	ALGIRDAS BRAZAUSKAS

VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS	VIRGILIJUS BULOVAS

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m.
lapkričio 25 d. nutarimu Nr. 1468

ELEKTRONINĖS VALDŽIOS KONCEPCIJOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANAS

Priemonės pavadinimas	Atsakingi vykdytojai	Numatomas įvykdymo terminas	Numatomas lėšų poreikis, tūkst. litų		Laukiami rezultatai
			paprastosios	nepaprastosios
1. Tobulinti viešąjį administravimą – parengti ir pateikti Lietuvos Respublikos Vyriausybei tvirtinti viešojo administravimo plėtros iki 2010 metų strategiją	Vidaus reikalų ministerija	2004 metų I ketvirtis	-	-	strategijoje bus numatyti tikslai ir uždaviniai, padėsiantys toliau vykdyti valstybės valdymo reformą, tai leis lengviau įgyvendinti elektroninės valdžios projektus
2. Įgyvendinti organizacines priemones:
2.1. parengti elektroninės valdžios projektų koordinavimo ir stebėjimo metodiką	Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės	2004 metų I ketvirtis	-	-	Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas dėl Informacinės visuomenės plėtros koordinavimo metodikos bus papildytas nuostatomis dėl elektroninės valdžios projektų koordinavimo ir stebėjimo
2.2. užpildyti registrų sąrašo duomenų bazę aktualiais duomenimis; / įdiegti duomenų pateikimo, ataskaitų rengimo ir duomenų skleidimo internetines priemones	Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės	2003 metų IV ketvirtis	30	-	internete bus pateikta viešai naudoti išsami informacija apie valstybės registrus. Registrų tvarkytojai internetu galės patikslinti duomenis
2.3. parengti teisės aktų, reglamentuojančių asmenų paklausimų priėmimą ir atsakymų į juos pateikimą naudojant skaitmenines technologijas, projektus	Vidaus reikalų ministerija, Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės	2004 metų II ketvirtis	-	-	bus parengti nauji teisės aktų projektai ar galiojančių teisės aktų pakeitimai, nustatantys, kad institucijų, įstaigų ir gyventojų paklausimai naudojant skaitmenines technologijas turi tokią pat galią kaip ir gautieji tiesiogiai ar paprastu paštu – šie paklausimai apdorojami laikantis tokių pat procedūrų. Interesantui turi būti atsakoma tokiu nustatytuoju būdu, kuriuo jis pageidauja
2.4. įteisinti valstybės institucijų ir įstaigų susirašinėjimo elektroniniu paštu sistemą	Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės	2004 metų I ketvirtis	-	-	bus parengtas projektas teisės akto, reglamentuojančio valstybės institucijų ir įstaigų elektroninių dokumentų, patvirtintų elektroniniu parašu, mainus
2.5. sukurti valdžios elektroninius vartus	Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės	2004 metų IV ketvirtis	30	300	bus sukurta bendra valstybės valdžios institucijų ir įstaigų, viešojo administravimo subjektų tinklalapiuose teikiamų elektroninių paslaugų ir oficialiosios informacijos pateikimo sistema
2.6. parengti ir pateikti Lietuvos Respublikos Vyriausybei tvirtinti Lietuvos Respublikos informacinės visuomenės paslaugų įstatymo koncepcijos projektą	Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės	2004 metų I ketvirtis	-	-	bus parengtas teisės aktas, įtvirtinantis pagrindinius numatomo parengti Lietuvos Respublikos informacinės visuomenės paslaugų įstatymo, reglamentuojančio visuomeninius santykius informacinės visuomenės paslaugų srityje, teisinio reguliavimo principus, nuostatas ir struktūrą
2.7. parengti pavyzdinį savivaldybių institucijų ir įstaigų teiktinų naudojant skaitmenines technologijas viešųjų paslaugų sąrašą ir paskirti instituciją, atsakingą už paslaugų teikimo savivaldybių institucijose ir įstaigose koordinavimą	Vidaus reikalų ministerija, Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės	2004 metų I ketvirtis	-	-	bus parengtas pavyzdinis savivaldybių institucijų ir įstaigų teiktinų naudojant skaitmenines technologijas viešųjų paslaugų sąrašas, kuriame numatoma nustatyti rekomenduojamas vienodas visų savivaldybių institucijų ir įstaigų teikiamas paslaugas, kad visų savivaldybių gyventojai turėtų vienodas galimybes naudotis savivaldybių institucijų ir įstaigų teikiamomis naudojant skaitmenines technologijas paslaugomis. Paskirta institucija koordinuos paslaugų teikimą savivaldybių institucijose ir įstaigose
3. Sukurti ir plėtoti saugų valstybės institucijų tinklą:
3.1. sukurti saugų valstybės institucijų tinklą	Vidaus reikalų ministerija, Susisiekimo ministerija, valstybės įmonė „Infostruktūra“ akcinė bendrovė Lietuvos radijo ir televizijos centras	2005 metų IV ketvirtis	-	1600	valstybės institucijoms ir įstaigoms bus sudaryta galimybė patikimai apsaugoti savo vietinius kompiuterių tinklus, saugiai perduoti tarnybinius duomenis ir registrų informaciją
3.2. prijungti savivaldybes prie saugaus valstybės institucijų tinklo	Vidaus reikalų ministerija, Susisiekimo ministerija, valstybės įmonė „Infostruktūra“ akcinė bendrovė Lietuvos radijo ir televizijos centras	2005 metų IV ketvirtis	-	973	bus patikimai apsaugoti savivaldybių institucijų ir įstaigų vietiniai kompiuterių tinklai, o informacinių sistemų ir registrų perduodama informacija – šifruojama, siuntėjai ir gavėjai – identifikuojami
3.3. įdiegti saugiame valstybės institucijų tinkle duomenų ir balso perdavimo IP protokolu įrangą	Vidaus reikalų ministerija, Susisiekimo ministerija, valstybės įmonė „Infostruktūra“ akcinė bendrovė Lietuvos radijo ir televizijos centras	2005 metų IV ketvirtis	-	2515	valstybės institucijoms ir įstaigoms bus sudaryta galimybė ne tik saugiai perduoti duomenis, bet ir nemokamai bendrauti telefonu su struktūriniais padaliniais ir kitomis įstaigomis, prijungtomis prie saugaus valstybės institucijų tinklo
3.4. sukurti didelės greitaveikos valstybės institucijų tinklo segmentą Vilniuje	Vidaus reikalų ministerija, Susisiekimo ministerija, valstybės įmonė „Infostruktūra“ akcinė bendrovė Lietuvos radijo ir televizijos centras	2005 metų IV ketvirtis	-	1332	pagrindinėms valstybės institucijoms ir įstaigoms labai pagerės tarpusavio duomenų mainų galimybės ir prieiga prie Europos Sąjungos dokumentų ir pagrindinių duomenų bazių ir registrų, bus realizuojamos Seimo posėdžių vaizdo transliacijos, vaizdo konferencijos, sukurtos galimybės taikyti kolektyvinio darbo metodus
4. Sukurti fizinių ir juridinių asmenų identifikavimo sistemą valstybės informacinėse sistemose – pateikti Lietuvos Respublikos Vyriausybei tvirtinti suderintą fizinių ir juridinių asmenų tapatybės nustatymo valstybės informacinėse sistemose koncepciją	Vidaus reikalų ministerija	2004 metų II ketvirtis	-	-	bus užtikrinta asmens duomenų teisinė apsauga, kad administruojama viešoji paslauga būtų teikiama tik tam asmeniui, kuriam ji skirta
5. Teikti viešąsias paslaugas naudojant skaitmenines technologijas:
5.1. teikti valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms, fiziniams ir juridiniams asmenims duomenis iš Lietuvos Respublikos gyventojų registro	Vidaus reikalų ministerija, Gyventojų registro tarnyba prie Vidaus reikalų ministerijos	2004 metų IV ketvirtis	80	-	bus sukurtos prašymų pateikti asmens duomenis ir apklausos anketų, skirtų asmens duomenims patikrinti, elektroninės formos, padidės teikiamų duomenų apimtis, asmuo galės atvykti tik pasiimti pažymos, vartotojai galės prisijungti ir matyti duomenis tiesioginiu (on- line) režimu, pagerės duomenų kokybė
5.2. teikti Juridinių asmenų registro paslaugas naudojant skaitmenines technologijas: / teikti fiziniams ir juridiniams asmenims suvienodintas prašymų ir kitų dokumentų formas, kurių reikia juridiniams asmenims ir registravimo duomenų pakeitimams registruoti priimti fizinių ir juridinių asmenų prašymus teikti fiziniams ir juridiniams asmenims registro duomenų išrašus teikti fiziniams ir juridiniams asmenims patvirtintas dokumentų kopijas	Teisingumo ministerija, valstybės įmonė Registrų centras (toliau vadinama – Registrų centras)	2007 m. sausio 1 d.	600 (2004 metai)	2200, iš jų 1094 – PHARE lėšos, 900 – Registrų centro lėšos	bus nustatytos informacijos gavimo, registravimo ir teikimo supaprastintos procedūros, naudojant šiuolaikines skaitmenines technologijas, užtikrinančias deramą asmenų, kurie teikia duomenis ar (ir) jais naudojasi,
				(2004 metai)	aptarnavimą. Bus parengtos visiems asmenims, institucijoms ir įstaigoms vienodos, vienodai suprantamos ir teisės aktus atitinkančios juridinių asmenų dokumentų parengimo ir derinimo instrukcijos, suvienodintos duomenų teikimo Juridinių asmenų registrui, prašymų ir gaunamų iš Juridinių asmenų registro duomenų formos, sudarytos sąlygos naudotis elektroniniais dokumentais, priimti prašymus, teikti duomenis ir dokumentų kopijas fiziniams ir juridiniams asmenims, naudojantis skaitmeninėmis technologijomis
5.3. teikti informaciją apie juridinių asmenų pavadinimus	Teisingumo ministerija, Registrų centras	2004 metų I–II ketvirčiai	300	-	bus sudaryta galimybė fiziniams ir juridiniams asmenims pasitikrinti juridinio asmens pavadinimą ir internetu pateikti prašymą laikinai įtraukti į Juridinių asmenų registrą juridinio asmens pavadinimą
5.4. teikti naudojant skaitmenines technologijas Juridinių asmenų registro duomenų bankui metinės finansinės atskaitomybės dokumentus, o apdorotus juridinių asmenų metinės finansinės atskaitomybės dokumentus ir duomenis -kitoms institucijoms ir įstaigoms, fiziniams ir juridiniams asmenims	Teisingumo ministerija, Registrų centras	2004 metų IV ketvirtis–2005 metų II ketvirtis	-	1000	tą patį finansinės atskaitomybės dokumentą įmonės pateiks tik vienai institucijai, taip bus supaprastintas dokumentų pateikimas, užtikrinta dokumentų ir duomenų atitiktis visose institucijose ir įstaigose, bus sukurta veikianti interaktyvi metinės finansinės atskaitomybės duomenų elektroninio pildymo sistema
5.5. teikti internetu viešąją informaciją iš Juridinių asmenų registro centrinio duomenų banko	Teisingumo ministerija, Registrų centras	2004 metų III–IV ketvirčiai	500	-	bus sukurta Juridinių asmenų registro interneto svetainė, kurioje teikiama vieša informacija apie registravimo procedūras ir kitas paslaugas, joje pateikiamas suvienodintas formas, kurių reikia juridiniams asmenims ir juridinių asmenų duomenų pakeitimams registruoti, vartotojas galės užpildyti, išspausdinti ir jomis naudotis, teikti Juridinių asmenų registro tvarkytojui
5.6. plėtoti Hipotekos registro informacines paslaugas	Teisingumo ministerija, Centrinė hipotekos įstaiga	2003 metų IV ketvirtis–2004 metų I ketvirtis	-	200 (specialiosios lėšos, t. y. lėšos, gautos už informacijos platinimą)	diegiamas projektas leis naudojant skaitmenines technologijas greičiau rasti reikiamą hipotekos (įkeitimo) dokumentą, taip bus užtikrintas operatyvus informacijos vartotojų aptarnavimas
5.7. teikti internetu Vedybų sutarčių registro duomenis	Teisingumo ministerija, Centrinė hipotekos įstaiga	2003 metų IV ketvirtis	-	100 (specialiosios lėšos, t. y. lėšos, gautos už informacijos platinimą)	nustatytos supaprastintos informacijos platinimo naudojant skaitmenines technologijas procedūros užtikrins greitą, saugų ir geros kokybės klientų aptarnavimą
5.8. teikti internetu Sutarčių registro duomenis	Teisingumo ministerija, Centrinė hipotekos įstaiga	2003 metų IV ketvirtis	-	100 (specialiosios lėšos, t. y. lėšos, gautos už informacijos platinimą)	nustatytos supaprastintos informacijos platinimo naudojant skaitmenines technologijas procedūros užtikrins greitą ir deramą klientų aptarnavimą
5.9. automatizuoti Testamentų registro informacijos užklausų priėmimą naudojant interaktyvias priemones	Teisingumo ministerija, Centrinė hipotekos įstaiga	2005 metų III–IV ketvirčiai	-	500 (specialiosios lėšos, t. y. lėšos, gautos už informacijos platinimą)	bus nustatytos paprastos, atitinkančios teisės aktus informacijos užsakymo ir prašymų pateikimo internetu procedūros
5.10. integruoti Centrinės hipotekos įstaigos tvarkomų registrų (Hipotekos registro, Turto areštų aktų registro, Sutarčių registro, Vedybų sutarčių registro) informacijos platinimo sistemas	Teisingumo ministerija, Centrinė hipotekos įstaiga	2005 metų III–IV ketvirčiai	-	1000 (specialiosios lėšos, t. y. lėšos, gautos už informacijos platinimą)	bus nustatytos paprastos, aiškios, atitinkančios teisės aktus ir duomenų saugumo reikalavimus procedūros, kurios leis vienu prisijungimu gauti išsamią informaciją, sukauptą Centrinės hipotekos įstaigos tvarkomuose registruose, apie informacijos naudotoją dominantį objektą
5.11. sukurti ir įdiegti Centrinės hipotekos įstaigos tvarkomuose registruose priemones, skirtas keistis duomenimis nuotoliniu ryšiu su kitais valstybės registrais	Teisingumo ministerija, Centrinė hipotekos įstaiga	2004 metų II ketvirtis–2005 metų III ketvirtis	-	300 (specialiosios lėšos, t. y. lėšos, gautos už informacijos platinimą)	standartizuotos ir įdiegtos paprastos ir saugios elektroninių duomenų mainų priemonės, kurios naudojantis visomis skaitmeninių technologijų teikiamomis galimybėmis, užtikrins, kad vieną kartą įvesta informacija patektų į visus būtinus duomenų bankus (nereikės rankiniu būdu pakartotinai įvesti duomenis)
5.12. įdiegti elektroninio deklaravimo sistemą	Finansų ministerija, Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos (toliau vadinama – Valstybinė mokesčių inspekcija)	2003–2006 metai	70	9200	sukurta ir išplėsta elektroninio deklaravimo sistema leis priimti mokesčių deklaracijas įvairiais būdais, užtikrins jų apdorojimą laiku, sudaryti sąlygas juridiniams ir fiziniams asmenims atlikti mokesčių deklaravimo procedūras per viešuosius tinklus (mokesčių mokėtojai galės teikti mokesčių deklaracijas Valstybinei mokesčių inspekcijai nuotoliniu ryšiu, internetu deklaruoti turtą, pajamas, mokesčius)
5.13. įdiegti mokesčių mokėtojų švietimo ir konsultavimo sistemą	Finansų ministerija, Valstybinė mokesčių inspekcija	2004–2006 metai	-	20000 (Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos)	mokesčių mokėtojams aktuali informacija bus teikiama elektroninėse visuomenės informavimo priemonėse, apskričių valstybinėse mokesčių inspekcijose įrengti informaciniai (elektroniniai) kioskai; mokesčių mokėtojams aktuali informacija bus skelbiama Valstybinės mokesčių inspekcijos interneto svetainėje; mokesčių mokėtojai bus informuojami elektroniniu paštu; bus organizuojamos mokesčių mokėtojų apklausos naudojant skaitmenines technologijas; Valstybinėje mokesčių inspekcijoje bus įsteigtas informacinių skambučių centras; bus sukurta ir įdiegta mokesčių mokėtojų švietimo ir konsultavimo
					informacinė sistema. Padidės mokesčių mokėtojų aptarnavimo interaktyvumas, bus sudarytos galimybės nuotoliniu ryšiu gauti informaciją ir pateikti duomenis, greitai ir tinkamai aptarnauti, informuoti ir konsultuoti mokesčių mokėtojus
5.14. įdiegti muitinės elektroninio deklaravimo sistemą	Finansų ministerija, Muitinės departamentas prie Finansų ministerijos, Muitinės informacinių sistemų centras	2003–2005 metai	3100	65874	bus sudaryta galimybė internetu pateikti muitinės deklaracijas, tarp jų Intrastato formas, taip bus sparčiau aptarnaujami muitinės verslo klientai, tam reikės mažiau sąnaudų
5.15. plėsti savarankiškos informacijos paieškos sistemą – įrengti papildomas savarankiškos informacijos paieškos kompiuterizuotas darbo vietas darbo biržose ir viešose vietose	Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Lietuvos darbo birža prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau vadinama – Lietuvos darbo birža)	2003 metų IV ketvirtis	-	126 (Užimtumo fondo lėšos)	savarankiškos informacijos paieškos kompiuterizuotos darbo vietos darbo biržose, jaunimo darbo centruose ir viešose vietose leis gauti informaciją apie laisvas darbo vietas šalyje, tam tikrų profesijų ypatumus
5.16. prisijungti prie Europos užimtumo tarnybų tinklo (EURES), įgyvendinant Europos Sąjungos reikalavimus dėl laisvo darbuotojų judėjimo	Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Lietuvos darbo birža	2003 metų IV ketvirtis–2005 metų IV ketvirtis	1350,4	976	modifikuota, Europos Sąjungos standartus atitinkanti Lietuvos darbo biržos informacinė sistema suteiks galimybę ieškantiems darbo asmenims gauti informaciją apie darbo rinką, gyvenimo ir darbo sąlygas Lietuvoje ir Europos Sąjungos valstybėse, klientai bus geriau informuojami
5.17. išplėsti informaciją apie darbo rinkos būklę	Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Lietuvos darbo birža	2004 metų II ketvirtis	340 (Užimtumo fondo lėšos)	-	internetu keliomis kalbomis bus teikiama informacija apie nedarbo lygį, jo tendencijas, paklausos neturinčias profesijas ir panašiai
5.18. registruoti laisvas darbo vietas	Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Lietuvos darbo birža	2004 metų II ketvirtis	90 (Užimtumo fondo lėšos)	-	bus atliekama darbdavio autorizacija, sukurtas laisvos darbo vietos registravimo mechanizmas internete, pagreitės klientų aptarnavimas
5.19. teikti darbo rinkai bedarbio ir ieškančio darbo asmens duomenis	Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Lietuvos darbo birža	2004 metų I ketvirtis	50 (Užimtumo fondo lėšos)	-	bus atliekama bedarbio autorizacija, sukurtos gyvenimo aprašymo registravimo ir papildymo priemonės, prieinamos per internetą
5.20. tobulinti laisvų darbo vietų ir darbuotojų paiešką	Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Lietuvos darbo	2004 metų IV ketvirtis	170 (Užimtumo fondo lėšos)	-	bus modernizuota laisvų darbo vietų paieška, registruojamos laisvos darbo vietos valstybės tarnyboje, pranešimai apie laisvą darbo vietą siunčiami
	birža, Valstybės tarnybos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos				elektroniniu paštu, trumposiomis žinutėmis, klientai bus geriau informuojami; bus sukurta bedarbių ir ieškančiųjų darbo paieška pagal gyvenimo aprašymo elementus, pasiūlymas bus teikiamas nuotoliniu ryšiu, darbdaviui sudaryta galimybė pasirinkti kandidatus į kelias darbo vietas
5.21. preliminariai registruoti darbo biržoje bedarbius ir ieškančius darbo asmenis	Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Lietuvos darbo birža	2005 metų IV ketvirtis	90 (Užimtumo fondo lėšos)	-	asmens tapatybės duomenys bus registruojami remiantis Gyventojų registro duomenimis, internete, elektroniniu paštu, trumposiomis žinutėmis derinamas apsilankymo darbo biržoje laikas, klientai bus sparčiau aptarnaujami
5.22. įdiegti ir išplėtoti draudėjų ir apdraustųjų visų deklaracijų, teikiamų Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai, priėmimą nuotoliniu ryšiu, sudaryti visiems išmokų gavėjams galimybę teikti dokumentus nuotoliniu ryšiu	Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba	2004–2005 metai	9000 (Valstybinio socialinio draudimo fondo lėšos)	-	daugės elektronines deklaracijas naudojančių draudėjų, dokumentus bus galima pateikti greičiau ir patogiau
5.23. plėtoti informacijos teikimą per Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos	Socialinės apsaugos ir darbo ministerija,	2003 metų IV ketvirtis–2005 metai	9000 (Valstybinio socialinio draudimo fondo lėšos)	-	klientai bus geriau informuojami
draudėjams ir išmokų gavėjams	socialinio draudimo fondo valdyba
5.24. teikti Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos klientams duomenis nuotoliniu ryšiu, įteisinus priėjimo prie duomenų konfidencialumo užtikrinimo priemones	Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba	2004–2005 metai	10000 (Valstybinio socialinio draudimo fondo lėšos)	-	klientai galės greitai gauti asmeninę informaciją visą parą
5.25. priimti ir registruoti Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos interneto svetainėje paraiškas ir dokumentus, kurių reikia licencijoms tarpininkauti, kad Lietuvos Respublikos piliečiai būtų įdarbinti užsienyje, gauti	Socialinės apsaugos ir darbo ministerija	2003 metų IV ketvirtis	5	-	klientai bus aptarnaujami greičiau
5.26. organizuoti neturinčių profesijos ar darbo asmenų profesinį orientavimą ir konsultavimą naudojant testavimo ir konsultavimo interaktyvią internetinę sistemą	Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Lietuvos darbo rinkos mokymo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos	2003 metų IV ketvirtis	30 (Užimtumo fondo lėšos)	-	bus galima atlikti testus internetu kompiuterių klasėse, konsultantai greičiau ir geriau dirbs su klientais ir jų kompiuterizuotų testų rezultatais, bus kaupiama besikonsultuojančių asmenų duomenų bazė
5.27. teikti valstybės institucijoms ir įstaigoms Valstybinės reikšmės ir pavojingų objektų registro geografinius ir atributinius duomenis	Krašto apsaugos ministerija, Civilinės saugos departamentas prie Krašto apsaugos ministerijos	2009 metai	-	1750	tai leis turėti patikimą informaciją apie valstybinės reikšmės ir pavojingus objektus, operatyviai teikti informaciją specialiosioms tarnyboms ir valstybės priežiūros institucijoms likviduojant avarijų pavojinguose objektuose padarinius, organizuojant gyventojų apsaugą, vykdant avarijų pavojinguose objektuose prevenciją
5.28. teikti internetu teisinę ir kitokią su aplinka susijusią informaciją	Aplinkos ministerija	2003–2005 metai	-	-	bus patobulinta Aplinkos ministerijos interneto svetainė, pagerės teisinės ir kitokios informacijos paslaugų teikimas
5.29. išduoti internetu verslo subjektams leidimus, kuriuos reikia derinti su aplinkos apsaugos tarnybomis	Aplinkos ministerija	2005 metų IV ketvirtis	- -	300 (Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos) -	pagerės leidimus išduodančių institucijų paslaugų kokybė, verslo subjektai bus aptarnaujami greičiau bus sukurtas Aplinkos apsaugos agentūros interneto puslapis, kuriame bus skelbiama ir reguliariai atnaujinama informacija apie aplinkos kokybę
5.30. operatyviai teikti internetu informaciją visuomenei apie aplinkos kokybę	Aplinkos ministerija, Aplinkos apsaugos agentūra	2005 metų IV ketvirtis
5.31. teikti internetu statistinę informaciją apie miškus	Aplinkos ministerija, Valstybinė miškotvarkos tarnyba	2005 metų IV ketvirtis	140 (per metus)	60 (per metus)	išplėsta miško išteklių informacinė sistema, atliekama valstybinė miškų apskaita leis teikti numatytą viešąją paslaugą
5.32. užsakyti ir perduoti internetu nacionalinius Lietuvos standartus	Aplinkos ministerija, Lietuvos standartizacijos departamentas prie Aplinkos ministerijos	2005 metų IV ketvirtis	26	-	Lietuvos ir užsienio ūkio subjektų, fizinių asmenų užsakymai bus įvykdomi sparčiau. Pramonininkai ir kitų Lietuvos sričių atstovai galės greičiau įsigyti Lietuvos standartus, didinti konkurencingumą
5.33. išduoti nuotoliniu ryšiu statybos leidimus fiziniams ir juridiniams asmenims, sukurti ir įdiegti bendrą informacijos apie statybų būklę šalyje sistemą	Aplinkos ministerija, Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos	2006 metų III ketvirtis	780	730	bus sudaryta galimybė (viešosios paslaugos gavėjo pageidavimu) pateikti ir gauti dokumentus (projektavimo sąlygų sąvadą, statybos leidimą, įvairias pažymas) nuotoliniu ryšiu, gerės paslaugų gavėjų aptarnavimas ir sumažės korupcijos galimybių; veiks bendra informacijos apie statybų būklę šalyje sistema, leisianti viešojo administravimo subjektams (tarp jų Registrų centrui, Valstybinei mokesčių inspekcijai, Statistikos departamentui prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės) gauti operatyvią ir oficialią informaciją nuotoliniu ryšiu ir palaipsniui atsisakyti dokumentų kopijų popieriuje
5.34. teikti internetu informaciją apie aplinkos apsaugos ir gamtos išteklių naudojimo kontrolę Lietuvos Respublikoje	Aplinkos ministerija, Valstybinė aplinkos apsaugos inspekcija	2005 metų IV ketvirtis	-	-	bus sukurta Valstybinės aplinkos apsaugos inspekcijos interneto svetainė, kurioje bus nuolat teikiama informacija visuomenei apie vykdomą aplinkos apsaugos ir gamtos išteklių naudojimo kontrolę ir šios veiklos rezultatus
5.35. užtikrinti subalansuotą žemės gelmių naudojimą ir apsaugą	Aplinkos ministerija, Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos	2005 metų IV ketvirtis	100	560	bus parengti ir patikslinti žemės gelmių naudojimą reglamentuojantys teisės aktai, leisiantys žemės gelmių naudojimo reguliavimo funkcijas atlikti elektroninėmis priemonėmis, sukurtas ir įdiegtas Žemės gelmių registras, internetu išduodami leidimai tirti žemės gelmes
5.36. užtikrinti geologinės aplinkos apsaugą, kokybės analizę ir pokyčių prognozę, šiuo tikslu įgyvendinti geologine informacija pagrįstas priemones	Aplinkos ministerija, Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos	2005 metų IV ketvirtis	20 80	190 430	visuomenei bus operatyviai teikiami valstybinės žemės gelmių stebėsenos duomenys, registruojamos ir analizuojamos ūkio subjektų ir savivaldybių stebėsenos programos, inventorizuojami ir įvertinami geologiniai aplinkos taršos židiniai bus parengtas analoginių ir skaitmeninių geologinių ataskaitų teikimo Lietuvos geologijos tarnybai prie Aplinkos ministerijos šablonai ir tvarka, vartotojų prisijungimo ir elektroninio duomenų naudojimo tvarka, įdiegtos programinės, techninės ir organizacinės priemonės, užtikrinančios informacinės sistemos darbingumą ir apsaugą, sukurtos elektroninės priemonės aplinkos geologinei informacijai saugoti, teikti ir naudoti internetu, sukurta geologinių duomenų, skaitmeninės kartografijos posistemė
5.37. plėtoti naudojant skaitmenines technologijas nacionalinės geologinės informacijos sistemą	Aplinkos ministerija, Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos	2005 metų IV ketvirtis
5.38. sukurti informacinę sistemą „Lietuvos archyvų fondo sąvadas“ ir teikti informaciją apie dominančius dokumentus Lietuvos Respublikos piliečiams, valstybės institucijoms ir įstaigoms	Lietuvos archyvų departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės	2004 metų II ketvirtis	-	700	programa leis sukaupti informaciją apie valstybiniuose archyvuose saugomus dokumentus nuo XIV a. iki šių dienų, taip pat dokumentus, saugomus valstybės ir savivaldybių, mokslo, kultūros institucijose ir įstaigose. Tai sudarys galimybes asmenims, valstybės institucijoms ir įstaigoms gauti operatyvią ir tikslią informaciją piliečių teisių užtikrinimo, administravimo, mokslinių tyrimų ir kitiems tikslams. Tikslios informacijos paieškos galimybės 50 procentų sumažins dokumentų fizinį dėvėjimąsi, jų būklės atkūrimo išlaidas, 80 procentų pagreitins informacijos pateikimą naudotojams
5.39. teikti duomenis apie registruotas transporto priemones ir sudaryti galimybę juos analizuoti	Vidaus reikalų ministerija, valstybės įmonė „Regitra“	2004 metai	960	1540	duomenys bus teikiami registruotiems duomenų naudotojams realiu laiku internetu, elektroniniu paštu ir kitais nuotolinio ryšio kanalais, bus sudarytos platesnės ir tikslesnės informacijos apie registruotas transporto priemones analizės galimybės
5.40. teikti duomenis apie vairuotojus per informacinę sistemą EUCARIS	Vidaus reikalų ministerija, valstybės įmonė „Regitra“	2004 metai	600	900	bus sudaryta galimybė automatiškai teikti ir gauti informaciją apie vairuotojus
5.41. sukurti kraujo ir kraujo komponentų gamybos apskaitos ir naudojimo informacinę sistemą	Sveikatos apsaugos ministerija, Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos	2006 metų IV ketvirtis	-	1300	bus užtikrinta kraujo komponentų ir preparatų gamyba ir naudojimas pagal geros praktikos principus, sumažinta rutininio darbo kraujo donorystės įstaigose, sumažintos darbo sąnaudos ir nuostoliai dėl operatyvios informacijos stokos
5.42. įdiegti pažymų (e. formų) išdavimo sistemą privalomajam sveikatos draudimui vykdyti Europos Sąjungos valstybėse narėse	Sveikatos apsaugos ministerija, Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos	2004 metų II ketvirtis	-	1900	bus užtikrintas apdraustųjų privalomuoju sveikatos draudimu medicininis aptarnavimas Europos Sąjungos valstybėse narėse, pagal Europos Sąjungos reikalavimus modifikuota draudžiamųjų įskaitos informacinės sistemos SVEIDRA posistemė
5.43. sukurti pacientų siuntimų konsultuoti ir dispanserizuoti sistemą	Sveikatos apsaugos ministerija, Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos	2005 metų IV ketvirtis	-	800	bus sukurtos priemonės siuntimams konsultuoti kitose asmens sveikatos priežiūros įstaigose išrašyti ir specialistų konsultacijų išvadoms gauti nuotoliniu ryšiu, taip pat priemonės dispanserizuojamų pacientų apsilankymo pas specialistus periodiškumui nustatyti, lėšoms, skirtoms konsultacijoms ir tyrimams, racionaliau naudoti
5.44. sukurti privalomojo sveikatos draudimo informacinės sistemos SVEIDRA duomenų analizės posistemę	Sveikatos apsaugos ministerija, Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos	2004 metų IV ketvirtis	-	2000	bus sukurtos priemonės privalomojo sveikatos draudimo informacinėje sistemoje SVEIDRA kaupiamiems duomenims įvairiais pjūviais analizuoti visų lygių sveikatos apsaugos vadovams, specialistams, mokslininkams
5.45. modifikuoti privalomojo sveikatos draudimo informacinę sistemą SVEIDRA	Sveikatos apsaugos ministerija, Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos	2005 metų I ketvirtis	-	2900	bus užtikrintas nepertraukiamas informacinės sistemos funkcionavimas, sutaupytos lėšos, dabar skiriamos informacinei sistemai prižiūrėti asmens sveikatos priežiūros įstaigose
5.46. informuoti ūkininkus ir kitus žemės ūkio produkcijos gamintojus apie žemės ūkio informacinėse sistemose sukauptus duomenis	Žemės ūkio ministerija, valstybės įmonė Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras	2004 metų IV ketvirtis	70	-	ūkininkai ir kiti žemės ūkio subjektai galės patikrinti sukauptus duomenis apie juos ir prireikus kreiptis su prašymu juos patikslinti
5.47. teikti internetu duomenis apie Lietuvos Respublikoje platinamus ir viešai rodomus filmus	Kultūros ministerija	2003 metų IV ketvirtis	-	50	bus sukurtas registras, kuriame bus registruojama, renkama, kaupiama, apdorojama, sisteminama, saugoma, naudojama ir teikiama informacija fiziniams ir juridiniams asmenims apie Lietuvos Respublikoje platinamus ir viešai rodo-mus filmus. Filmų registro duomenys bus teikiami ir internetu, taigi suinteresuotiems asmenims bus lengviau gauti norimą informaciją
5.48. sudaryti viešųjų bibliotekų vartotojams sąlygas naudotis kompiuterizuotomis bibliotekų paslaugomis, savarankiškai ieškoti informacijos viešuose informacijos šaltiniuose	Kultūros ministerija	2003 metų IV ketvirtis	-	400	praplėstos interneto skaityklos ir įsteigtos naujos kompiuterizuotos darbo vietos su prieiga prie interneto viešųjų bibliotekų vartotojams sudarys sąlygas naudotis kompiuteriniais bibliotekų katalogais ir suvestiniu Lietuvos bibliotekų katalogu, greičiau rasti reikiamą informaciją apie norimą knygą ar kitą informacijos šaltinį ir jį užsisakyti, rasti reikiamą informaciją internete ir naudotis valstybės institucijų ir įstaigų internetu teikiamomis viešosiomis paslaugomis
5.49. internetu skelbti apie Kultūros ministerijos rengiamus teisės aktų projektus ir priimti nuomones, pildyti paraiškų formas	Kultūros ministerija, Kultūros vertybių apsaugos departamentas prie Kultūros ministerijos	2004–2005 metai	-	-	bus sudaryta galimybė susipažinti su rengiamais teisės aktais ir pareikšti nuomonę apie juos internetu, nustatytos paprastos, patogios paraiškų pildymo internetu procedūros
5.50. teikti internetu duomenis apie Lietuvos Respublikos kultūros vertybes iš kultūros vertybių registrų	Kultūros ministerija, Kultūros paveldo centras	nuolat	38 (per metus)	-	bus saugomas ir propaguojamas Lietuvos kultūros paveldas, šviečiama visuomenė
5.51. skatinti elektroninį verslą	Ūkio ministerija, Lietuvos smulkaus ir vidutinio verslo plėtros agentūra	2003 metų IV ketvirtis–2004 metų IV ketvirtis	140	-	bus sukurta atitikties įvertinimo infrastruktūros (laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų) duomenų bazė, duomenų apie valstybės naftos produktų atsargų kaupimą ir naftos produktų kainas vartotojams apdorojimo sistema, verslo informacijos centrų ir verslo inkubatorių duomenų bazė
5.52. parengti ūkio subjektų bankroto ir restruktūrizavimo informacinės sistemos projektą, modernizuojant techninę, sisteminę ir duomenų bazių valdymo programinę įrangą, ir teikti informaciją apie įmonių bankroto ir restruktūrizavimo procedūras, bankrutuojančias, bankrutavusias ir restruktūrizuojamas įmones, asmenis, kuriems suteikta teisė teikti įmonių bankroto ir restruktūrizavimo paslaugas, varžytynėse parduodamą turtą	Ūkio ministerija, Įmonių bankroto valdymo departamentas prie Ūkio ministerijos	2004 metų IV ketvirtis	-	120	bus geriau informuojami gyventojai, verslo subjektai, valstybės ir savivaldybių institucijos ir įstaigos jiems rūpimais klausimais
5.53. teikti informaciją apie turizmo paslaugų teikėjus ir turizmo išteklius, sudaryti galimybę internetu užsisakyti paslaugas ir mokėti už jas	Ūkio ministerija, Valstybinis turizmo departamentas prie Ūkio ministerijos	2004 metų IV ketvirtis	-	680 (PHARE lėšos)	bus sukurta nacionalinė turizmo informacinė sistema, pateikiama informacija apie turizmo paslaugų teikėjus ir turizmo išteklius, sudaryta galimybė internetu užsisakyti paslaugas ir už jas mokėti
5.54. sukurti ir įdiegti ne maisto produktų informacinę sistemą ir skelbti informaciją apie nesaugius produktus	Ūkio ministerija, Valstybinė ne maisto produktų inspekcija prie Ūkio ministerijos	2003 metų IV ketvirtis–2005 metai	-	130	Valstybinės ne maisto produktų inspekcijos interneto svetainėje bus skelbiama informacija apie nesaugius produktus
5.55. įtraukti visuomenę į Švietimo ir mokslo ministerijos sprendimų priėmimą	Švietimo ir mokslo ministerija	2004 metų IV ketvirtis	50	-	internete bus skelbiami teisės aktų projektai, svarbūs dokumentai, aptariami naudojant skaitmenines technologijas, sukurtos diskusijų grupės aktualioms temoms aptarti
5.56. sukurti atvirą informavimo, konsultavimo ir orientavimo sistemą (AIKOS)	Švietimo ir mokslo ministerija	2003–2006 metai	860 (dalis lėšų iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų)	2935 (dalis lėšų iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų)	bus sukurta atvira informavimo, konsultavimo ir orientavimo sistema, leisianti pateikti patikimą ir išsamią informaciją apie įsidarbinimo ir mokymosi galimybes Lietuvoje ir Europoje
5.57. modernizuoti Lietuvos švietimo informacinę sistemą	Švietimo ir mokslo ministerija	2003–2006 metai	1738	1345	įdiegta bendra švietimo informacinė sistema užtikrins švietimo įstaigų valdymą
5.58. sukurti Lietuvos mokslo ir studijų informacijos sistemą LieMSIS	Švietimo ir mokslo ministerija	2003–2006 metai	7980	18000	bus sukurta Lietuvos mokslo ir studijų informacijos sistema, apimanti visas mokslo ir studijų sistemos institucijas – universitetus, kolegijas, mokslo institutus, Lietuvos mokslų akademiją, Lietuvos mokslo tarybą, Studijų kokybės vertinimo centrą ir kitas. Lietuvos mokslo ir studijų informacijos sistema – dviejų lygių. Pirmojo -
					institucijų lygio informacijos sistema IMSIS palaiko visas pagrindines mokslo ir studijų institucijų veiklos sritis. Antrąjį lygį (valstybinį) sudaro agreguotos duomenų bazės, registrai ir klasifikatoriai
5.59. sukurti apskričių kompiuterizuotą informacinę sistemą	apskričių viršininkų administracijos	2004–2005 metai	609	1958	apskrities viršininko administracijos informacinė sistema tarnauja kaip regiono informacinė sistema, skirta gyventojams aptarnauti „vieno langelio“ principu, teikti gyventojams elektronines paslaugas, paramą verslui ir savivaldybėms
Iš viso			49026,4	149974

______________