LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

N U T A R I M A S
DĖL LIETUVOS INFORMACINĖS VISUOMENĖS PLĖTROS STRATEGINIO PLANO PATVIRTINIMO

2001 m. rugpjūčio 10 d. Nr. 984
Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos nacionaline informacinės visuomenės plėtros koncepcija, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. vasario 28 d. nutarimu Nr. 229 „Dėl Lietuvos nacionalinės informacinės visuomenės plėtros koncepcijos patvirtinimo“ (Žin., 2001, Nr. 20-652), Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:
1. Patvirtinti Lietuvos informacinės visuomenės plėtros strateginį planą (pridedama), kuriuo vadovaujantis būtų rengiami kasmetiniai Lietuvos informacinės visuomenės plėtros detalieji planai.
2. Pavesti Informacinės visuomenės plėtros komitetui prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės:
2.1. rengti ir teikti Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytais terminais tvirtinti kasmetinius Lietuvos informacinės visuomenės plėtros detaliuosius planus;
2.2. iki 2001 m. spalio 1 d. pateikti Lietuvos Respublikos Vyriausybei parengtą ir nustatytąja tvarka suderintą Lietuvos informacinės visuomenės plėtros 2002 metų detaliojo plano projektą.

MINISTRAS PIRMININKAS	ALGIRDAS BRAZAUSKAS

ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRAS	ALGIRDAS MONKEVIČIUS
______________
PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2001 m. rugpjūčio 10 d. nutarimu Nr. 984

LIETUVOS INFORMACINĖS VISUOMENĖS PLĖTROS STRATEGINIS PLANAS

I. STRATEGINIS TIKSLAS

1. Informacinės visuomenės plėtros strateginis tikslas – skatinti informacinės visuomenės plėtros procesą Lietuvoje, padėti gyventojams integruotis į pasaulio informacinę visuomenę, kuo geriau panaudoti jos teikiamas galimybes.
Informacinė visuomenė – tai atvira, išsilavinusi, nuolat besimokanti ir žiniomis savo veiklą grindžianti visuomenė, kurios nariai – paprasti Lietuvos gyventojai ir visų lygių vadovai – gali, moka ir nori visose savo veiklos srityse efektyviai taikyti šiuolaikinių informacinių technologijų priemones, naudotis savo šalies ir viso pasaulio kompiuterizuotais informacijos ištekliais, o valstybės ir savivaldos institucijos, įstaigos, pasitelkdamos šias priemones ir išteklius, priimti sprendimus, užtikrinti gyventojams prieinamą ir patikimą viešąją informaciją.
Strateginis planas skirtas Lietuvos informacinės visuomenės plėtros darbams įgyvendinti. Už šio plano įgyvendinimo koordinavimą atsakingas Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės.
Strateginiame plane nurodyti tikslai, lėšos, kurių reikia jiems įgyvendinti, ir laukiami rezultatai sudaro motyvuotą pagrindą kryptingai rengti Lietuvos informacinės visuomenės plėtros kasmetinius detaliuosius planus.

II. PRIORITETAI

2. Pagrindiniai prioritetai – sritys, kurioms bus skiriama ypač daug dėmesio, plėtojant informacinę visuomenę, yra:
2.1. Lietuvos gyventojų kompetencija;
2.2. viešasis administravimas;
2.3. elektroninis verslas;
2.4. Lietuvos kultūra ir lietuvių kalba.

III. TIKSLAI

3. Nustatytiesiems prioritetams įgyvendinti suformuluoti šie pagrindiniai tikslai:
3.1. užtikrinti Lietuvos gyventojams galimybę įgyti žinių, įgūdžių ir kvalifikaciją, kurie leistų, pasinaudojus ryšių ir informacijos technologijų teikiamais pranašumais, lanksčiau prisitaikyti prie greitai kintančių gyvenimo ir darbo sąlygų, sėkmingai konkuruoti pasaulio rinkose;
3.2. modernizuoti valstybės valdymą, panaudojus kompiuterizuotus informacijos šaltinius, sukūrus tam reikiamą teisinę aplinką, plėtoti elektroninę valdžią ir elektroninę demokratiją, sudaryti gyventojams realias galimybes nevaržomai gauti iš visų valdžios institucijų informaciją bei palankias sąlygas plėtoti Lietuvos informacinę visuomenę, teikti pasiūlymus, kritikuoti, dalyvauti priimant sprendimus;
3.3. sudaryti sąlygas žiniomis, informacija, ryšių ir informacinėmis technologijomis grindžiamo verslo ir pasaulinės ekonomikos plėtrai;
3.4. gerinti visuomenės sveikatą remiantis patikima ir lengvai prieinama, informacinių technologijų galimybių panaudojimu grindžiama informacija apie sveikatą;
3.5. išlyginti miesto ir kaimo ryšių informacinės infrastruktūros netolygumus, suteikti visiems šalies gyventojams vienodas galimybes naudoti informacines technologijas socialinėms ir visuomeninėms reikmėms;
3.6. puoselėti Lietuvos kultūrą, kultūros paveldą, lietuvių kalbą ir išsaugoti juos pasaulio informacinės visuomenės aplinkoje;
3.7. skatinti dalyvauti Europos Sąjungos programose ir projektuose, sudarančiuose palankias sąlygas plėtoti Lietuvos informacinę visuomenę.

IV. PRIEMONĖS

4. Šiose priemonėse nurodyti tikslai, vykdytojai, laukiami rezultatai, terminai ir numatomos lėšos gali būti tikslinami Lietuvos informacinės visuomenės kasmetiniuose detaliuosiuose planuose, atsižvelgiant į sparčiai kintančius informacinės visuomenės plėtros reikalavimus ir šalies finansines galimybes.
Prioritetai	Tikslai	Vykdytojai	Laukiami rezultatai ir terminai	Prognozuojamos lėšos, tūkst. litų
1. Lietuvos gyventojų kompetencija. Užtikrinti gyventojams galimybę įgyti žinių, įgūdžių ir kvalifikaciją, kad jie, pasinaudodami ryšių ir informacijos technologijų teikiamais pranašumais, galėtų lanksčiau prisitaikyti prie sparčiai kintančių gyvenimo ir darbo sąlygų, sėkmingai konkuruoti pasaulio rinkose	1.1. sudaryti sąlygas, kad kiekvienas moksleivis mokykloje įgytų reikiamų informacinėmis technologijomis grindžiamų žinių, pasitelkti visose mokyklose tam pritaikytas mokymo priemones, vadovėlius, kitą mokomąją ir metodinę medžiagą, kompiuterius, vietinius ir pasaulio kompiuterių tinklus	Švietimo ir mokslo ministerija	parengti moksleivių informacinių komunikacinių technologijų raštingumo standartai, metodai, pasiūlymai, universaliosios programos – 2003 metų II ketvirtis; / pasiekta, kad 95 procentai moksleivių laikytų informacinių komunikacinių technologijų raštingumo standartus atitinkančius testus, – 2003 metų II ketvirtis; / visose bendrojo lavinimo mokyklose kiekvienai dešimčiai moksleivių instaliuota po vieną kompiuterį, visos specialiosios mokyklos aprūpintos vaikų su specifiniais poreikiais kompiuterių įranga, visi mokyklų kompiuteriai sujungti į vietinius tinklus, o šie greitaveikiu ryšiu prijungti prie interneto – 2003 metų II ketvirtis; / parengtos ir adaptuotos užsienio šalių mokomosios programos (50 programų), kasmet išleista 100 autorinių lankų elektroninių leidinių – 2003 metų II ketvirtis;	288701
			parengti švietimo darbuotojų informacinių komunikacinių technologijų išprusimo standartai, sudarytos sąlygos visiems pedagogams įgyti standartus atitinkantį informacinių komunikacinių technologijų išprusimą, pasiekta, kad 90 procentų jų išlaiko testus, – 2003 metų II ketvirtis;
			įvykdyta 10 informacinių komunikacinių technologijų diegimo į švietimą eksperimentų, atlikti 2 tarptautiniai tyrimai – 2003 metų II ketvirtis;
			į informacinių komunikacinių technologijų diegimą įtrauktos mokyklos (visos mokyklos turi informacinių komunikacinių technologijų diegimo projektus), savivaldybės (visus mokyklų informacinių komunikacinių technologijų diegimo projektus aprobuoja savivaldybės), verslo įmonės ir paramą teikiančios organizacijos – 2003 metų II ketvirtis;
			parengti dokumentai, reglamentuojantys informacinių komunikacinių technologijų diegimą į švietimą, – 2003 metų II ketvirtis
	1.2. užtikrinti informacinių technologijų specialistų su aukštuoju išsilavinimu rengimą, pakankamą nuolat didėjančiam jų poreikiui patenkinti, bei visų specialistų su aukštuoju išsilavinimu pakankamą išprusimą informacinių technologijų srityje, leidžiantį laisvai panaudoti jas savo profesinėje veikloje	Švietimo ir mokslo ministerija	parengta ir pradėta įgyvendinti informacinių technologijų specialistų rengimo programa, numatanti poreikius tenkinantį studijų vietų didinimą, specialistams rengti būtiną techninės ir auditorinės bazės plėtrą, – 2004 metų IV ketvirtis; / parengti minimalūs informacinių technologijų žinių reikalavimai, kuriuos turi atitikti visi parengti specialistai su aukštuoju išsilavinimu (pagal studijų sritis); šiuos reikalavimus numatoma pradėti taikyti aukštųjų mokyklų studijų programose nuo 2003 metų – 2004 metų IV ketvirtis;	125491
			įgyvendinta aukštųjų mokyklų informacinių technologijų bazės plėtros programa, numatanti, kad nuo 2003 mokslo metų 4 studentams turi tekti vienas kompiuteris, o studijų procese turi būti naudojama tik licencijuota arba atvira programinė įranga, – 2004 metų IV ketvirtis;
			parengta ir iki 2004 metų įgyvendinta programa, numatanti mokomosios literatūros elektroninių versijų panaudojimą studijų procese, – 2004 metų IV ketvirtis
	1.3. suteikti galimybę mokslo, studijų, švietimo, kultūros darbuotojams, studentams, moksleiviams naudotis moderniomis informacinėmis technologijomis, kompiuterizuotomis duomenų saugyklomis, plėtoti bendrus darbus su užsienio partneriais, pasitelkiant Lietuvos mokslo ir studijų kompiuterių tinklą LITNET, integruotą su Europos Sąjungos akademiniu kompiuterių tinklu GEANT (Gigabit European Academic Network)	Švietimo ir mokslo ministerija	perkeltos į Lietuvą naujausios kompiuterių tinklų galimybių panaudojimo technologijos, naudojamos Europos Sąjungos akademiniame tinkle GEANT; perduoti naudoti padidinto laidumo vietiniai ir tarptautiniai duomenų perdavimo kanalai tarp Lietuvos mokslo ir studijų kompiuterių tinklo LITNET ir Europos Sąjungos akademinio kompiuterių tinklo GEANT: / 34 Mbps – 2001 metų III ketvirtis, / 155 Mbps – 2002 metų IV ketvirtis, / 625 Mbps – 2004 metų III ketvirtis	40675
	1.4. skatinti mokslinius ir praktinius darbus, tam pritaikyti atvirų šaltinių nemokamą programinę įrangą	Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės	sukurta informacijos (kaip, kur, kokiomis sąlygomis galima įsigyti nemokamą programinę įrangą, jos ekspertinis įvertinimas ir panašiai) skelbimo kartą per mėnesį spaudoje ir internete sistema – 2001 metų III ketvirtis	200
	1.5. sukurti visuomenei lengvai prieinamą nuotolinių studijų sistemą, paremtą informacinių technologijų panaudojimu, leidžiančią gyventojams nuolat mokytis, tobulintis ir kelti kvalifikaciją, laiduoti konkurencingumą darbo rinkose nepriklausomai nuo gyvenamosios ir darbo vietos	Švietimo ir mokslo ministerija, Ūkio ministerija, Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Žemės ūkio ministerija, Finansų ministerija	sukurta nuotolinių studijų mokomųjų kursų ir programų rengimo paramos sistema, užtikrinanti, kad kasmet būtų parengiama ne mažiau kaip po 20 naujų mokomųjų kursų, – 2002 metų III ketvirtis; / parengta 100 specialistų – 2002 metų III ketvirtis; / įsteigta distancinio mokymo klasė – 2002 metų III ketvirtis	3028
	1.6. sudaryti sąlygas viešųjų, mokslo ir studijų institucijų bibliotekų skaitytojams naudotis kompiuterizuotomis Lietuvos ir užsienio bibliotekų paslaugomis, informacijos šaltiniais	Kultūros ministerija, Švietimo ir mokslo ministerija	sukurta gyventojų prieiga prie interneto per metus 300 darbo vietų viešosiose ir 250 darbo vietų – akademinėse bibliotekose – 2002 metų IV ketvirtis; / sukurtos bibliotekų interneto svetainės – 2004 metų IV ketvirtis; / nustatytas programų licencijų ir aptarnavimo užmokestis – 2004 metų IV ketvirtis;	26870
			prenumeruojamos duomenų bazės (LITLEX, EBSCO, Lietuvos periodinės spaudos bibliografinė straipsnių bazė) – 2004 metų IV ketvirtis;
			perkami elektroniniai leidiniai bibliotekoms – 2004 metų IV ketvirtis;
			parengtas suvestinis katalogas (1 mln. įrašų 2004 metų pabaigoje) – 2004 metų IV ketvirtis;
			sukurta Lietuvos virtualioji biblioteka, leidžianti visiems Lietuvos žmonėms naudotis Lietuvos ir užsienio bibliotekų ir pilnateksčių dokumentų duomenų bazių informacija per internetą, – 2003 metų IV ketvirtis
	1.7. sukurti atvirus visuomenei, ypač kaime, prieigos taškus (tam panaudoti bibliotekas, mokyklas, savivaldybes), per kuriuos gyventojai, neturintys kompiuterių (pavyzdžiui, žemės ūkio darbuotojai), galėtų mokytis, įgyti kvalifikaciją, kaupti informacinių technologijų naudojimo patirtį, panaudoti savo reikmėms Lietuvos ir užsienio informacinių tinklų teikiamas galimybes	Švietimo ir mokslo ministerija, Ryšių reguliavimo tarnyba, Vidaus reikalų ministerija, Kultūros ministerija	visos mokyklos ir bibliotekos aprūpintos kompiuteriais, prijungtais prie interneto, sudarytos galimybės visiems moksleiviams ir kaimo gyventojams, naudojantis internetu, nemokamai mokytis, kelti kvalifikaciją ar naudotis jame esančiais oficialios viešosios informacijos šaltiniais – 2004 metų IV ketvirtis	12000
	1.8. sukurti viename iš Lietuvos rajonų bandomąją „skaitmeninę bendruomenę“, įtraukti į ją gyventojus, savivaldybę, policiją, vietinę žiniasklaidą, bibliotekas, mokyklas, visuomenės sveikatos centrus, kitas (valstybines, privačias ir nevyriausybines) institucijas	Informacinės visuomenės plėtros komitetas, Švietimo ir moks-lo ministerija, Ūkio ministerija, Socialinės apsau-gos ir darbo mi-nisterija, Teisingu-mo ministerija, Sveikatos apsau-gos ministerija	sukurtas informacinių technologijų teigiamo panaudojimo pavyzdys kaimo bendruomenei stiprinti ir jos veiklai aktyvinti pasitelkus įvairias institucijas ir jų išteklius – 2002 metų IV ketvirtis; / parengtos ir išplatintos rekomendacijos likusių Lietuvos rajonų analogiškai veiklai – 2002 metų IV ketvirtis	2000
	1.9. užtikrinti, kad viešojo naudojimo elektroninėse žiniasklaidos ir tinklų infrastruktūrose,elektroninėse konferencijose, naujienų grupėse (elektroniniame pašte, internete) būtų laikomasi tarptautinių, Europos ir Lietuvos standartų	Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės	parengti reikalavimai ir patvirtinta naudojimosi jais tvarka – 2002 metų IV ketvirtis	200
	1.10. plėtoti darbus, ugdančius gyventojų sampratą apie informacinės visuomenės plėtros svarbą	Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės	sukurta metodika, kuria vadovaujantis formuojama gyventojų samprata apie informacinės visuomenės sukūrimo strateginę svarbą, – 2001 metų IV ketvirtis; / gyventojų informuotumo apklausa – vykdoma periodiškai	2500
	1.11. kelti darbo neturinčių žmonių kvalifikaciją naudojantis informacinėmis technologijomis	Socialinės apsaugos ir darbo ministerija	išplėsti 5 mokymo centrai – 2003 metų IV ketvirtis	790
	1.12. sudaryti sąlygas, kad sveikatos priežiūros specialistai, naudodami informacines technologijas, galėtų kelti kvalifikaciją ir keistis patirtimi	Sveikatos apsaugos ministerija	sukurta naujų medicininių technologijų ir keitimosi gera praktika interneto svetainė – 2004 metų II ketvirtis	400
1 prioritetui iš viso				502855
2. Viešasis administravi-mas. Modernizuoti valstybės valdymą, grindžiamą informacinių technologijų galimybių panaudojimu, sukurti tinkamą teisinę aplinką, plėtoti elektroninę valdžią ir elektroninę demokratiją, suteikti gyventojams realias galimybes nevaržomai gauti iš visų valstybinės valdžios ir valdymo institucijų informaciją, sudaryti sąlygas plėtoti Lietuvos informacinę visuomenę, teikti pasiūlymus, kritikuoti, dalyvauti priimant sprendimus	2.1. suderinti oficialiosios informacijos šaltinių formavimo, funkcionavimo ir sąveikos teisinę bazę – parengti įstatymus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius informatikos ir telekomunikacijų veiklą, oficialiosios informacijos formavimą ir tvarkymą	Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Vidaus reikalų ministerija, Ūkio ministerija, Švietimo ir mokslo ministerija, Teisingumo ministerija	parengti ir priimti: / įstatymai, jų lydimieji teisės aktai, reglamentuojantys elektroninio parašo naudojimą, – 2001 metų IV ketvirtis; / metodikos, skirtos informacinėms sistemoms projektuoti ir eksploatuoti, – 2003 metų I ketvirtis; / metodikos, skirtos informacinių sistemų saugumui užtikrinti, – 2003 metų I ketvirtis	400
	2.2. stiprinti bendradarbiavimą su tarptautiniais (ypač su Europos Sąjungos) fondais, dalyvauti tarptautiniuose projektuose, kryptingiau nustatyti spręstinų problemų prioritetus, geriau panaudoti Lietuvos specialistų galimybes, koordinuotai skirstyti lėšas ir kontroliuoti jų panaudojimą	Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Ūkio ministerija, Finansų ministerija	paskirtas asmuo, atsakingas už ryšius su Europos Sąjungos institucijomis, – 2002 metų I ketvirtis;
			skatinama inovacijų versle plėtra finansuojant parengtus projektus – 2002–2004 metai;	2000
			atliktas valstybės tarnautojų mokymas pasikvietus Europos Sąjungos ekspertus. Mokymo programos apima spręstinų problemų prioriteto nustatymo, lėšų pritraukimo iš Lietuvos ir užsienio fondų, jų paskirstymo bei įsisavinimo ir kontrolės įgūdžių lavinimą – 2002 metų III ketvirtis	80
	2.3. sistemingai ir atvirai teikti informacinės visuomenės plėtrai reikšmingą informaciją apie galimus Lietuvos ir užsienio finansavimo šaltinius	Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės	sukurtas interneto portalas, kuriame skelbiama reguliariai atnaujinama informacija apie galimus Lietuvos ir užsienio finansavimo šaltinius, dalyvavimo pagalbos teikimo programose galimybės ir sąlygos, praktiniai patarimai ir elektroninių konsultacijų teikimas potencialiems dalyviams, – 2001 metų IV ketvirtis;	10
		Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Finansų ministerija	surengti seminarai apie galimus Lietuvos ir užsienio finansavimo šaltinius, dalyvavimą lėšų pritraukimo programose, projektų rengimo įgūdžių ugdymą: Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje po 2 seminarus per metus – 2002–2004 metai;	144
		Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Finansų ministerija	surengta konferencija apie informacinės visuomenės plėtrą ir galimus Lietuvos ir užsienio finansavimo šaltinius, lėšų pritraukimą – 2002 metų II ketvirtis;	30
		Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Finansų ministerija	išleisti ir platinami valstybinėse įstaigose informaciniai bukletai apie galimus Lietuvos ir užsienio finansavimo šaltinius, lėšų pritraukimo galimybes – 2004 metų IV ketvirtis;	200
		Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Finansų ministerija	pasitelkus žiniasklaidos priemones (spaudą, televiziją, radiją), visuomenė informuota apie galimus Lietuvos ir užsienio finansavimo šaltinius – 2004 metų IV ketvirtis	100
	2.4. sukurti tarpusavyje susijusių valstybės registrų sistemą, skirtą įstatymuose numatytų objektų registravimui, apskaitai, registravimo duomenų teikimui	Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Teisingumo ministerija, Vidaus reikalų ministerija, Švietimo ir mokslo ministerija	sukurta tarpusavyje susijusių valstybės registrų ir duomenų bazių sistemos kūrimo ir plėtros strategija – 2002 metų I ketvirtis	46000
		Vidaus reikalų ministerija, Valstybinė geodezijos ir kartografijos tarnyba prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, kitos valdymo institucijos pagal kompetenciją	sukurta tarpusavyje susijusių esamų ir kuriamų duomenų bazių ir registrų sistema – 2003 metų II ketvirtis;
		Vidaus reikalų ministerija, kitos valdymo institucijos pagal kompetenciją, Teisingumo ministerija	sukurta tinkamai apsaugota ir funkcionuojanti tarpusavyje susijusių registrų sistema, sudaryta iš 160 registrų, atitinkančių Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. balandžio 14 d. nutarimo Nr. 448 „Dėl valstybės registrų nuostatų patvirtinimo“ reikalavimus, – 2004 metų IV ketvirtis
	2.5. užtikrinti informacinių technologijų saugumą valstybės institucijose ir įstaigose	Vidaus reikalų ministerija	parengti bendrieji informacinių technologijų saugumo reikalavimai – 2002 metų I ketvirtis; / nustatyti lietuviški informacinių technologijų saugumo standartai – 2002 metų II ketvirtis; / parengta 15 specialistų, turinčių tarptautinius informacinių technologijų saugumo sertifikatus, – 2002 metų IV ketvirtis; / įsteigta ir akredituota informacinių technologijų saugumo audito įstaiga, parengta ir patvirtinta audito metodika – 2002 metų II ketvirtis; / parengta bendra informacinių sistemų įvertinimo metodika (informacinių technologijų infrastruktūros, informacinių sistemų integruotumo, informacinių technologijų saugumo, informacinių technologijų projektų vadybos) – 2002 metų III ketvirtis; / parengta Web serverių apsaugos analizės metodika, jų kūrimo rekomendacijos – 2002 metų III ketvirtis	2550
	2.6. sudaryti sąlygas sukurti ir įdiegti bendrą elektroninio asmens identifikavimo ir socialinių duomenų (socialinio ir sveikatos draudimo) sistemą, atitinkančią Europos Sąjungos reikalavimus	Vidaus reikalų ministerija, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Teisingumo ministerija, Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės	sudaryta darbo grupė asmens identifikavimo elektroninės kortelės koncepcijai parengti ir tarpžinybinė komisija koncepcijai svarstyti – 2001 metų II ketvirtis; / parengta asmens identifikavimo elektroninės kortelės koncepcija – 2001 metų III ketvirtis; / užbaigtas socialinės kortelės sistemos bandomasis projektas – 2002 metų II ketvirtis; / sukurtas elektroninės kortelės standartas – 2002 metų III ketvirtis; / įteisinta elektroninė kortelė – 2002 metų IV ketvirtis; / naudojama elektroninė kortelė suteikiant gyventojams elektroninės valdžios paslaugas socialinėje srityje – 2004 metų IV ketvirtis	20000
	2.7. nustatyti kompiuterinio raštingumo kvalifikacinius reikalavimus valstybės ir savivaldybių tarnautojams ir pedagogams, sudaryti sąlygas įsigyti šią kvalifikaciją	Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Švietimo ir mokslo ministerija, Vidaus reikalų ministerija	parengti kompiuterinio raštingumo reikalavimai, atitinkantys Europos Sąjungos kompiuterinio raštingumo nuostatas, – 2002 metų II ketvirtis	30
	2.8. sukurti modernių informacinių technologijų naudojimu pagrįstas priemones, padedančias Lietuvos Respublikos Vyriausybei, ministerijoms, valstybinės valdžios ir valdymo įstaigoms vykdyti joms skirtas funkcijas įrengus svarbiausiųjų valstybės funkcijų vykdymo duomenų tvarkymo informacines sistemas	Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Finansų ministerija	sukurta bendra informacinė valstybinių institucijų projektų valdymo sistema – 2004 metų I ketvirtis; / sukurtos ir visose Lietuvos Respublikos valstybinėse institucijose įdiegtos standartizuotos keitimosi duomenimis procedūros – 2004 metų I ketvirtis; / sukurti ir visose Lietuvos Respublikos valstybinėse institucijose įdiegti standartizuoti keitimosi duomenimis protokolai – 2004 metų I ketvirtis; / įgyvendintas Muitinės departamento prie Finansų ministerijos priemonių planas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. vasario 13 d. nutarimu Nr. 167 „Dėl priemonių integruotai muitinės informacinei sistemai įdiegti plano patvirtinimo“, – 2003 metų IV ketvirtis	44250
	2.9. sukurti bendrą valstybės ir savivaldybių institucijų informavimo sistemą, nustatyti gyventojų ir privataus sektoriaus informavimo tvarką, įgyvendinti „vieno langelio“ principą	Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Vidaus reikalų ministerija, Teisingumo ministerija	sukurtas specialus interneto portalas, per kurį gyventojai gali gauti reikiamą viešą informaciją ir paslaugas iš valstybės ir savivaldybių institucijų, – 2002 metų IV ketvirtis	6000
	2.10. integruoti valstybinius ryšio ir duomenų perdavimo tinklus, nustatyti integruoto tinklo valdymą	Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Vidaus reikalų ministerija, Teisingumo ministerija	sukurtas alternatyvus, patikimas ir efektyvus telekomunikacijų tinklas, apimantis valstybės institucijas, švietimo, mokslo, medicinos bei kitas įstaigas ir teikiantis telekomunikacijų paslaugas pigiau už dominuojantį operatorių, – 2003 metų III ketvirtis	98000
	2.11. gerinti visuomenės sveikatą remiantis patikima ir lengvai prieinama sveikatos informacija, grindžiama informacinių technologijų galimybių panaudojimu	Sveikatos apsaugos ministerija	sukurta organizacinė portalo struktūra, parengtos techninės priemonės, pradėta reguliariai rinkti ir teikti informaciją internetu – 2003 metų IV ketvirtis; / įdiegta visuomenės sveikatos monitoringo sistema – 2004 metų IV ketvirtis; / parengta teisinė bazė pacientui gauti konsultacijas internetu – 2002 metų IV ketvirtis;	32700
			parengti sveikatos telemetrinių diagnostikos priemonių panaudojimo teisės aktai – 2002 metų IV ketvirtis;
			parengta ir įdiegta elektroninė paciento kortelė: / parengti ir priimti teisės aktai, reglamentuojantys elektroninės paciento kortelės naudojimą, – 2003 metų II ketvirtis; / įdiegtas bandomasis projektas – 2004 metų IV ketvirtis;
			parengti medicininės informacijos rinkimo, saugojimo, keitimosi tarp sveikatos priežiūros ir su jomis susijusių įstaigų reikalavimai ir rekomendacijos – 2004 metų IV ketvirtis;
			vienoje iš ligoninių įdiegtas bandomasis projektas, apimantis visą ligoninės valdymą, – 2004 metų IV ketvirtis
	2.12. parengti ir įgyvendinti informatizuoto transporto sistemos projektą	Susisiekimo ministerija	sukurta ir įgyvendinta autotransporto ir kelių informacinė infrastruktūra – 2002 metų IV ketvirtis	2500
	2.13. pasirengti pereiti prie IPv6 standarto	Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės	parengtas ir įgyvendintas bandomasis projektas – 2002 metų IV ketvirtis	50
	2.14. priimti Internetinių tinklalapių prieinamumo iniciatyvos (Web Accessibility Initiative) rekomendacijas, pritaikant interneto tinklalapius neįgaliesiems	Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės	parengta metodika, kaip kurti Web tinklalapius, – 2002 metų II ketvirtis; / parengta Web tinklalapių testavimo ir įvertinimo metodika – 2002 metų II ketvirtis	200
	2.15. plėtoti aplinkos apsaugos monitoringo sistemas	Aplinkos ministerija	įdiegta Europos aplinkos informavimo ir monitoringo sistema (EIONET) – 2002 metų IV ketvirtis; / priimti Europos aplinkos agentūros (EEA) reikalavimai – 2002 metų IV ketvirtis	200
2 prioritetui iš viso				255444
3. Elektroninis verslas. Plėtoti žiniomis, informacija, ryšių ir informacinėmis technologijomis grindžiamą verslą	3.1. sudaryti sąlygas naudoti elektroninį parašą ir užtikrinti, kad funkcionuotų elektroninio atsiskaitymo sistemos	Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Teisingumo mi-nisterija, Vidaus reikalų ministerija, Ūkio ministerija	sukurta elektroninio parašo sertifikavimo priežiūros tarnyba – 2001 metų IV ketvirtis; / parengtas sertifikavimo centrų darbo reglamentas, paslaugų teikimo sąlygos ir konkurso sąlygos – 2002 metų I ketvirtis; / konkurso tvarka įsteigti 2-3 elektroninio parašo sertifikavimo centrai – 2002 metų I ketvirtis; / parengtas elektroninio dokumento įstatymo projektas – 2001 metų IV ketvirtis;	5000
			valstybės tarnautojai aprūpinti valstybės tarnautojų pažymėjimais su elektroniniu parašu – 2002 metų I ketvirtis; / valstybės institucijose naudojamas elektroninis parašas – 2002 metų II ketvirtis; / sukurta elektroninių dokumentų saugojimo sistema – 2002 metų II ketvirtis
	3.2. sudaryti sąlygas juridiniams ir fiziniams asmenims per viešuosius tinklus atlikti muitinės, mokesčių mokėjimo ir pajamų deklaravimo procedūras	Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Finansų ministerija	įsteigti interneto terminalai prie stambiausių miestų savivaldybių gyventojams atsiskaityti už komunalines paslaugas – 2002 metų II ketvirtis; / įteisinta valstybės institucijų susirašinėjimo elektroniniu paštu sistema – 2002 metų IV ketvirtis; / sukurtas bendras mokesčių mokėjimo, muitinės mokesčių ir pajamų deklaravimo portalas – 2002 metų III ketvirtis; / įdiegtas bandomasis projektas: dalies pasirinkto miesto mokesčių aptarnavimas – 2002 metų IV ketvirtis	20000
	3.3. skatinti privatų sektorių perkelti verslą į elektroninę terpę – sudaryti palankias sąlygas diegti informacines technologijas, panaudoti naujausius mokslo laimėjimus ir pašalinti apribojimus, varžančius elektroninės komercijos taikymą	Ūkio ministerija	priimti ir suderinti su tarptautine teise elektroninį verslą reglamentuojantys teisės aktai – 2001 metų IV ketvirtis; / sukurta teisinė aplinka, skatinanti verslą perkelti į elektroninę aplinką, – 2001 metų IV ketvirtis	300
	3.4. skatinti konkurenciją telekomunikacijų ir duomenų perdavimo srityje – plėtoti bevielio ryšio ir kitas alternatyvias sistemas	Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės	sukurta institucinė ir teisinė bazė laisvai konkurencijai, užtikrinamos vartotojų teisės pasirinkti paslaugų teikėją pagal vartotojams priimtiną kokybę ir kainą – 2002 metų IV ketvirtis	8500
	3.5. remti ir skatinti inkubatorių ir technologinių parkų, skatinančių informacinėmis technologijomis grindžiamos gamybos ir naujų paslaugų kūrimo darbų plėtrą, atsiradimą	Ūkio ministerija	įsteigti inkubatoriai ir technologiniai parkai pagal regioninių tarybų patvirtintus planus – 2004 metų IV ketvirtis	18000
	3.6. sudaryti sąlygas įmonėms plėtoti savo verslą, naudotis viešosios informacijos šaltiniais, prisidėti prie informacinių sistemų ir ryšių tinklų kūrimo ir jais naudotis	Ūkio ministerija, Europos komitetas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės	pasirašytos tarptautinės sutartys – 2001 metų III ketvirtis	–
	3.7. plėtoti skaitmeninės televizijos paslaugas	Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės	priimti atitinkami teisės aktai – 2003 metų IV ketvirtis	200
3 prioritetui iš viso				52000
4. Lietuvos kultūra ir lietuvių kalba. Puoselėti Lietuvos kultūrą, kultūros paveldą, lietuvių kalbą ir išsaugoti juos pasaulio informacinės visuomenės aplinkoje	4.1. sukurti lietuvių kalbos automatizuoto vertimo, atpažinimo ir sintezės priemones, lituanizuoti žmonių ir kompiuterių sąsajos programinę įrangą	Švietimo ir mokslo ministerija, Valstybinė lietuvių kalbos komisija prie Lietuvos Respublikos Seimo	sukurta vartotojų sąsajos su kompiuteriais programinė įranga – 2002 metų IV ketvirtis; / sukurtas kalbančiojo atpažintuvo (balso spynos) prototipas – 2002 metų IV ketvirtis; / sukurtas lietuviškų tekstų vertiklio kalbos garsais prototipas – 2002 metų IV ketvirtis; / sukurtas atskirai sakomų žodžių atpažintuvo prototipas – 2003 metų IV ketvirtis; / sukurtas juridinių tekstų automatizuoto vertimo sistemos prototipas – 2004 metų IV ketvirtis	6778
	4.2. pasitelkus informacines technologijas, kaupti ir skleisti informaciją apie Lietuvos kultūros ir kalbos vertybes	Kultūros ministerija, Švietimo ir mokslo ministerija	elektroninė leidyba (sukurtos informacinių leidinių duomenų bazės, enciklopedijos, atlasai, žinynai ir žodynai) – 2004 metų IV ketvirtis; / lituanizuotos kompiuterinės programos – 2004 metų IV ketvirtis; / daugiafunkciniai vertimų įrenginiai pritaikyti lietuvių kalbai, – 2004 metų IV ketvirtis; / Lietuvos kultūros ir literatūros paminklai perkelti į elektronines laikmenas, išleistas elektroninis leidinys apie Lietuvos muziejus – 2004 metų IV ketvirtis;	12205
			kuriamos ir pristatomos virtualios ekspozicijos ir parodos – 2004 metų IV ketvirtis; / sukurtos edukacinių muziejų ir profesionaliojo meno mokymo programos – 2004 metų IV ketvirtis; / muziejai, keisdamiesi informacija ir virtualiomis parodomis, bendradarbiauja tarptautiniu lygiu – 2004 metų IV ketvirtis; / Kultūros vertybių registro duomenys integruoti į Nekilnojamojo turto registrą – 2004 metų IV ketvirtis; / sukurtas kompiuterizuotas kultūros paveldo archyvas – 2004 metų IV ketvirtis; / propaguojamos paveldo vertybės – 2004 metų IV ketvirtis; / suformuotas kino filmų registras – 2004 metų IV ketvirtis;
			pristatomi iškiliausi šiuolaikiniai meno kūrėjai elektroninėse laikmenose – 2004 metų IV ketvirtis
4 prioritetui iš viso				18983
Visiems prioritetams				829282

______________